## Slide 1
U2L 전환계획서
2020 . 7 . 3
ABL생명의 새로운 미래를 준비합니다.
A Better Life
Copyright ⓒ 2020 Samsung SDS. All rights reserved | Confidential
SDS |  | ABL | 
기안 | 결재 | 합의 | 결재
박화은 (서명) | 임동선 (서명) | 손영철 (서명) | (서명)

## Slide 2
Agenda
0. U2L 방법론
정보시스템 환경 조사
영향도 평가
U2L 대상 선정
TOBE 인프라 용량 설계
U2L 전환 방안
향후 일정
별첨

## Slide 3: 0.1 U2L 방법론
0. U2L 방법론
- U2L 대상선정 및 현황조사(Assessment), 전환 준비/테스트(Preparation), 서비스 전환(Migration),
시스템 모니터링 및 최적화(Optimization)를 기반으로 U2L 전환 방법론을 적용함
- 현 문서는 Assessment 단계의 산출물임
Assessment
Migration
Preparation
U2L 대상 서비스 시스템을 선정 하고, 선정된 서비스 시스템에 대한 현황조사를 실시하여, 신규 To-Be 시스템의 규모를 산출함
U2L 대상 서비스를 Linux로 이전하기 위한 구체적인 전환 계획서를 작성하고, To-Be H/W와 S/W를 구성하여, 기존App와 Data를 이관하고 충분한 사전 테스트를 실시함
서비스 전환을 위한 상세한 전환 시나리오를 작성하고 이행 일정을 수립하여, 이행 전 성능 측정 작업을 실시한 후, 일정에 따라 서비스 전환 작업을 실행함
Optimization
서비스를 전환한 후 시스템을 안정화 시키기 위해 문제 발생시 Trouble Shooting 작업과 이행 후 성능을 극대화 시키기 위한 성능 최적화 작업을 실시함
현황조사
To-Be 시스템 결정
이행계획서 작성
시스템 모니터링/안정화
이행 후 성능측정
성능 최적화 작업
HW, SW, NW 구성
APP, Data Porting
서비스 테스트
서비스 전환시나리오 작성
이행 전 성능측정
서비스 전환작업
U2L 대상 선정
전환계획서
As-Is/To-Be서비스/시스템목록
이행계획서
테스트계획서/결과서
서비스전환 상세절차서
시스템 성능측정 결과서
전환결과서
시스템 성능측정 결과서
U2U 전환 이후 변경사항 확인

## Slide 4: 0.1 U2L 방법론
0. U2L 방법론
- Assessment 단계 테일러링을 통한 상세 Task는 다음과 같음
현황 조사
To-Be 시스템 결정
대상 선정
U2L 대상 서비스를 선정, U2L 가능 여부에 대한 분석을 통해 최종 결정함
전환 대상 서비스 시스템 변경이 있을 수 있으므로 현황조사를 위해 템플릿을 작성/ 배포하고 인터뷰를 실시함
U2L을 위해 신규 시스템에 대한 Spec을 결정하며, 사전에 이에 대한 원칙을 수립함
U2L 대상 우선 선정
U2L 대상 기본 Spec 수집
서비스/시스템담당자 인터뷰 및 실사
영향도 평가
U2L 전환 방안 수립
To-Be 시스템 Spec 결정
전환계획서 작성
템플릿 배포 및 수집
U2L 대상 선정 방안 수립
U2L 대상 서버 및 서비스
확정

## Slide 5
Agenda
0. U2L 방법론
정보시스템 환경 조사
영향도 평가
U2L 대상 선정
TOBE 인프라 용량 설계
U2L 전환 방안
향후 일정
별첨

## Slide 6: 1.1 U2L 대상 HW 구성 현황 (1/3)
1. 정보시스템 환경조사
순번 | 용도 | 서버 정보 |  | Server |  | ASIS 서버 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Hostname | IP | 구분 | 서버명 | U2U 前 구성 |  |  |  | U2U 后 구성 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 기종 | Core | Mem | 위치 | 기종 | Core | Mem | 위치
1 | 운영 | UP50 | 21.111.171.142 | Web | NGS/SFA/Banca WEB #1 | P750 | 2 | 18 | 주센터 | P780 | 2 | 18 | 상암센터
2 | 운영 | UP51 | 21.111.171.143 | Web | NGS/SFA/Banca/LMS WEB #2 | P750 | 2 | 16 | 주센터 | P780 | 2 | 16 | 상암센터
3 | 운영 | UP52 | 61.42.199.135 | Web | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA DMZ WEB #1 | P750 | 1 | 14 | 주센터 | P780 | 1 | 14 | 상암센터
4 | 운영 | UP53 | 61.42.199.136 | Web | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA DMZ WEB #2 | P750 | 1 | 14 | 주센터 | P780 | 1 | 14 | 상암센터
5 | 검증/DR | UD01 | 21.111.61.229 | Web | NGS/SFA/Banca 검증/DR WEB | P750 | 1 | 9 | DR센터 | P750 | 1 | 9 | 춘천센터
6 | 검증/DR | UD06 | 61.41.41.116 | Web | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA 검증/DR DMZ WEB | P750 | 1 | 8 | DR센터 | P750 | 1 | 8 | 춘천센터
7 | 개발 | UT31 | 21.111.161.231 | Web | NGS/SFA/ATAB/SEMP/모피어스/LMS 개발 WEB | P750 | 1 | 12 | 주센터 | P780 | 1 | 12 | 상암센터
8 | 운영 | UP56 | 21.111.161.161 | AP | ATAB/SEMP/모피어스 WAS #1 | P750 | 2 | 40 | 주센터 | P780 | 2 | 40 | 상암센터
9 | 운영 | UP57 | 21.111.161.162 | AP | ATAB/SEMP/모피어스 WAS #2 | P750 | 2 | 16 | 주센터 | P780 | 2 | 26 | 상암센터
10 | 운영 | UP68 | 21.111.161.121 | AP | NGS WAS #1 (Online/Batch 서버 분리예상) | P780 | 7 | 98 | 주센터 | P780 | 7 | 128 | 상암센터
11 | 운영 | UP69 | 21.111.161.122 | AP | NGS WAS #2 (Online/Batch 서버 분리예상) | P780 | 7 | 98 | 주센터 | P780 | 7 | 128 | 상암센터
12 | 운영 | UP73 | 21.111.161.191 | AP | SFA/XHS/가격공시/SMS WAS #1 | P780 | 4 | 60 | 주센터 | P780 | 4 | 60 | 상암센터
13 | 운영 | UP74 | 21.111.161.192 | AP | SFA/XHS/가격공시/SMS/LMS WAS #1 | P780 | 4 | 60 | 주센터 | P780 | 4 | 60 | 상암센터
14 | 검증/DR | UD02 | 21.111.61.100 | AP | NGS/SFA/ATAB/가격공시/SMS 검증/DR WAS#1 | P750 | 2 | 36 | DR센터 | P750 | 2 | 36 | 춘천센터
15 | 검증/DR | UD03 | 21.111.61.103 | AP | NGS/SFA/ATAB/가격공시/SMS 검증/DR WAS#2 | P750 | 2 | 36 | DR센터 | P750 | 2 | 36 | 춘천센터
16 | 개발 | UT32 | 21.111.161.232 | AP | NGS/SFA/ATAB/SEMP/모피어스/가격공시/SMS/LMS 개발 WAS | P750 | 3 | 48 | 주센터 | P780 | 3 | 48 | 상암센터
17 | 운영 | UP61 | 21.111.171.162 | AP | 대외계 Interface AP Server #1 | P750 | 1 | 32 | 주센터 | P780 | 1 | 32 | 상암센터
18 | 운영 | UP62 | 21.111.171.163 | AP | 대외계 Interface AP Server #2 | P750 | 1 | 32 | 주센터 | P780 | 1 | 32 | 상암센터
19 | 검증/DR | UD08 | 21.111.61.11 | AP | NGS 대외계 검증/DR Server | P750 | 1 | 16 | DR센터 | P750 | 1 | 16 | 춘천센터
20 | 개발 | UT34 | 10.10.10.234 | AP | NGS EAI 개발/대외계 개발 Server | P750 | 1 | 32 | 주센터 | P780 | 1 | 60 | 상암센터
- ABL 정보시스템 AIX 103대 중 60대 U2L 우선 고려대상 선정

## Slide 7: 1.1 U2L 대상 HW 구성 현황 (2/3)
1. 정보시스템 환경조사
순번 | 용도 | 서버 정보 |  | Server |  | ASIS 서버 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Hostname | IP | 구분 | 서버명 | U2U 前 구성 |  |  |  | U2U 后 구성 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 기종 | Core | Mem | 위치 | 기종 | Core | Mem | 위치
21 | 운영 | UP67 | 21.111.161.171 | 기타 | TWS(배치) Server | P750 | 2 | 16 | 주센터 | P780 | 2 | 16 | 상암센터
22 | 운영 | UP110 | 21.111.161.187 | DB | Channel DB #1 (VOC, EMS) | P780 | 2 | 36 | 주센터 | P780 | 2 | 36 | 상암센터
23 | 운영 | UP111 | 21.111.161.188 | DB | Channel DB #2 (VOC, EMS) | P780 | 2 | 36 | 주센터 | P780 | 2 | 36 | 상암센터
24 | 개발 | UT110 | 10.10.10.184 | DB | Channel DEV DB | P770 | 1 | 32 | 주센터 | P780 | 2 | 32 | 상암센터
25 | 운영 | UP90 | 21.111.171.172 | Web, AP | AML WEB/WAS #1 | P780 | 1 | 8 | 주센터 | P780 | 1 | 8 | 상암센터
26 | 운영 | UP91 | 21.111.171.173 | Web, AP | AML WEB/WAS #2 | P780 | 1 | 8 | 주센터 | P780 | 1 | 8 | 상암센터
27 | 운영 | UP92 | 21.111.171.174 | DB | AML DB Server #1 | P780 | 2 | 24 | 주센터 | P780 | 2 | 24 | 상암센터
28 | 운영 | UP93 | 21.111.171.175 | DB | AML DB Server #2 | P780 | 2 | 24 | 주센터 | P780 | 2 | 24 | 상암센터
29 | 개발 | UT90 | 10.10.10.111 | Web, AP | AML 개발 WEB/WAS | P770 | 1 | 8 | 주센터 | P770 | 1 | 8 | 춘천센터
30 | 개발 | UT91 | 10.10.20.132 | DB | AML DB Dev | P770 | 1 | 8 | 주센터 | P770 | 1 | 16 | 춘천센터
31 | 운영 | UP80 | 21.111.171.212 | AP | DMS(DocumentMgmtSystem) ECM AP #1 | P750 | 2 | 16 | 주센터 | P780 | 2 | 16 | 상암센터
32 | 운영 | UP81 | 21.111.171.213 | AP | DMS(DocumentMgmtSystem) ECM AP #2 | P750 | 2 | 16 | 주센터 | P780 | 2 | 16 | 상암센터
33 | 운영 | UP101 | 61.42.199.152 | Web | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WEB #1 | P780 | 1 | 12 | 주센터 | P780 | 1 | 12 | 상암센터
34 | 운영 | UP102 | 61.42.199.153 | Web | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WEB #2 | P780 | 1 | 12 | 주센터 | P780 | 1 | 12 | 상암센터
35 | 운영 | UP103 | 21.111.161.193 | AP | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WAS #1 | P780 | 1 | 21 | 주센터 | P780 | 1 | 21 | 상암센터
36 | 운영 | UP104 | 21.111.161.194 | AP | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WAS #2 | P780 | 1 | 21 | 주센터 | P780 | 1 | 21 | 상암센터
37 | 운영 | UP105 | 21.111.161.197 | DB | CSSP DB Server #1 | P780 | 2 | 60 | 주센터 | P780 | 2 | 60 | 상암센터
38 | 운영 | UP106 | 21.111.161.198 | DB | CSSP DB Server #2 | P780 | 2 | 54 | 주센터 | P780 | 2 | 54 | 상암센터
39 | 검증/DR | UD101 | 61.41.41.173 | Web | CSSP/Homepage/MSP/FIDO 검증/DR WEB, GAPortal/VCS 검증 WEB | P750 | 1 | 16 | DR센터 | P770 | 1 | 16 | 춘천센터
40 | 검증/DR | UD102 | 10.10.20.85 | DB | CSSP/Homepage/MSP/FIDO 검증/DR DB, GAPortal/VCS 검증 DB | P750 | 2 | 10 | DR센터 | P770 | 2 | 10 | 춘천센터
- ABL 정보시스템 AIX 103대 중 60대 U2L 우선 고려대상 선정

## Slide 8: 1.1 U2L 대상 HW 구성 현황 (3/3)
1. 정보시스템 환경조사
순번 | 용도 | 서버 정보 |  | Server |  | ASIS 서버 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Hostname | IP | 구분 | 서버명 | U2U 前 구성 |  |  |  | U2U 后 구성 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 기종 | Core | Mem | 위치 | 기종 | Core | Mem | 위치
41 | 검증/DR | UD103 | 10.10.20.55 | AP | CSSP 검증/DR WAS & VCS 검증 WAS Server | P750 | 2 | 16 | DR센터 | P770 | 2 | 16 | 춘천센터
42 | 개발 | NUT12 | 10.10.10.23 | Web, AP | CSSP/Homepage/GAPortal/VCS 개발 WEB/WAS | P770 | 1 | 16 | 주센터 | P780 | 1 | 16 | 상암센터
43 | 운영 | UP94 | 61.42.199.205 | Web | VCS WEB #1 | P780 | 4 | 8 | 주센터 | P780 | 4 | 8 | 상암센터
44 | 운영 | UP95 | 61.42.199.206 | Web | VCS WEB #2 | P780 | 4 | 8 | 주센터 | P780 | 4 | 8 | 상암센터
45 | 운영 | UP96 | 21.111.61.75 | AP | VCS WAS #1 | P780 | 3 | 16 | 주센터 | P780 | 3 | 16 | 상암센터
46 | 운영 | UP97 | 21.111.61.76 | AP | VCS WAS #2 | P780 | 3 | 16 | 주센터 | P780 | 3 | 16 | 상암센터
47 | 운영 | UP112 | 21.111.61.173 | DB | BackOffice DB(IHB, Harvest, E-bidding) #1 | P780 | 1 | 38 | 주센터 | P780 | 1 | 38 | 상암센터
48 | 운영 | UP113 | 21.111.61.174 | DB | BackOffice DB(IHB, Harvest, E-bidding) #2 | P780 | 1 | 38 | 주센터 | P780 | 1 | 38 | 상암센터
49 | 개발 | UT112 | 10.10.10.185 | DB | BackOffice DEV DB(IHB, Harvest, E-bidding) | P770 | 1 | 32 | 주센터 | P780 | 2 | 32 | 상암센터
50 | 운영 | UP98 | 21.111.71.242 | AP, DB | 감사 운영 시스템 | P780 | 2 | 22 | 주센터 | P780 | 2 | 20 | 상암센터
51 | 개발 | UT93 | 10.10.10.84 | AP, DB | 감사 시스템 | P750 | 2 | 12 | 주센터 | P780 | 2 | 12 | 상암센터
52 | 운영 | VOC_APP_ PRD1 | 21.111.61.35 | Web, AP | VOC/ERMS WEB/WAS #1 | P780 | 2 | 14 | 주센터 | P780 | 2 | 14 | 상암센터
53 | 운영 | VOC_APP_ PRD2 | 21.111.61.36 | Web, AP | VOC WEB/WAS #2 | P780 | 2 | 14 | 주센터 | P780 | 2 | 14 | 상암센터
54 | 개발 | UT50 | 10.10.10.198 | Web, AP | VOC/ERMS/EAMPortal 개발 WEB/WAS | P770 | 0.5 | 16 | 주센터 | P780 | 1 | 16 | 상암센터
55 | 운영 | UP54 | 21.111.161.131 | 기타 | NGS EAM Policy AP Server #1 | P750 | 1 | 16 | 주센터 | P780 | 1 | 16 | 상암센터
56 | 운영 | UP55 | 21.111.161.132 | 기타 | NGS EAM Policy AP Server #2 | P750 | 1 | 16 | 주센터 | P780 | 1 | 16 | 상암센터
57 | 검증/DR | UD09 | 10.10.20.22 | 기타 | NGS EAM Policy 검증/DR Server | P750 | 1 | 16 | DR센터 | P750 | 1 | 16 | 춘천센터
58 | 운영 | AZLKSMS | 21.111.61.216 | 기타 | ITM(Monitoring), Legacy NetBackup Master (UP12) | P780 | 1 | 16 | 주센터 | P780 | 1 | 16 | 상암센터
59 | 운영 | PRT001 | 21.111.61.208 | 기타 | NTP & Flashcopy(DW & CCS) | P770 | 0.5 | 12 | 주센터 | P780 | 3 | 12 | 상암센터
60 | 개발 | UT92 | 10.10.10.65 | Web, AP | New Online 개발 WEB/WAS | P750 | 1 | 8 | 주센터 | P780 | 1 | 8 | 상암센터
합계 |  |  |  |  |  |  | 110 | 1483 |  |  | 115 | 1587 | 
- ABL 정보시스템 AIX 103대 중 60대 U2L 우선 고려대상 선정

## Slide 9: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 계정계 운영서버 SW Stack (1/3)
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web | Oracle Http Server | 12.2.1.3
 | EAI | TIBCO | 확인 중
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
 | 법무관리 (#2만 존재) | Air-ELMS | 3.1.0
보안 | SSL | SSL 인증서 | N/A
 | 웹화면 보안 | Web SAFER | 4.0
 | Virus | AOS Anti Virus&Spyware | 확인 중
 | Firewall | AOS Firewall | 확인 중
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
NGS/SFA/Banca WEB #1,2 |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web | Oracle Http Server | 12.2.1.3
 |  | Apache Http | 2.2.34
 | WAS | Tomcat | 8.5.12
 | EAI | TIBCO | 확인 중
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0, 1.7.0
보안 | SSL | SSL 인증서 | N/A
 | Virus | AOS Anti Virus&Spyware | 확인 중
 | 공인인증/ 구간암호화 | XecureWeb(AnySign) 구간암호화용 데몬 | 7.0
 | PC 키보드보안 | TouchEn (nx)Key(Script) | 1.0.0.17
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
 | 모바일백신 | TouchEn mVaccine (옙용) | 3.1
XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA DMZ WEB #1,2 |  |  | 

## Slide 10: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 계정계 운영서버 SW Stack (2/3)
구분 |  | SW | 버전
업무 | WAS | WebLogic Enterprise Edition | 10.3.6.0
 |  | Coherence Enterprise Edition | 3.7.1.8
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
 | Framework | Anyframe Online/Batch | 4.0
 |  | Anyframe BTO | 4.0
 |  | TWS 실행 | N/A
 | Rule | InnoProduct | 확인 중
 |  | InnoRules Builder | 6.7
 | UI | NCRM | 4.0
 | Chart | Fusion Chart | 확인 중
 | 파일 소팅 | DMExpress | 확인 중
 | 주소정제 | eCAM/PRO II | 4.0
 | SSO/EAM | Safe Agent (Wise Access) | 1.1
 | TWS | Batch Agent | N/A
보안 | 비정형데이터 암호화 | vormetric | 5.2.5.91
 | 암복호화 | Document Safer (IF Module) | 2010R3
 | 공인인증/ 구간암호화 | XecureWeb(AnySign) | 7.0
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
NGS WAS #1,2 |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | WAS | WebLogic Enterprise Edition | 10.3.6.0
 |  | Coherence Enterprise Edition | 3.7.1.8
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
 | Framework | Anyframe Online/Batch | 4.0
 |  | Anyframe BTO | 4.0
 | Rule | InnoProduct | 확인 중
 |  | InnoRules Builder | 6.7
 | UI | NCRM | 4.0
 | Chart | Fusion Chart | 
 | TWS | Batch Agent | N/A
 | 주소정제 | eCAM/PRO II | 4.0
 | SSO/EAM | Safe Agent (Wise Access) | 1.1
보안 | 비정형데이터 암호화 | vormetric | 5.2.5.91
 | 암복호화 | Document Safer (IF Module) | 2010R3
 | 공인인증/ 구간암호화 | XecureWeb(AnySign) | 7.0
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
SFA/XHS/가격공시/SMS WAS #1,2 |  |  | 

## Slide 11: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 계정계 운영서버 SW Stack (3/3)
구분 |  | SW | 버전
업무 | WAS | WebLogic Enterprise Edition | 10.3.6.0
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
 | Mobile 플랫폼 | Morpheus Platform Server | 확인 중
 |  | Morpheus Platform PUSH | 4.1
 | 문서변환 | DocuOn*Form Server | 1.0
 | SSO/EAM | Safe Agent (Wise Access) | 1.1
보안 | 확인 중 | Trade Sign Score | 확인 중
 | 모바일앱 위변조 방지 | Xecure AppShield (Android) | 4.1
 | PC 키보드보안 | TouchEn (nx)Key (Library만,Web용) | 1.0.0.17
 | 모바일가상 키패드 | TouchEn mTranskey (옙용, Library 존재) | 4.0.6.18
 | 확인 중 | SKT Smart Security | 확인 중
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
Client | 모바일공인인증/구간암호화 | XecureSmart | 1.0
ATAB/SEMP/모피어스 WAS #1,2 |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | FEP | MC*CUBE EE for JAVA | 2.5
 | 컴파일러 | JAVA | 1.5.0, 1.6.0
 | DB | Oracle Client | 확인 중
 | 문서전송 | Docuon*Mate Client | 2.2.4
보안 | 비정형데이터 암호화 | vormetric | 5.2.5.91
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
대외계 Interface AP Server #1,2 |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | DB | Oracle EE DBMS RAC | 12.2.0.1
 | EAI | TIBCO | 확인 중
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
Channel DB #1,2 (VOC, EMS) |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | 배치 | TWS Core (maestro) | N/A
 | DB | DB2 | 9.7
 | 컴파일러 | JAVA | N/A
관리 | 백업 | Netbackup | 8.0
 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
TWS(배치) Server |  |  | 

## Slide 12: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- AML, DMS 운영서버 SW Stack
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web | Apache Http | 2.2.34
 | WAS | WebLogic Enterprise Edition | 10.3.6.0
 | AML | AMLExpress | 4.0
 | RBA | RBAExpress | 4.0
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0. 1.7.0
 | EAI | TIBCO | 확인 중
 | TWS | Batch Agent | N/A
 | SSO/EAM | Safe Agent (Wise Access) | 1.1
 | 확인 중 | BRMiner | 확인 중
보안 | SSL | SSL 인증서 | N/A
 | 웹화면 보안 | Web SAFER | 4.0
 | 암복호화 | Document Safer (IF Module) | 2010R3
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
AML WEB/WAS #1,2 |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | DB | Oracle EE DBMS RAC | 12.2.0.1
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
AML DB Server #1,2 |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web/WAS | Tomcat | 확인 중
 | EAI | TIBCO | 확인 중
 | DMS | xtorm5 | 5R1SP0
 | FTR | Search Formular 5 Agent | 확인 중
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
보안 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
DMS (DocumentMgmtSystem) ECM AP #1,2 |  |  | 

## Slide 13: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 고객서비스 채널 운영서버 SW Stack (1/2)
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web | Oracle Http Server | 12.2.1.3
 | 출력 | Crownix Report (JDK 1.6) | 6.2.1.74
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0, 1.7.0
보안 | SSL | SSL 인증서 | N/A
 | 인증서 실시간 유효성 검증 | Xecure OCSP Client | 1.0
 | 모바일 공인인증 복사 | Key# Biz ICRS/CRC | 3.1
 |  | Key# QRCode | 2.0.3
 | 방화벽 | AOS Firewall | 2.2
 | PC 키보드 보안 | TouchEn (nx)Key (Web용) | 1.0.0.17
 | PC 가상 키보드 | TouchEn Transkey (Web용) | 4.6.2
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
Client | 모바일공인인증 /구간암호화 | XecureSmart (확인 중) | vg017g_df
 | 모바일백신 | TouchEn mVaccine (옙용) | 3.1
CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WEB #1,2 |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | WAS | WebLogic Enterprise Edition | 10.3.6.0
 | Mobile 플랫폼 | Morpheus Platform Server | 확인 중
 |  | Morpheus Platform PUSH | 4.1
 | 문서변환 | DocuOn*Form | 1.0
 | 레포트(출력) | Crownix Report | 6.2.1.74
 | 확인 중 | ActivieMQ | 확인 중
 | 확인 중 | ics Client(CMS) | 확인 중
 | 모바일 FW | mSDP | 3.0
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0, 1.7.0
보안 | 위변조방지 | e-Page Safer (인증서 존재함) | V2.5
 | 웹 위변조 방지 | Xecure WebShield(VestWeb) | 1.3.0.3
 | 모바일앱 위변조 방지 | Xecure AppShield (Android,iOS) | 4.1
 | 통합설치 솔루션 | Veraport | 3.7.3.4
 | 공인인증/ 구간암호화 | XecureWeb (향후 Anysign) | 7.0
 | PC 키보드 보안 | TouchEn (nx)Key (Web용) | 1.0.0.17
 | PC 가상 키보드 | TouchEn Transkey (Web용) | 4.6.2
 | 모바일가상키패드 | TouchEn mTranskey (옙용) | 4.0.6.18
 | 생체인증 | TouchEn RS for Onepass | 2.0
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
Client | 모바일공인인증/구간암호화 | XecureSmart | vg017g_df
CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WAS #1,2 |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | DB | Oracle EE DBMS RAC | 12.2.0.1
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
CSSP DB Server #1,2 |  |  | 

## Slide 14: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 고객서비스 채널 운영서버 SW Stack (2/2)
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web | Apache Http | 2.2.34
 | VCS | VENIS | 2.2
 |  | Inzi IlDReader | 2.0
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
보안 | SSL | SSL 인증서 | N/A
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
VCS WEB #1,2 |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | WAS | WebLogic Standard Edition | 10.3.6
 | VCS | VENIS | 2.2
 |  | Inzi IlDReader | 2.0
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0, 1.7.0
관리 | 백업 | Netbackup | 8.0
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
VCS WAS #1,2 |  |  | 

## Slide 15: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 정보계 운영서버 SW Stack
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web | Apache Http | 2.2.34
 | WAS | WebLogic Standard Edition | 10.3.6
 | VOC | UB-VOC EE | 6.0
 | ERMS | Talkro CS Agent | 1.0
 | 컴파일러 | JAVA | 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0
 | SSO/EAM | Safe Agent (Wise Access) | 1.1
보안 | SSL | SSL 인증서 | N/A
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
VOC/ERMS WEB/WAS #1,2 |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web/WAS | Tomcat | 7.0.79
 | DB | Oracle EE DBMS | 
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0, 1.7.0
보안 | SSL | SSL 인증서 | N/A
 | 웹화면 보안 | Web SAFER | 4.0
 | 암복호화 | Document Safer (IF Module) | 2010R3
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
감사 운영 시스템 |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | DB | Oracle EE DBMS RAC | 12.2.0.1
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
BackOffice DB(IHB, Harvest, E-bidding) #1,2 |  |  | 

## Slide 16: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 인프라 운영서버 SW Stack
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web/WAS | Tomcat | 확인 중
 | DB | tibero Client(jdbc, 확인필요) | 확인 중
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
 | SSO/EAM | SafeIdentity Enterprise Policy Server(WiseAccess) | 1.1
 |  | WiseManager | 1.1
 |  | Las | 1.1
 |  | Sensor | 1.1
보안 | 비정형데이터 암호화 | Vormetric | 5.2.5.91
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
NGS EAM Policy AP Server #1,2 |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
NTP & Flashcopy(DW & CCS) |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
AZLKSMS |  |  | 

## Slide 17: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 계정계 검증/DR 서버 SW Stack (1/2)
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web | Oracle Http Server | 12.2.1.3
 | EAI | TIBCO | 확인 중
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0, 1.8.0
 | 배포 | Jekins | 확인 중
 | 형상관리 | 확인 중 | 확인 중
보안 | SSL | SSL 인증서 | N/A
 | 웹화면 보안 | Web SAFER | 4.0
 | Virus | AOS Anti Virus&Spyware | 확인 중
 | Firewall | AOS Firewall | 확인 중
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
NGS/SFA/Banca 검증/DR WEB |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web | Oracle Http Server | 12.2.1.3
 |  | Apache Http | 2.2.34
 | WAS | Tomcat | 8.5.12
 | EAI | TIBCO | 확인 중
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0, 1.7.0
 | 배포 | Jekins | 확인 중
 | 형상관리 | 확인 중 | 확인 중
보안 | SSL | SSL 인증서 | N/A
 | Virus | AOS Anti Virus&Spyware | 확인 중
 | 공인인증/ 구간암호화 | XecureWeb(AnySign) 구간암호화용 데몬 | 7.0
 | PC 키보드보안 | TouchEn (nx)Key(Script) | 1.0.0.17
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
 | 모바일백신 | TouchEn mVaccine (옙용) | 3.1
XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA 검증/DR DMZ WEB |  |  | 

## Slide 18: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 계정계 검증/DR 서버 SW Stack (2/2)
구분 |  | SW | 버전
업무 | WAS | WebLogic Standard Edition | 10.3.6.0
 |  | Coherence Enterprise Edition | 3.7.1.8
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0
 | Framework | Anyframe Online/Batch | 4.0
 |  | Anyframe BTO | 4.0
 | Rule | InnoProduct | 3.0
 |  | InnoRules Builder | 6.7
 | UI | NCRM | 4.0
 | Chart | Fusion Chart | 확인 중
 | 파일 소팅 | DMExpress | 확인 중
 | Mobile 플랫폼 | Morpheus Platform Server | 확인 중
 |  | Morpheus Platform PUSH | 4.1
 | 문서변환 | DocuOn*Form Server | 1.0
 | 주소정제 | eCAM/PRO II | 4.0
 | SSO/EAM | Safe Agent (Wise Access) | 1.1
 | TWS | Batch Agent | N/A
 | 배포 | Jenkins | 확인 중
 | 형상관리 | 확인 중 | 확인 중
보안 | 비정형데이터 암호화 | vormetric | 5.2.5.91
 | 암복호화 | Document Safer (IF Module) | 2010R3
 | MDM | OneGuard (모바일 장치관리) | 1.0
 | 모바일앱 위변조 방지 | Xecure AppShield (Android) | 4.1
 | 확인 중 | SKT Smart Security | 확인 중
 | 공인인증/구간암호화 | XecureWeb(AnySign) | 7.0
 | PC 키보드보안 | TouchEn (nx)Key (Web용) | 1.0.0.17
 | 모바일가상키패드 | TouchEn mTranskey (옙용) | 4.0.6.18
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
Client | 모바일공인인증/ 구간암호화 | XecureSmart | 1.0
NGS/SFA/ATAB/가격공시/SMS 검증/DR WAS #1,2 |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | FEP | MC*CUBE EE for JAVA | 2.5
 | 컴파일러 | JAVA | 1.5.0, 1.6.0
 | DB | Oracle Client | 확인 중
 | 문서전송 | Docuon*Mate Client | 2.2.4
보안 | 비정형데이터 암호화 | vormetric | 5.2.5.91
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
NGS 대외계 검증/DR Server |  |  | 

## Slide 19: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 고객서비스 채널 검증/DR 서버 SW Stack
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web | Oracle Http Server | 12.2.1.3
 |  | Apache Web | 2.2.34
 | 출력 | Crownix Report (좌동) | 6.2.1.74
 | 컴파일러 | JAVA | 1.5.0, 1.6.0, 1,7.0, 1.8.0
 | VCS | VENIS | 2.2
 |  | Inzi IlDReader | 2.0
 | 배포 | Jenkins | 1.7.0
보안 | SSL | SSL 인증서 | N/A
 | 인증서 실시간 유효성 검증 | Xecure OCSP Client | 1.0
 | 모바일 공인인증 복사 | Key# Biz ICRS/CRC | 3.1
 |  | Key# QRCode | 2.0.3
 | 방화벽 | AOS | 2.2
 | PC 키보드 보안 | TouchEn (nx)Key (Web용) | 1.0.0.17
 | PC 가상 키보드 | TouchEn Transkey (Web용) | 4.6.2
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
Client | 모바일공인인증 /구간암호화 | XecureSmart | vg017g_df
 | 모바일백신 | TouchEn mVaccine (옙용) | 3.1
CSSP/Homepage/MSP/FIDO 검증/DR WEB, GAPortal/VCS 검증 WEB |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | WAS | WebLogic Standard Edition | 10.3.6.0
 | Mobile 플랫폼 | Morpheus Platform Server | 확인 중
 |  | Morpheus Platform PUSH | 4.1
 | 문서변환 | DocuOn*Form | 1.0
 | 레포트(출력) | Crownix Report | 6.2.1.74
 | 확인 중 | ActivieMQ | 확인 중
 | 확인 중 | ics Client(CMS) | 확인 중
 | 모바일 Framework | mSDP | 3.0
 | 컴파일러 | JAVA | 1.4.2, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0
 | VCS | VENIS | 2.2
 | 배포 | Jenkins | 확인 중
 | 형상 | Harvest | 확인 중
보안 | 위변조방지 | e-Page Safer (인증서 존재함) | V2.5
 | 웹 위변조 방지 | Xecure WebShield(VestWeb) | 1.3.0.3
 | 모바일앱 위변조 | Xecure AppShield (Android,iOS) | 4.1
 | 통합설치 솔루션 | Veraport | 3.7.3.4
 | 공인인증/ 구간암호화 | XecureWeb (향후 Anysign) | 7.0
 | PC 키보드 보안 | TouchEn (nx)Key (Web용) | 1.0.0.17
 | PC 가상 키보드 | TouchEn Transkey (Web용) | 4.6.2
 | 모바일가상키패드 | TouchEn mTranskey (옙용) | 4.0.6.18
 | 생체인증 | TouchEn RS for Onepass | 2.0
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
Client | 모바일공인인증 | XecureSmart | vg017g_df
CSSP 검증/DR WAS & VCS 검증 WAS Server |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | DB | Oracle EE DBMS | 12.2.0.1
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
CSSP/Homepage/MSP/FIDO 검증/DR DB, GAPortal/VCS 검증 DB |  |  | 

## Slide 20: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 인프라 검증/DR 서버 SW Stack
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web/WAS | Tomcat | 확인 중
 | DB | tibero Client(jdbc, 확인필요) | 확인 중
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
 | SSO/EAM | SafeIdentity Enterprise Policy Server(WiseAccess) | 1.1
 |  | WiseManager | 1.1
 |  | Las | 1.1
 |  | Sensor | 1.1
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
NGS EAM Policy 검증/DR Server |  |  | 

## Slide 21: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 계정계 개발 서버 SW Stack (1/2)
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web | Oracle Http Server | 12.2.1.3
 | 컴파일러 | JAVA | 1.5.0, 1.6.0, 1.8.0
 | 배포 | Jenkins | 확인 중
 | 형상 | 확인 중 | 확인 중
보안 | SSL | SSL 인증서 | N/A
 | 웹화면 보안 | Web SAFER | 4.0
 | Virus | AOS Anti Virus&Spyware | 확인 중
 | Firewall | AOS Firewall | 확인 중
 | 공인인증/ 구간암호화 | XecureWeb(AnySign) 구간암호화용 데몬 | 7.0
 | PC 키보드보안 | TouchEn (nx)Key (Web용) | 1.0.0.17
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
Client | 모바일백신 | TouchEn mVaccine (옙용) | 3.1
NGS/SFA/ATAB/SEMP/모피어스/LMS 개발 WEB |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | WAS | WebLogic Standard Edition | 10.3.6.0
 |  | Coherence Enterprise | 3.7.1.8
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
 | Framework | Anyframe Online/Batch | 4.0
 |  | Anyframe BTO | 4.0
 | 법무관리 | air-ELMS | 3.1.0
 | Rule | InnoProduct | 3.0
 |  | InnoRules Builder | 6.7
 | UI | NCRM | 4.0
 | Chart | Fusion Chart | 확인 중
 | 파일 소팅 | DMExpress | 확인 중
 | Mobile 플랫폼 | Morpheus Platform Server | 확인 중
 |  | Morpheus Platform PUSH | 4.1
 | 문서변환 | DocuOn*Form Server | 1.0
 | 주소정제 | eCAM/PRO II | 4.0
 | SSO/EAM | Safe Agent (Wise Access) | 1.1
 | TWS | Batch Agent | N/A
 | 배포 | Jenkins | 1.7.0
 | 형상관리 | 확인 중 | 확인 중
보안 | 비정형데이터 암호화 | vormetric | 5.2.5.91
 | 암복호화 | Document Safer (IF Module) | 2010R3
 | 모바일앱 위변조 방지 | Xecure AppShield (Android) | 4.1
 | 확인 중 | SKT Smart Security | 확인 중
 | 공인인증/구간암호화 | XecureWeb(AnySign) | 7.0
 | PC 키보드보안 | TouchEn (nx)Key (Web용) | 1.0.0.17
 | 모바일가상키패드 | TouchEn mTranskey (옙용) | 4.0.6.18
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
Client | 모바일공인인증 | XecureSmart | 1.0
NGS/SFA/ATAB/SEMP/모피어스/가격공시/SMS/LMS 개발 WAS |  |  | 

## Slide 22: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 계정계 개발 서버 SW Stack (2/2)
구분 |  | SW | 버전
업무 | FEP | MC*CUBE EE for JAVA | 2.5
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
 | DB | Oracle Client | 확인 중
 | EAI | TIBCO | 확인 중
 | 배치 | Batch Agent | N/A
 | DB | DB2 | 9.7
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
NGS EAI 개발/대외계 개발 Server |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | DB | Oracle EE DBMS | 12.2.0.1
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
Channel DEV DB |  |  | 

## Slide 23: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- AML, DMS 개발 서버 SW Stack
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web | Apache Http | 2.2.34
 | WAS | WebLogic Standard Edition | 10.3.6.0
 | AML | AMLExpress | 4.0
 | RBA | RBAExpress | 4.0
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0
 | EAI | TIBCO | 확인 중
 | TWS | Batch Agent | N/A
 | ???? | Docuon Server | 2.0.3
 | SSO/EAM | Safe Agent (Wise Access) | 1.1
 | 배포 | Jenkins | 확인 중
 | 형상관리 | 확인 중 | 확인 중
보안 | SSL | SSL 인증서 | N/A
 | 웹화면 보안 | Web SAFER | 4.0
 | 암복호화 | Document Safer (IF Module) | 2010R3
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
AML 개발 WEB/WAS |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | DB | Oracle EE DBMS | 12.2.0.1
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
AML DB Dev |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web | Apache Http | 2.2.34
 | WAS | WebLogic Standard Edition | 10.3.6
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0, 1.8.0
 | 배포 | Jenkins | 확인 중
보안 | SSL | SSL 인증서 | N/A
 | 웹 위변조 방지 | Xecure WebShield(VestWeb) | 2.3.0.1
 | 공인인증 | VestSign | 1.3.0
 | 인증서 복사 | VestRelay | 1.0.4
 | 키보드보안 | NOS_키보드보안 | 1.0
 | 악성코드/ 방화벽 | NOS_개인방화벽/ 실시간악성코드탐지 | 1.0
 | 가상키패드 (PC용) | NOS_KeyPad | 1.0
 | 가상키패드 (옙용) | NOS_KeyPad_MobileWeb | 1.0
 | 백신 | NOS_Android_웹백신 | 1.0
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
New Online 개발 WEB/WAS |  |  | 

## Slide 24: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 고객서비스 채널 개발 서버 SW Stack
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web | Apache Web | 2.2.34
 | WAS | WebLogic Standard Edition | 10.3.6
 | 레포트(출력) | Crownix Report | 6.2.1.74
 | 컴파일러 | JAVA | 1.4.2, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0
 | VCS | VENIS | 2.2
 |  | Inzi IlDReader | 2.0
 | 배포 | Jenkins | 1.7.0
 | 형상 | 확인 중 | 확인 중
 | 문서변환 | DocuOn*Form | 1.0
 | 모바일 FW | mSDP | 3.0
 | Mobile 플랫폼 | Morpheus Platform Server | 확인 중
 |  | Morpheus Platform PUSH | 4.1
보안 | SSL | SSL 인증서 | N/A
 | 인증서 실시간 유효성 검증 | Xecure OCSP Client | 1.0
 | 공인인증/구간암호화 | XecureWeb (향후 Anysign) | 7.0
 | 모바일 공인인증 복사 | Key# Biz ICRS/CRC | 3.1
 |  | Key# QRCode | 2.0.3
 | 방화벽 | AOS | 2.2
 | 위변조방지 | e-Page Safer | V2.5
 | 웹 위변조 방지 | Xecure WebShield(VestWeb) | 1.3.0.3
 | 모바일앱 위변조 방지 | Xecure AppShield (Android,iOS) | 4.1
 | 통합설치 솔루션 | Veraport | 3.7.3.4
 | PC 키보드 보안 | TouchEn (nx)Key (Web용) | 1.0.0.17
 | PC 가상 키보드 | TouchEn Transkey (Web용) | 4.6.2
 | 모바일 가상키패드 | TouchEn mTranskey (옙용) | 4.0.6.18
 | 생체인증 | TouchEn RS for Onepass | 2.0
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
Client | 모바일공인인증/구간암호화 | XecureSmart | vg017g_df
 | 모바일백신 | TouchEn mVaccine (옙용) | 3.1
CSSP/Homepage/GAPortal/VCS 개발 WEB/WAS |  |  | 

## Slide 25: 1.2 U2L 대상 SW 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 정보계 개발 서버 SW Stack
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web | Apache Http | 2.2.34
 | WAS | WebLogic Standard Edition | 10.3.6
 |  | WebCenter | 10.3.3
 | ERMS | Talkro CS Agent | 1.0
 | VOC | UB-VOC EE | 6.0
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0
 | SSO/EAM | Safe Agent (Wise Access) | 1.1
 |  | EAM Portal | N/A
 | TWS | Batch Agent | N/A
 | 배포 | Jenkins | 확인 중
 | 형상관리 | 확인 중 | 확인 중
보안 | SSL | SSL 인증서 | N/A
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
VOC/ERMS/EAMPortal 개발 WEB/WAS |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | DB | Oracle EE DBMS RAC | 12.2.0.1
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
BackOffice DEV DB(IHB, Harvest, E-bidding) |  |  | 
구분 |  | SW | 버전
업무 | Web/WAS | Tomcat | 7.0.79
 | DB | Oracle DBMS EE | 확인 중
 | 컴파일러 | JAVA | 1.6.0
 | 배포 | Jenkins | 확인 중
 | 형상관리 | Harvest | 확인 중
보안 | SSL | SSL 인증서 | N/A
 | 웹화면 보안 | Web SAFER | 4.0
 | 암복호화 | Document Safer (IF Module) | 2010R3
관리 | 백업 | Netbackup | 솔루션 변경
 | 모니터링 | tivoli, ITM | 솔루션 변경
 | 통합로그 | Splunk | 7.3.5
 | 서버취약점 진단 | Secuguard SSE | 3.0
감사 시스템 개발 |  |  | 

## Slide 26: 1.3 U2L 대상 SW 유지보수 현황 (1/10)
1. 정보시스템 환경조사
구분 | 제품 | 버전 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  |  | 여부 | 업체 | 영업 연락처 | 기술 연락처 | ABL 전체 라이선스
Web | Oracle Http Server | 12.2.1.3 | O | 펜타시스템 | 이심구 실장 010-7227-6390 sklee@penta.co.kr | 안일훈 수석 010-2590-9287 ihan@penta.co.kr | Webtier 14Processor(Webserver)
 | Apache WebServer | 2.2.34 | X | IBM DCS에서 해당 유지보수 진행 |  |  | N/A
WAS | WLS Ent./Standard Edition | 10.3.6.0 | O | 펜타시스템 | 이심구 실장 010-7227-6390 sklee@penta.co.kr | 안일훈 수석 010-2590-9287 ihan@penta.co.kr | -WLS Enterprise Edition : 34 Processor -WLS Standard Edition : 37 Processor
 | Coherence EE (WLS Session 공유 Cluster 솔루션) | 3.7.1.8 | O |  |  |  | -Coherence Enterprise Edition : 33 Processor
 | Tomcat |  | X | IBM DCS에서 해당 유지보수 진행 |  |  | N/A
DBMS | Oracle DBMS | 12.2.0.1 | O | 디엠아이 시스템즈 | 임용재 차장 010-5490-1411 yjlim@dmisys.co.kr | 정연권 부장 010-8957-9996 bobby@dmisys.co.kr | (ULA) Oracle DB Enterprise Edition- Processor Perpetual (ULA) Oracle Real Application Clusters – Processor Perpetual (ULA) Oracle Partitioning - Processor Perpetual (ULA) Oracle Advanced Security – Processor Perpetual (ULA) Oracle Diagnostics Pack – Processor Perpetual (ULA) Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual (ULA) Oracle Advanced Compression – Processor Perpetual (Non ULA) Programmer 등 * ULA(Unlimited Licesne Agreement) : 무제한 라이선스
SSL | SSL 인증서 | N/A | O | ABL IT 인증서 취득, IBM DCS에서 인증서 적용 |  |  | N/A
프레임워크 | Anyframe Online/Batch | 4.0 | X | N/A | N/A | ABL 손영철 차장 일부 지원 | 확인 불가
 | Anyframe BTO | 4.0 | X | N/A | N/A | ABL 손영철 차장 일부 지원 | 확인 불가

## Slide 27: 1.3 U2L 대상 SW 유지보수 현황 (2/10)
1. 정보시스템 환경조사
구분 | 제품 | 버전 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  |  | 여부 | 업체 | 영업 연락처 | 기술 연락처 | ABL 전체 라이선스
Rule | InnoProduct (상품기준정보관리) InnoRules Builder (Rule 구현, App.반영) | 3.0 6.7 | O | 이노룰스 | 한창민 대리 010-4323-2230 cmcm0224@innorules.com | 윤재진 책임 010-9551-6466 dbswowls@innorules.com | Project License 1식 (단, 차세대 프로젝트 완료 이후 Core 증가는 불가함)
대외연계 | MC*CUBE Enterprise Edition For JAVA | 2.5 | O | 엔소프 테크놀러지 | 박지엽 부장 010-4171-7371 kwonth@ensof.co.kr | 최산 연구원 010-7588-2750 choisan728@ensof.co.kr | MC*CUBE Enterprise Edition 2.5 운영 2 Server, DR 1 Server, 개발 무상
EAI | TIBCO (Rendezvous) | 5,14 8.4.0 7.2.0 6.0.0 8.4.5 7.2.0 | O | 씨에스피아이 | 박지원 부장 010-6426-1129 jwp@cspi.co.kr | 김기우 차장 010-9153-3631 kwkim@cspi.co.kr | 유지보수 서비스 지원 내용 일부 변경 Active BusinessWorks v5.14(7EA) Production/Non-Pro/Dev (4/2/1), Enterprise Message v8.4.0(7EA) Service Pro/Non-Pro/Dev (4/2/1), ActiveMatrix Adapter for SAP v7.2.0(4EA) Pro/Non-Pro (1/3), Hawk Pro/Non-pro v6.0.0(6EA) (4/2), Rendezvous Enterprise Daemon v7.2.0 (7EA) Pro/Non-Pro/Standard Pro (4/4/1), ActiveMatrix Adapeter DB v7.2.0 Pro/ NonPro / File v7.2.0 Pro/NonPro (5/2/4/2)
UI | NCRM | 4.0 | O | 에스엠아이티 | 강희일 대표 010-3737-8667 hikang@smit.co.kr | 유종현 차장 010-3235-5768 screammy@smit.co.kr | NCRM-D(개발서버용)/IBM P750 3.55GHZ 3core용 * 1 NCRM-E(core운영서버용)/IBM P780 4.14GHZ 8core용 * 2 NCRM-E(SFA운영서버용)/IBM P780 4.14GHZ 5core용 * 2 NCRM-DR(DR서버용)/IBM P750 3.55GHz 2core용*2
배치 | TWS Core | 교체 예정 | O | N/A | N/A | N/A | JobMind로 교체 예정
차트 | Fusion Chart | 확인 중 | X | N/A | N/A | N/A | N/A

## Slide 28: 1.3 U2L 대상 SW 유지보수 현황 (3/10)
1. 정보시스템 환경조사
구분 | 제품 | 버전 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  |  | 여부 | 업체 | 영업 연락처 | 기술 연락처 | ABL 전체 라이선스
Mobile | Morpheus Platform Server | 2.2 (ATAB) 2.3 (CCSP) | O | 유라클 | 라성욱 부장 010-9078-4061 sula@uracle.co.kr | 김진우 팀장 010-9147-5288 jinwoo@uracle.co.kr | A-Tab 적용 라이선스 - Morpheus Platform Server * 1ea (운영 2ea, 테스트 1ea, 개발 1ea), - Morpheus Platform(Client) * 1ea CSSP 적용 라이선스 - Morpheus Platform Server * 2ea (운영 2ea, 테스트 1ea, 개발 1ea), - Morpheus Platform(Client) * 2ea
 | Morpheus Platform PUSH (redis) | 4.1 | O |  |  |  | 없음(라이선스는 없으나, 유지보수해주고 있음)
AML | AMLExpress | 4.0 | O | 지티원 | 박경환 010-9348-1447 khpark@gtone.co.kr | 확인 중 | 1식
 | RBAExpress | 4.0 | O |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 1식
DMS | xtorm5 | 5R1 | O | 인젠트 | 이능현 차장 010-5340-9063 nhlee@inzent.com | 김경선 과장 010-5021-2829 ks0126@inzent.com | Software Development Head-Start Kit - 1Package / Framework Operation Manager up to 2000 users / ECM Content Manager up to 2000 users / HSM Repository Manager for 30TB
화상고객 서비스 (VCS) | VENIS | 2.2 | O | 트랜스 코스모스 코리아 | 장대원 010-7252-0200 jangdw@trans-cosmos.co.kr |  | 1식 / [Basic Module] Server Engine 2식, Encryption 1Site, 관리자화면 Package 1Site, 3rd CTI IF 1Site [Visual Interactive Agent Module] Visual Interactive Agent 1Site, Screen Push 1Site, Escort 1Site, Screen Recording 1Site, Video Call 1Site
 | Inzi ilDReader | V2.0 | O |  |  |  | 1식
VOC | UB-VOC Enterprise Edition | 6.0 | O | 위고 | 임준호 차장 010-8311-7731 jh81@wigoai.com | 이기웅 선임 010-4456-5727 luckyykw@wigoai.com | UB-VOC Enterprise Edition Ver 6.0 : 1 식 Site 라이선스임
법무관리 | air-ELMS | 3.1.0 | O | 한국네트웍스 | 이제령 책임 010-5273-8357 leejr@hankooktech.com | 김양희 대리 010-4769-3470 kyh92@hankooktech.com | Site License

## Slide 29: 1.3 U2L 대상 SW 유지보수 현황 (4/10)
1. 정보시스템 환경조사
구분 | 제품 | 버전 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  |  | 여부 | 업체 | 영업 연락처 | 기술 연락처 | ABL 전체 라이선스
문서 관리 | DocuOn*Form (문서버전관리/ 문서변환) Docuon Server Docuon Viewer (디자인 포함, Client설치됨) | 1.0 | O | 클립소프트 | 박병렬 차장 010-9384-0312 pbr0312@clipsoft.co.kr 유화영 과장 010-6421-8489 hyyu@clipsoft.co.kr | 안중선 사원 010-9970-2407 wndtjs@clipsoft.co.kr | 4 server (UP56,UP57,UD02,UD03)
보고서 출력 | Crownix Report | 6.2.1.74 | O | 엠투소프트 | 송호선이사 010-6347-1055 hssong@m2soft.co.kr | 김정훈 차장 010-4763-4829 kjh4829@m2soft.co.kr | Site License
SSM (Smart Security Manager) | OneGuard MDM (Mobile Device Management) | 1.0 | O | 라온시큐어 | 정수성 대리 010-4817-9865 ssjung@raoncorp.com | 장민경 부장 010-5824-0987 mkjang@raoncorp.com | Site License
파일소팅 | DMExpress | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
SSO/EAM | Safeidentity Enterprise Policy Server | 1.1 | O | 라온시큐어 | 정수성 대리 010-4817-9865 ssjung@raoncorp.com | 김용인 과장 010-8970-6890 yikim@raoncorp.com | Safeidentity Enterprise Policy Server * 2ea
 | WiseManager |  |  |  |  |  | 
 | Las |  |  |  |  |  | 
 | Sensor |  |  |  |  |  | 
 | Safeidentity Enterprise Safe Agent |  |  |  |  |  | Safeidentity Enterprise Safe Agent * 14ea
확인 중 | ActiveMQ pushpub | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
확인 중 | ics client(CMS) | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
확인 중 | Trade Sign Score TSA | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중

## Slide 30: 1.3 U2L 대상 SW 유지보수 현황 (5/10)
1. 정보시스템 환경조사
구분 | 제품 | 버전 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  |  | 여부 | 업체 | 영업 연락처 | 기술 연락처 | ABL 전체 라이선스
주소정제 | eCAM/Pro II(On-Line) | 4.0 | O | 이스턴 테크놀러지 | 윤석헌 부장 010-772-7143 shyoon@etpost.co.kr 김지수 차장 010-5277-7214 geesus@etpost.co.kr | 안정준 차장 010-9000-7812 ajjhj@etpost.co.kr | eCAM/Pro II : 7대
전자민원 관리 ERMS | Talkro CS Agent™ | 1.0 | △ | 다음소프트 | 김지현 대리 010-7736-4478 kjh@daumsoft.com (유지보수 총괄) 장석원 대리 010-9410-7333 swjang@daumsoft.com | 심미혜 과장 010-6292-8047 mhsim@daumsoft.com | Site License
웹화면 보안 | Web SAFER (화면캡쳐 방지 솔루션) | 4.0 | O | 마크애니 | 김정은 과장 010-9034-1505 kimje@markany.com | 이윤정 과장 010-2691-6853 yjlee@markany.com | (ABL 계약건) 감사→ Web Safer : 1 (ABL 계약건) 콜센터→ Web Safer : 1 (LG CNS 계약건) Web Safer : 4 (LG CNS 계약건) AML→Web Safer : 1 (LG CNS 계약건) Image→Web Safer : 2
암복호화 | Document SAFER 내부정보 유출방지 | 2010R3 | O | 마크애니 | 김정은 과장 010-9034-1505 kimje@markany.com | 이윤정 과장 010-2691-6853 yjlee@markany.com | (감사) Document Safer Server Interface Module : 1 Document Safer Server Interface Module : 2 (Groupware) Document Safer Server Interface Module : 3 (NGS) Document Safer Server Interface Module : 2 (DMS) Document Safer Server Interface Module : 2 PC DRM : 3500 (PC 자동암호화 정책 적용) Document Safer Engine : 1 (문서 암호화 열람) Document Safer Client : Site 라이선스

## Slide 31: 1.3 U2L 대상 SW 유지보수 현황 (6/10)
1. 정보시스템 환경조사
구분 | 제품 | 버전 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  |  | 여부 | 업체 | 영업 연락처 | 기술 연락처 | ABL 전체 라이선스
위변조 방지 | e-Page SAFER | 2.5 | O | 마크애니 | 안유리 사원 010-3404-1130 yrahn@markany.com | 강인환 과장 010-9594-7070 ihkang1@markany.com | - (EMS) e_Page SAFER Client Module For Non-ActiveX (1식) - (CCSP, DMS) e-Page SAFER Server Engine (4식) e-Page SAFER Client Module (1식) Capture Prevention Module (1식) Cross-Browser Support (1식) Detector Program (1식)
위변조 방지 | Xecure AppShield (모바일 앱 위변조 방지) | 4.1 | O | 한컴위드 | 김상연 과장 010-6278-0599 sangyeon@hancomwith.com | 서종수 부장 010-3687-4513 sjs@hancomwith.com | EAS-i : Xecure Appshield for Android : 1 CSSP : Xecure Appshield for Android : 1 Xecure Appshield for iOS : 1
인증서 검증 | Xecure OCSP Client (인증서 실시간 유효성 검증) | 1.0 | O | 한컴위드 | 김상연 과장 010-6278-0599 sangyeon@hancomwith.com | 서종수 부장 010-3687-4513 sjs@hancomwith.com | 홈페이지 : OCSP Client for Server : 2
공인인증 및 구간 암호화 (PC용) | XecureWeb (active active 버전,현재 non-active 버전 AnySign) | 7.0 | O | 한컴위드 | 김상연 과장 010-6278-0599 sangyeon@hancomwith.com | 서종수 부장 010-3687-4513 sjs@hancomwith.com | NGS 1차 : XecureWeb 24 Core(재활용 5 Copy 포함) NGS 2차 : XecureWeb 2 Life@Digital : XecureWeb for Multi Browser 2 CSSP : XecureWeb for Multi Browser 2 DR 1 홈페이지 : 상호인증용 XecureWeb 1 상호인증용본인확인 XecureWeb IDV Module 1 방카웹 : XecureWeb 2, XecureWeb IDV Module 2

## Slide 32: 1.3 U2L 대상 SW 유지보수 현황 (7/10)
1. 정보시스템 환경조사
구분 | 제품 | 버전 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  |  | 여부 | 업체 | 영업 연락처 | 기술 연락처 | ABL 전체 라이선스
공인인증 및 구간 암호화 (옙용) | XecureSmart (모바일 공인인증 및 구간 암호화) | 1.0 | O | 한컴위드 | 김상연 과장 010-6278-0599 sangyeon@hancomwith.com | 서종수 부장 010-3687-4513 sjs@hancomwith.com | NGS 1차 : XecureSmart Server 2 XecureSmart for Android 1 CSSP : XecureSmart for And/IOS 각 1
위변조방지 | XecureWebShield (VestWeb) | CCSP : 1.3 인터넷보험 : 2.3 | O | 예티소프트 | 박찬호 차장 010-6774-5658 chpark@yettiesoft.com | 남원성 과장 010-9441-9807 sknam85@yettiesoft.com | VestWeb (구 XecureWebShield) - 인터넷보험사이트 웹위변조방지 : 2 Copy - CSSP 웹위변조방지 : 2 Copy
공인인증 | VestSign(공인인증) VestRelay(인증서 중계) | 1.3.0 1.0.4 | O | 예티소프트 | 박찬호 차장 010-6774-5658 chpark@yettiesoft.com | 남원성 과장 010-9441-9807 sknam85@yettiesoft.com | 인터넷 보험웹사이트 - VestSign/VestRelay : 2 Copy, 개발, 검증/DR 무상 GASFA : VestSign : 2Copy 존재(버전 12,4)
키보드보안 | NOS (nProtect Online Security)_키보드보안 | 1.0 | O | 예티소프트 (잉카인터넷) | 박찬호 차장 010-6774-5658 chpark@yettiesoft.com | 김선제 대리 010-4444-7726 ksj@inca.co.kr | NOS_Windows_사용자정보보호 - 1 Copy
실시간 악성코드 탐지/네트워크 보안 | NOS (nProtect Online Security)_개인방화벽/실시간 악성코드 탐지 | 1.0 |  |  |  |  | NOS_Windows_실시간 악성코드 탐지/네트웍 보호 - 1 Copy
가상키패드(PC용) | NOS (nProtect Online Security)_Keypad | 1.0 |  |  |  |  | NOS_Keypad - 1 Copy
가상키패드(모바일용) | NOS (nProtect Online Security)_Keypad_ MobileWeb | 1.0 |  |  |  |  | NOS_Keypad_Mobile Web - 1 Copy
백신 | NOS (nProtect Online Security)_Android_ 웹백신 | 1.0 |  |  |  |  | NOS_Android_웹백신 - 1 Copy

## Slide 33: 1.3 U2L 대상 SW 유지보수 현황 (8/10)
1. 정보시스템 환경조사
구분 | 제품 | 버전 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  |  | 여부 | 업체 | 영업 연락처 | 기술 연락처 | ABL 전체 라이선스
백신 | AOS Antivirus | 확인 중 | X | 안랩 | N/A | N/A | 확인 불가
방화벽 | AOS Firewall | 확인 중 | X | 안랩 | N/A | N/A | 확인 불가
PC 키보드보안 | TouchEn nxKey TouchEn Key (ActiveX, NonActiveX) | 1.0.0.17 | O | 라온시큐어 | 정수성 대리 010-4817-9865 ssjung@raoncorp.com | 강인철 과장 010-9292-2864 ickang@raoncorp.com | TouchEn nxKey(MultiBrowser 포함) : 1식 TouchEn nxKey : 1식 TouchEn Key*2per 4Core(Server) TouchEn for Multi Browser*2per 4Core (Server)
PC 가상 키보드 | TouchEn Transkey | 4.6.2 | O | 라온시큐어 | 정수성 대리 010-4817-9865 ssjung@raoncorp.com | 강인철 과장 010-9292-2864 ickang@raoncorp.com | TouchEn Transkey : 1 Service
모바일 키패드 | TouchEn mTranskey | 4.0.6.18 | O | 라온시큐어 | 정수성 대리 010-4817-9865 ssjung@raoncorp.com | 강인철 과장 010-9292-2864 ickang@raoncorp.com | TouchEn mTranskey for Android Tablet : 1 Service TouchEn mTranskey for Android/iOS : 1 Service
모바일 백신 | TouchEn mVaccine | 3.1 | O | 라온시큐어 | 정수성 대리 010-4817-9865 ssjung@raoncorp.com | 강인철 과장 010-9292-2864 ickang@raoncorp.com | TouchEn mVaccine (모바일백신)for Android/iOS : 1식
모바일 인증서 복사 | Key# Biz ICRS/CRC Key# QRCode | 3.1 2.0.3 | O | 라온시큐어 | 정수성 대리 010-4817-9865 ssjung@raoncorp.com | 강인철 과장 010-9292-2864 ickang@raoncorp.com | Key# Biz ICRS/CRC for Multi Browse*2per 4Core(Server) Key# Biz ICRS/CRC for QRCODE*2per 4Core(Server) Key# QRCode for iOS*1 unlimited user Key# QRCode for Android*1unlimited user
생체 인증 | TouchEn RS for Onepass | 2.0 | O | 라온시큐어 | 정수성 대리 010-4817-9865 ssjung@raoncorp.com | 현재환 과장 010-4483-1170 jhhyun@raoncorp.com | TouchEn RS for Onepass 2.0 Server/Client : Site License

## Slide 34: 1.3 U2L 대상 SW 유지보수 현황 (9/10)
1. 정보시스템 환경조사
구분 | 제품 | 버전 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  |  | 여부 | 업체 | 영업 연락처 | 기술 연락처 | ABL 전체 라이선스
문서전송 Client 모듈 | Docuon*Mate Client | 2.2.4 | O | 한국공인인증서비스(KTNET) | 박정민 이사 010-7191-8864 jmpark@kcert.co.kr | 이효선 대리 010-9256-2061 hslee@kcert.co.kr | Docuon*Mate Client : 2
확인 중 | SKT Smart Security | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
백업 | Veritas Netbackup | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
 | Netbackup Agent |  |  |  |  |  | 
통합로그 | Splunk | 7.3.5 | O | 위즈코어 | 홍형표 팀장 010-2722-4328 hphong@wizcore.co.kr | 김형민 대리 010-8127-9698 kind7776@wizcore.co.kr | 하루 기준 40GB
통합설치 | VeraPort | 3.7.3.4 | O | 위즈베라 | 송승복 차장 010-3778-3192 sbsong@wizvera.com | 김형철 과장 010-4900-4747 hckim@wizvera.com | 사이버 창구 - 운영 : For Window/IE 2EA For Window/NonIE 2EA - DR/검증 : For Window/IE 1EA For Window/NonIE 1EA - 개발 : 무상
서버취약점진단 | Secuguard SSE | 3.0 | O | 나일소프트 | 육근영 과장 010-3499-6979 ygy@nilesoft.co.kr | 부영준 010-2470-5464 youngjoon@nilesoft.co.kr | 335 Server
DB 암호화 | Advanced Security |  | O | DMI 시스템즈 | 임용재 과장 010-5490-1411 yjlim@dmisys.co.kr |  | 
비정형 데이터 암호화 | VOR-V5-A Transparent Encryption Agent | 5.2.5.91 | O | 씨큐하이 | 천의진 대리 010-7401-3119 ejcheon@secuhigh.com | 최경주 과장 010-8633-2955 gengju@secuhigh.com | Vormetric Agent : 18ea

## Slide 35: 1.3 U2L 대상 SW 유지보수 현황 (10/10)
1. 정보시스템 환경조사
구분 | 제품 | 버전 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  |  | 여부 | 업체 | 영업 연락처 | 기술 연락처 | ABL 전체 라이선스
패스워드 관리 | APPM for Password | N/A | O | 굿모닝아이텍 | 이경근 부장 010-7288-4132 kklee@goodmit.co.kr | N/A | U2L 미대상 솔루션임 Agent 방식이 아닌 Gateway 방식으로 U2L 대상 서버에 설치 작업진행되지 않음. 단, OS,IP 변경 등으로 인하여 변경 전 수정 작업 필요함
서버접속 통제 | GateOne Core | N/A | O | 이씨큐밸리 | 김대혁 부장 010-9001-1969 dhkim@esvali.com | N/A | U2L 미대상 솔루션임 Agent 방식이 아닌 Gateway 방식으로 U2L 대상 서버에 설치 작업진행되지 않음. 단, OS,IP 변경 등으로 인하여 변경 전 수정 작업 필요함
DB 접근제어 | DB Safer | N/A | O | PNPSecure | 김민철 차장 010-8829-6676 dhkim@esvali.com | N/A | U2L 미대상 솔루션임 Agent 방식이 아닌 Gateway 방식으로 U2L 대상 서버에 설치 작업진행되지 않음. 단, OS,IP 변경 등으로 인하여 변경 전 수정 작업 필요함
※ ABL 전체 라이선스는 유지보수 업체를 통해 확인한 내용으로 여러 차례 계약 및 업체 변경 등으로 실제와 상이할 수 있음

## Slide 36: 1.4 어플리케이션 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 계정계 및 CCSP 주요 Web/WAS 현황 (1/6)
업무 | 용도 | Hostname | Domain | SW | URL | Application | 위치 | 비고
검증/ DR | WEB | UD01 | 검증 | NGS (OHS) | s-ngs.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | s-sfa.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | s-banca.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | s-mon.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | s-gasfa.abllife.co,kr | - | - | UD06과 중복, 추후 확인
 |  |  |  | NGS (OHS) | s-iwapi.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  | DR | NGS (OHS) | ngs.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | sfa.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | sfa2.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | banca.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | gasfa.abllife.co,kr | - | - | UD06과 중복, 추후 확인
 |  | UD06 | 검증 | NGS (OHS) | s-xsfa.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | s-xhs.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | s-xclaims.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | s-sfa-mobile.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | d-my.abllife.co,kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | s-gasfa.abllife.co,kr | - | - | 
 |  |  |  | EASI (OHS) | s-atab.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (Apache) | s-xsfa.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  | DR | NGS (OHS) | xsfa.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | xsfa2.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | xhs.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | xclaims.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | gasfa.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | ga.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | EASI (OHS) | atab.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (Apache) | xsfa.abllife.co.kr | - | - | 

## Slide 37: 1.4 어플리케이션 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 계정계 및 CCSP 주요 Web/WAS 현황 (2/6)
업무 | 용도 | Hostname | Domain | SW | URL | Application | 위치 | 비고
검증/ DR | WEB | UD101 | 검증 | CSSP (OHS) | s-cyber.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | CSSP (OHS) | s-gaportal.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | CSSP (OHS) | s-home.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | CSSP (OHS) | s-cssp-msp.ablife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | CSSP (OHS) | s-fido.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | CSSP (OHS) | s-cyber.allianzlife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | CSSP (OHS) | s-gaportal.allianzlife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | CSSP (OHS) | s-home.allianzlife.co.k | - | - | 
 |  |  |  | CSSP (OHS) | s-fido.allianzlife.co.kr | - | - | 
 |  |  | DR | CSSP (OHS) | cyber.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | CSSP (OHS) | www.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | CSSP (OHS) | cssp-msp.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | CSSP (OHS) | fido.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | CSSP (OHS) | cyber.allianzlife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | CSSP (Apache) | s-vcs.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | CSSP (Apache) | s-myvcs.abllife.co.kr | - | - | 
 |  | UD200 | 검증 | CSSP (Apache) | s-online.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | CSSP (Apache) | s-m.abllife.co.kr | - | - | 

## Slide 38: 1.4 어플리케이션 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 계정계 및 CCSP 주요 Web/WAS 현황 (2/6)
업무 | 용도 | Host name | Domain | SW | URL | Application | 위치 | 비고
검증/DR | WAS | UD02 | S-BT001 | Weblogic | http://10.10.20.100:41000/console | DataServer | /APP/report/DataServer | 
 |  |  |  |  |  | mon | /LIB/NGS/ngsruntime/mon | 
 |  |  | S-EAAIR | Weblogic | http://10.10.20.100:25400/console | service | /aircraft | 
 |  |  | S-EAMNG | Weblogic | http://10.10.20.100:25100/console | admin | /APP/aircraft/admin | 
 |  |  |  |  |  | appshield_admin | /APP/appshield_admin | 
 |  |  |  |  |  | madm | /APP/madm | 
 |  |  |  |  |  | msdp | /APP/msdp_admin/msdp | 
 |  |  |  |  |  | ui2 | /APP/msdp_admin/ui-2 | 
 |  |  | S-EASIG | Weblogic | http://10.10.20.100:25300/console | appshield_service | /APP/appshield_service | 
 |  |  |  |  |  | mgw | /LIB_EASI2/mgw | 
 |  |  |  |  |  | service | /APP/msdp_serivce/service | 
 |  |  | S-EASVC | Weblogic | http://10.10.20.100:25200/console | pcms | /APP/docuon/pcsm | 
 |  |  |  |  |  | pcms2 | /APP/docuon/pcsm2 | 
 |  |  | S-EAUPM | Weblogic | http://10.10.20.100:25500/console | upmc | /APP/upmc | 
 |  |  | S-NGS01 | Weblogic | http://10.10.20.100:11000/console | innorulessj | /LIB/NGS/rule/innorulesj | 
 |  |  |  |  |  | mon | /LIB/NGS/ngsruntime/mon | 
 |  |  |  |  |  | ngs-ar-svc | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-ar-svc | 
 |  |  |  |  |  | ngs-comm-ui | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-comm-ui | 
 |  |  |  |  |  | ngs-fn-svc | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-fn-svc | 
 |  |  |  |  |  | ngs-pa-svc | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-pa-svc | 
 |  |  |  |  |  | ngs-rb-svc | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-rb-svc | 
 |  |  |  |  |  | ngs-re-svc | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-re-svc | 
 |  |  |  |  |  | ngs-sl-svc | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-sl-svc | 
 |  |  | S-NGS02 | Weblogic | http://10.10.20.100:12000/console | innorulessj | /LIB/NGS/rule/innorulesj | 
 |  |  |  |  |  | mon | /LIB/NGS/ngsruntime/mon | 
 |  |  |  |  |  | ngs-bc-svc | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-bc-svc | 
 |  |  |  |  |  | ngs-comm-ui | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-comm-ui | 
 |  |  |  |  |  | ngs-ex-svc | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-ex-svc | 

## Slide 39: 1.4 어플리케이션 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 계정계 및 CCSP 주요 Web/WAS 현황 (3/6)
업무 | 용도 | Host name | Domain | SW | URL | Application | 위치 | 비고
검증/DR | WAS | UD02 | S-NWB01 | Weblogic | http://10.10.20.100:54000/console | coherence-web-spi | /APP/coherence/lib/coherence-web-spi.war | 
 |  |  |  |  |  | innorulessj | /LIB/NGS/rule/innorulesj | 
 |  |  |  |  |  | ngs-nw-svc | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-nw-svc | 
 |  |  | S-RUL01 | Weblogic | http://10.10.20.100:21000/console | builder | /APP/prod/innorules/deploy/builder | 
 |  | UD03 | S-GASFA | Weblogic | http://10.10.20.110:33000/console | coherence-web-spi | /APP/coherence/lib/coherence-web-spi.war | 
 |  |  |  |  |  | DataServer | /APP/report/DataServer | 
 |  |  |  |  |  | innorulessj-ch | /LIB/NGS/rule/innorulesj-ch | 
 |  |  |  |  |  | ngs-ch-svc | /LIB/NGS/ngsruntion/module/ngs-ch-svc | 
 |  |  |  |  |  | ngs-comm-ui2 | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-comm-ui2 | 
 |  |  |  |  |  | ngs-fn-svc | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-fn-svc | 
 |  |  |  |  |  | ngs-gs-svc | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-gs-svc | 
 |  |  |  |  |  | ngs-pa-svc | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-pa-svc | 
 |  |  |  |  |  | ngs-sl-svc | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-sl-svc | 
 |  |  | S-IWAPI | Weblogic | http://10.10.20.110:55000/console | coherence-web-spi | /APP/coherence/lib/coherence-web-spi.war | 
 |  |  |  |  |  | hr_board | /LIB/NGS/IWebApis/hr-board | 
 |  |  |  |  |  | papa | /LIB/NGS/IWebApis/papa | 
 |  |  |  |  |  | sf-board | /LIB/NGS/IWebApis/sf-board | 
 |  |  | S-QUEXT | Weblogic | http://10.10.20.110:50000/console | azlk-qu-ext | /LIB/NGS/quext/zalk-qu-ext | 
 |  |  |  |  |  | coherence-web-spi | /APP/coherence/lib/coherence-web-spi.war | 
 |  |  | S-RPT01 | Weblogic | http://10.10.20.110:41000/console | DataServer | /APP/report/DataServer | 
 |  |  |  |  |  | mon | /LIB/NGS/ngsruntime/mon | 
 |  |  | S-SFA01 | Weblogic | http://10.10.20.110:31000/console | coherence-web-spi | /APP/coherence/lib/coherence-web-spi.war | 
 |  |  |  |  |  | innorulessj-ch | /LIB/NGS/rule/innorulesj-ch | 
 |  |  |  |  |  | ngs-ch-svc | /LIB/NGS/ngsruntion/module/ngs-ch-svc | 
 |  |  |  |  |  | ngs-comm-ui | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-comm-ui | 

## Slide 40: 1.4 어플리케이션 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 계정계 및 CCSP 주요 Web/WAS 현황 (4/6)
업무 | 용도 | Host name | Domain | SW | URL | Application | 위치 | 비고
검증/DR | WAS | UD03 | S-SFA02 | Weblogic | http://10.10.20.110:32000/console | azlk-banca-qna | /LIB/NGS/ngsruntion/module/azlk-banca-qna | 
 |  |  |  |  |  | coherence-web-spi | /APP/coherence/lib/coherence-web-spi.war | 
 |  |  |  |  |  | mon | /LIB/NGS/ngsruntime/mon | 
 |  |  |  |  |  | ngs-comm-ui | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-comm-ui | 
 |  |  |  |  |  | ngs-hs-svc | /LIB/NGS/ngsruntime/module/ngs-hs-svc | 
 |  |  | S-SFSMS | Weblogic | http://10.10.20.110:51000/console | coherence-web-spi | /APP/coherence/lib/coherence-web-spi.war | 
 |  |  |  |  |  | sfsms | /LIB/MGS/sfsms | 
 |  | UD103 | P-CSSPA | Weblogic | http://10.10.20.55:11000/console | admin | /LIB/cssp/admin | 
 |  |  |  |  |  | msdp | /APP/cssp/msdp_admin/msdp | 
 |  |  |  |  |  | msdp-ui2 | /APP/cssp/msdp_admin/msdp-ui2 | 
 |  |  |  |  |  | xasManager | /APP/cssp/softforum/appshield/xasManager | 
 |  |  | P-CSSPM | Weblogic | http://10.10.20.55:12000/console | pushpub | /APP/cssp/msdp_pms/pushpub | 
 |  |  |  |  |  | service | /APP/cssp/msdp_service/service | 
 |  |  |  |  |  | xasService | /APP/cssp/softforum/appshield/xasService | 
 |  |  | P-CSSPW | Weblogic | http://10.10.20.55:13000/console | ReportingServer | /APP/cssp.ReportingServer | 
 |  |  |  |  |  | web | /LIB/cssp/web | 
 |  |  | P-FIDOA | Weblogic | http://10.10.20.55:16000/console | fidoa | /APP/fidoa | 개발 없음
 |  |  | P-HOMEW | Weblogic | http://10.10.20.55:20000/console | web | /LIB/home/web | 
 |  |  | P-MSPAD | Weblogic | http://10.10.20.55:15000/console | msp-admin | /APP/msp-admin | 개발 없음
 |  |  | P-MSPGW | Weblogic | http://10.10.20.55:14000/console | msp-gw | /APP/msp-gw | 개발 없음
 |  |  | P-VCS03 | Weblogic | http://10.10.20.55:17000/console | vcsapp | /LIB/vcs2/vcsapp | 
 |  |  |  |  |  | vcsmgr | /LIB/vcs2/vcsmgr | 
 |  |  | P-VCS04 | Weblogic | http://10.10.20.55:18000/console | vcsbooth | /LIB/vcs2/vcsbooth | 

## Slide 41: 1.4 어플리케이션 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 계정계 및 CCSP 주요 Web/WAS 현황 (1/6)
업무 | 용도 | Hostname | Domain | SW | URL | Application | 위치 | 비고
개발 | WEB | UT31 | 개발 | NGS (OHS) | d-ngs.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | d-sfa2.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | d-xsfa2.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | d-xhs.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | d-banca.abllife.co.kr | - | - | UD06과 중복, 추후 확인
 |  |  |  | NGS (OHS) | d-xclaims.abllife.co.kr | - | - | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | d-mon.abllife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | p-mon.abllife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | devlms.abllife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | d-gasfa.abllife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | d-ga.abllife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | NGS (OHS) | d-iwapi.abllife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | EASI (OHS) | d-atab.abllife.co.kr |  |  | 

## Slide 42: 1.4 어플리케이션 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 계정계 및 CCSP 주요 Web/WAS 현황 (5/6)
업무 | 용도 | Host name | Domain | SW | URL | Application | 위치 | 비고
개발 | WAS | UT32 | D-BT001 | Weblogic | http://10.10.10.232:20000/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-EAAIR | Weblogic | http://10.10.10.232:25400/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-EAMNG | Weblogic | http://10.10.10.232:25100/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-EASIG | Weblogic | http://10.10.10.232:25300/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-EASVC | Weblogic | http://10.10.10.232:25200/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-EAUPM | Weblogic | http://10.10.10.232:25500/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-NGS01 | Weblogic | http://10.10.10.232:11000/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-NGS02 | Weblogic | http://10.10.10.232:12000/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-NWB01 | Weblogic | http://10.10.10.232:54000/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-RUL01 | Weblogic | http://10.10.10.232:21000/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-GASFA | Weblogic | http://10.10.10.232:33000/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-IWAPI | Weblogic | http://10.10.10.232:55000/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-QUEXT | Weblogic | http://10.10.10.232:50000/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-SFA01 | Weblogic | http://10.10.10.232:31000/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-SFA02 | Weblogic | http://10.10.10.232:32000/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-SFSMS | Weblogic | http://10.10.10.232:51000/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-RPT01 | Weblogic | http://10.10.10.232:41000/console | 검증/DR 서버와 동일할 것으로 추정됨 |  | 
 |  |  | D-PRO01 | Weblogic | http://10.10.10.232:10000/console | 검증/DR에는 없음 |  | 
 |  |  | D-LMS01 | Weblogic | http://10.10.10.232:53000/console | 검증/DR에는 없음 |  | 

## Slide 43: 1.4 어플리케이션 구성 현황
1. 정보시스템 환경조사
- 계정계 및 CCSP 주요 Web/WAS 현황 (6/6)
업무 | 용도 | Host name | Domain | SW | URL | Application | 위치 | 비고
개발 | WAS | UT93 |  |  |  |  |  | 
 | Web/WAS | UT50 | 개발 | Apache | vocdev.allianzlife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | Apache | vocdev.abllife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | Apache | ermsdev.allianzlife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | Apache | ermsdev.abllife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | Apache | d-eam.allianzlife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | Apache | d-eam.abllife.co.kr |  |  | 
 |  | UT90 | 개발 | Apache | amldev.allianzlife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | Apache | amldev.abllife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | Apache | amlprd.allianzlife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | Apache | amlprd.abllife.co.kr |  |  | 
 |  | UT92 | 개발 | Apache | d-online.abllife.co.kr |  |  | 
 |  | NUT12 | 개발 | Apache | d-cyber.allianzlife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | Apache | gadev.allianzlife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | Apache | d-vcs.abllife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | Apache | d-myvcs.abllife.co.kr |  |  | 
 |  |  |  | Apache | d-home.abllife.co.kr |  |  | 

## Slide 44
Agenda
0. U2L 방법론
정보시스템 환경 조사
영향도 평가
U2L 대상 선정
TOBE 인프라 용량 설계
U2L 전환 방안
향후 일정
별첨

## Slide 45: 2.1 U2L 대상 SW 라이선스 평가 (1/10)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  | 이슈 | ABL 전체 라이선스 | U2L 60대 기준 라이선스 | ABL U2L 전환 후 라이선스 | 라이선스 산정 기준
Web | Oracle Http Server | X | Webtier 14Processor | Webtier 12Processor | Webtier 12Processor | Core 기준 Process 환산 - AIX : 1 Core = 1 Processor 산정 - Linux VM : 1 Core = 0.5 Processor 산정 (0.5시 반올림 산정)
 | Apache Web Server | X | N/A | N/A | N/A | N/A
WAS | WLS Ent./Standard Edition | X | -WLS Enterprise Edition : 34 Processor -WLS Standard Edition : 37 Processor | -WLS Enterprise Edition : 30 Processor -WLS Standard Edition : 23 Processor | -WLS Enterprise Edition : 24 Processor → 6 Processor 여유 존재함 -WLS Standard Edition : 19 Processor → 4 Processor 여유 존재함 | Core 기준 Process 환산 - AIX : 1 Core = 1 Processor 산정 - Linux VM : 1 Core = 0.5 Processor 산정 (0.5시 반올림 산정)
 | Coherence Enterprise Edition (WLS Session 공유 Cluster 솔루션) | X | -Coherence Enterprise Edition : 33 Processor | -Coherence Enterprise Edition : 29 Processor | -Coherence Enterprise Edition : 22 Processor → 7 Processor 여유 존재함 | 
 | Tomcat | X | N/A | N/A | N/A | N/A
DBMS | Oracle DBMS | X | (ULA) Oracle DB Enterprise Edition-Processor Perpetual, (ULA) Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual, (ULA) Oracle Partitioning – Processor Perpetual (ULA) Oracle Advanced Security - Processor Perpetual (ULA) Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual (ULA) Oracle Tuning Pack – Processor Perpetual (ULA) Oracle Advanced Compression - Processor Perpetual (Non ULA) Programmer 등 | * ULA 라이선스 (20년 2월 변경됨) | * ULA 라이선스 (20년 2월 변경됨) | ULA(Unlimited License Agreement) : 무제한 라이선스 Core 라이선스 정책이나, 현재 ABL 생명은 ULA 라이선스, 해당 사항 없음 (UNIX 1 Core = Linux 0.5 Core)

## Slide 46: 2.1 U2L 대상 SW 라이선스 평가 (2/10)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  | 이슈 | ABL 전체 라이선스 | U2L 60대 기준 라이선스 | ABL U2L 전환 후 라이선스 | 라이선스 산정 기준
SSL | SSL 인증서 | X | N/A | N/A | N/A | IP, 도메인 및 서버 변경시 인증서 재발급 가능성 존재
프레임 워크 | Anyframe Online/Batch | O | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가
 | Anyframe BTO | O | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가
Rule | InnoProduct (상품기준정보관리) InnoRules Builder (Rule 구현, App.반영) | X | Project License 1식 (단, 차세대 프로젝트 완료 이후 Core 증가는 불가함) | Project License 1식 (단, 차세대 프로젝트 완료 이후 Core 증가는 불가함) | Linux Core 증가로 인하여 추가 라이선스 구매 필요 → 12 Core (개발은 무상임) | Core 기준(UNIX, Linux 기준 동일)
대외연계 | MC*CUBE Enterprise Edition For JAVA | X | MC*CUBE Enterprise Edition 2.5 운영 2 Server, DR 1 Server, 개발 무상 | MC*CUBE Enterprise Edition 2.5 운영 2 Server, DR 1 Server, 개발 무상 | MC*CUBE Enterprise Edition 2.5 운영 2 Server, DR 1 Server, 개발 무상 | 서버 기준(OS 무관)
EAI | TIBCO (Rendezvous) | 확인 중 | 유지보수 서비스 지원 내용 일부 변경 Active BusinessWorks v5.14 (7EA) Production/Non-Pro/Dev (4/2/1), Enterprise Message v8.4.0(7EA) Service Pro/Non-Pro/Dev (4/2/1), ActiveMatrix Adapter for SAP v7.2.0(4EA) Pro/Non-Pro (1/3), Hawk Pro/Non-pro v6.0.0(6EA) (4/2), Rendezvous Enterprise Daemon v7.2.0(7EA) Pro/Non-Pro/Standard Pro (4/4/1), ActiveMatrix Adapeter DB v7.2.0 Pro/NonPro / File v7.2.0 Pro/NonPro (5/2/4/2) | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중

## Slide 47: 2.1 U2L 대상 SW 라이선스 평가 (3/10)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  | 이슈 | ABL 전체 라이선스 | U2L 60대 기준 라이선스 | ABL U2L 전환 후 라이선스 | 라이선스 산정 기준
UI | NCRM | O | NCRM-D(개발서버용)/IBM P750 3.55GHZ 3core용 * 1 NCRM-E(core운영서버용)/IBM P780 4.14GHZ 8core용 * 2 NCRM-E(SFA운영서버용)/IBM P780 4.14GHZ 5core용 * 2 NCRM-DR(DR서버용)/IBM P750 3.55GHz 2core용*2 | NCRM-D(개발서버용)/IBM P750 3.55GHZ 3core용 * 1 NCRM-E(core운영서버용)/ IBM P780 4.14GHZ 8core용 * 2 NCRM-E(SFA운영서버용)/ IBM P780 4.14GHZ 5core용 * 2 NCRM-DR(DR서버용)/IBM P750 3.55GHz 2core용*2 | NCRM-D(개발서버용)/IBM P750 3.55GHZ 3core용 * 1 NCRM-E(core운영서버용)/IBM P780 4.14GHZ 8core용 * 2 NCRM-E(SFA운영서버용)/IBM P780 4.14GHZ 5core용 * 2 NCRM-DR(DR서버용)/IBM P750 3.55GHz 2core용*2 → UT32 : 2Core, DR/검증 : 3.3 Core, 운영 10Core 부족, 라이선스 구매 필요 | UNIX, Linux 상관없이 Core당 TpmC 기준 산정 -U2L Linux : intel Xeon Gold 6230 20C 125w 2.1GHz : core 당 15만TpmC -기 UNIX P750 : 10만 TpmC/Core, P780 : 15만 TpmC/Core → P780 동일, P750 2/3 수준
배치 | TWS Core | X | JobMind로 교체 예정 | JobMind로 교체 예정 | JobMind로 교체 예정 | JobMind로 교체 예정
차트 | Fusion Chart | O | N/A | N/A | N/A | N/A
Mobile | Morpheus Platform Server | X | A-Tab 적용 라이선스 - Morpheus Platform Server * 1ea (운영 2ea, 테스트 1ea, 개발 1ea), - Morpheus Platform(Client) * 1ea CSSP 적용 라이선스 - Morpheus Platform Server * 2ea (운영 2ea, 테스트 1ea, 개발 1ea), - Morpheus Platform(Client) * 2ea | A-Tab 적용 라이선스 - Morpheus Platform Server * 1ea (운영 2ea, 테스트 1ea, 개발 1ea), - Morpheus Platform(Client) * 1ea CSSP 적용 라이선스 - Morpheus Platform Server * 2ea (운영 2ea, 테스트 1ea, 개발 1ea), - Morpheus Platform(Client) * 2ea | A-Tab 적용 라이선스 - Morpheus Platform Server * 1ea (운영 2ea, 테스트 1ea, 개발 1ea), - Morpheus Platform(Client) * 1ea CSSP 적용 라이선스 - Morpheus Platform Server * 2ea (운영 2ea, 테스트 1ea, 개발 1ea), - Morpheus Platform(Client) * 2ea | 서버 단위 라이선스, OS 전환시 서버 추가 미존재시 동일 라이선스 적용 A-Tab의 DR/테스트 서버의 경우 이중화 구성되어 있으나 유지보수 업체에서 이슈제기하지 않아, 문제없는 것으로 판단함
 | Morpheus Platform PUSH (redis) | O | 없음(라이선스는 없으나, 유지보수해주고 있음) | 없음(라이선스는 없으나, 유지보수해주고 있음) | 없음(라이선스는 없으나, 유지보수해주고 있음) | PUSH(Redis)는 라이선스 구매없이 유지보수를 진행해 주고 있음

## Slide 48: 2.1 U2L 대상 SW 라이선스 평가 (4/10)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  | 이슈 | ABL 전체 라이선스 | U2L 60대 기준 라이선스 | ABL U2L 전환 후 라이선스 | 라이선스 산정 기준
AML | AMLExpress | 확인 중 | 1식 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
 | RBAExpress | 확인 중 | 1식 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
DMS | xtorm5 | X | Software Development Head-Start Kit - 1Package / Framework Operation Manager up to 2000 users / ECM Content Manager up to 2000 users / HSM Repository Manager for 30TB | Software Development Head-Start Kit - 1Package / Framework Operation Manager up to 2000 users / ECM Content Manager up to 2000 users / HSM Repository Manager for 30TB | Software Development Head-Start Kit - 1Package / Framework Operation Manager up to 2000 users / ECM Content Manager up to 2000 users / HSM Repository Manager for 30TB | 사용자 및 용량 기준
화상고객 서비스 (VCS) | VENIS | 확인 중 | 1식 / [Basic Module] Server Engine 2식, Encryption 1Site, 관리자화면 Package 1Site, 3rd CTI IF 1Site [Visual Interactive Agent Module] Visual Interactive Agent 1Site, Screen Push 1Site, Escort 1Site, Screen Recording 1Site, Video Call 1Site | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
 | Inzi ilDReader | 확인 중 | 1식 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
VOC | UB-VOC Enterprise Edition | X | UB-VOC Enterprise Edition Ver 6.0 : 1 식 Site 라이선스임 | UB-VOC Enterprise Edition Ver 6.0 : 1 식 Site 라이선스임 | UB-VOC Enterprise Edition Ver 6.0 : 1 식 Site 라이선스임 | Site 라이선스임
법무관리 | air-ELMS | X | Site License | Site License | Site License | Site License
문서 관리 | DocuOn*Form (문서버전관리/ 문서변환) Docuon Server Docuon Viewer(디자인 포함, Client설치됨) | X | 4 server (UP56,UP57,UD02, UD03) | 4 server (UP56,UP57,UD02,UD03) 무상 : 1 Server (UT32) | 4 server (UP56,UP57,UD02, UD03) 무상 : 1 Server (UT32) | 서버 단위
보고서 출력 | Crownix Report | X | Site License | Site License | Site License | Site License

## Slide 49: 2.1 U2L 대상 SW 라이선스 평가 (5/10)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  | 이슈 | ABL 전체 라이선스 | U2L 60대 기준 라이선스 | ABL U2L 전환 후 라이선스 | 라이선스 산정 기준
SSM | OneGuard MDM (Mobile Device Management) | X | Site License | Site License | Site License | Site License로 해당 사항 없음. 단, 물리서버 증가시 확인 필요
파일소팅 | DMExpress | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
SSO/EAM | Safeidentity Enterprise Policy Server | O | Safeidentity Enterprise Policy Server * 2ea | Safeidentity Enterprise Policy Server * 2ea 검증/DR 1ea 추가 필요 검증/DR 무상아님. 전환을 위하여 유지보수 체결 필요 | Safeidentity Enterprise Policy Server * 2ea 검증/DR 1ea 추가 필요 검증/DR 무상아님. 전환을 위하여 유지보수 체결 필요 | 서버 대수 기준 산정 - 검증/DR은 운영 기준 50% - 검증 0.5, DR 0.5 : 1ea가 필요함
 | WiseManager |  |  |  |  | 
 | Las |  |  |  |  | 
 | Sensor |  |  |  |  | 
 | Safeidentity Enterprise Safe Agent | O | Safeidentity Enterprise Safe Agent * 14ea | Safeidentity Enterprise Safe Agent * 14ea - 운영 : 10ea - 검증 : 1ea, DR : 1ea - 개발 무상 - 총 사용 라이선스 : 12ea | Safeidentity Enterprise Safe Agent * 14ea - 운영 : 10ea - 검증 : 1ea, DR : 1ea - 개발 무상 - 총 사용 라이선스 : 12ea | 서버 대수 기준 산정 - 검증/DR은 운영 기준 50% - 검증 0.5, DR 0.5 : 1ea가 필요함 - 개발 무상
확인 중 | ActiveMQ pushpub | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
확인 중 | ics client(CMS) | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
확인 중 | Trade Sign Score TSA | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
주소정제 | eCAM/Pro II(On-Line) | X | eCAM/Pro II : 7대 | eCAM/Pro II : 7대 | eCAM/Pro II : 7대 | 서버 댓수 기준 (OS, Core와 무관함) * 참고 : SDS에서 Subscritioin(렌탈, 월 비용 청구방식) 서비스 형태 선택
전자민원 ERMS | Talkro CS Agent™ | X | Site License | Site License | Site License | Site License

## Slide 50: 2.1 U2L 대상 SW 라이선스 평가 (6/10)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  | 이슈 | ABL 전체 라이선스 | U2L 60대 기준 라이선스 | ABL U2L 전환 후 라이선스 | 라이선스 산정 기준
웹화면 보안 | Web SAFER (화면캡쳐 방지 솔루션) | X | (ABL 계약건) 감사→ Web Safer : 1 (ABL 계약건) 콜센터→ Web Safer : 1 (LG CNS 계약건) Web Safer : 4 (LG CNS 계약건) AML→Web Safer : 1 (LG CNS 계약건) Image→Web Safer : 2 | (ABL 계약건) 감사→ Web Safer : 1 (UP98) (LG CNS 계약건) Web Safer : 2 (UP50,UP51) (LG CNS 계약건) AML→Web Safer : 1 (UP90,UP91) 1개 부족하나, SDS<->마크애니간 해결 완료했다는 통보 받음 * 개발, DR/검증 무상 | (ABL 계약건) 감사→ Web Safer : 1 (UP98) (LG CNS 계약건) Web Safer : 2 (UP50,UP51) (LG CNS 계약건) AML→Web Safer : 1 (UP90,UP91) 1개 부족하나, SDS<->마크애니간 해결 완료했다는 통보 받음 * 개발, DR/검증 무상 | 서버 댓수 기준 (OS, Core와 무관함)
암복호화 | Document SAFER 내부정보 유출방지 | X | (감사) Document Safer Server Interface Module : 1 Document Safer Server Interface Module : 2 (Groupware) Document Safer Server Interface Module : 3 (NGS) Document Safer Server Interface Module : 2 (DMS) Document Safer Server Interface Module : 2 PC DRM : 3500 (PC 자동암호화 정책 적용) Document Safer Engine : 1 (문서 암호화 열람) Document Safer Client : Site 라이선스 | (감사) Document Safer Server Interface Module : 1 (UP98) Document Safer Server Interface Module : 2 (UP73, UP74) (NGS) Document Safer Server Interface Module : 2 (UP68, UP69) AML 용 라이선스 미존재하나, SDS<->마크애니간 해결 완료했다는 통보 받음 * 개발, DR/검증 무상 | (감사) Document Safer Server Interface Module : 1 (UP98) Document Safer Server Interface Module : 2 (UP73, UP74) (NGS) Document Safer Server Interface Module : 2 (UP68, UP69) AML 용 라이선스 미존재하나, SDS<->마크애니간 해결 완료했다는 통보 받음 * 개발, DR/검증 무상 | 서버 댓수 기준 (OS, Core와 무관함)

## Slide 51: 2.1 U2L 대상 SW 라이선스 평가 (7/10)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  | 이슈 | ABL 전체 라이선스 | U2L 60대 기준 라이선스 | ABL U2L 전환 후 라이선스 | 라이선스 산정 기준
위변조 방지 | e-Page SAFER | X | (EMS) e_Page SAFER Client Module For Non-ActiveX (1식) (CCSP, DMS) e-Page SAFER Server Engine (4식), e-Page SAFER Client Module (1식), Capture Prevention Module (1식), Cross-Browser Support (1식), Detector Program (1식) | (CCSP) e-Page SAFER Server Engine (2식), e-Page SAFER Client Module (1식), Capture Prevention Module (1식), Cross-Browser Support (1식), Detector Program (1식) ※개발, DR/검증 무상 | (CCSP) e-Page SAFER Server Engine (2식), e-Page SAFER Client Module (1식), Capture Prevention Module (1식), Cross-Browser Support (1식), Detector Program (1식) ※개발, DR/검증 무상 | 1식 - 서버 댓수이며, 대당 1~4Core 기준 지원 가능 ※ 구 알리안츠생명보험 납품당시 (8 Core)까지 지원하는 기준으로 제공
위변조 방지 | Xecure AppShield | X | EAS-i : Xecure Appshield for Android : 1 CSSP : Xecure Appshield for Android : 1 Xecure Appshield for iOS : 1 | EAS-i : Xecure Appshield for Android : 1 CSSP : Xecure Appshield for Android : 1 Xecure Appshield for iOS : 1 | EAS-i : Xecure Appshield for Android : 1 CSSP : Xecure Appshield for Android : 1 Xecure Appshield for iOS : 1 | 옙 수량당 산정
인증서 검증 | Xecure OCSP Client | O | 홈페이지 : OCSP Client for Server : 2 | 홈페이지 : OCSP Client for Server : 2 ※ 개발, 검증 : 무상, DR : 유상이나 라이선스 없음 | 홈페이지 : OCSP Client for Server : 2 ※ 개발, 검증 : 무상, DR : 유상이나 라이선스 없음 | WAS Instance 기준 개발/검증 무상, DR 유상
공인인증 및 구간 암호화 (PC용) | XecureWeb (active active 버전, 현재 non-active 버전 AnySign) | O | NGS 1차 : XecureWeb 24 Core(재활용 5Copy 포함) NGS 2차 : XecureWeb 2 Life@Digital : XecureWeb for Multi Browser 2 CSSP : XecureWeb for Multi Browser 2 DR 1 홈페이지 : 상호인증용 XecureWeb 1 상호인증용본인확인 XecureWeb IDV Module 1 방카웹 : XecureWeb 2, XecureWeb IDV Module 2 | NGS 1차 : XecureWeb 24 Core(재활용 5Copy 포함) NGS 2차 : XecureWeb 2 CSSP : XecureWeb for Multi Browser 2 DR 1 홈페이지 : 상호인증용 XecureWeb 1 상호인증용본인확인 XecureWeb IDV Module 1 방카웹 : XecureWeb 2, XecureWeb IDV Module 2 | NGS 1차 : XecureWeb 24 Core(재활용 5Copy 포함) NGS 2차 : XecureWeb 2 CSSP : XecureWeb for Multi Browser 2 DR 1 홈페이지 : 상호인증용 Xecure Web 1, 상호인증용본인확인 XecureWeb IDV Module 1 방카웹 : XecureWeb 2, XecureWeb IDV Module 2 ※ 개발, 검증 : 무상, DR : 유상이나 라이스스 없을 것으로 판단됨(과거 계약이 혼재되어 확인 불가) | WAS Instance 기준 개발/검증 무상, DR 유상
공인인증 및 구간 암호화 (옙용) | XecureSmart (모바일 공인인증 및 구간 암호화) | O | NGS 1차 : XecureSmart Server 2, XecureSmart for Android 1 CSSP : XecureSmart for And/IOS 각 1 | NGS 1차 : XecureSmart for Android 1 CSSP : XecureSmart for And/IOS 각 1 | NGS 1차 : XecureSmart for Android 1 CSSP : XecureSmart for And/IOS 각 1 | 옙 수량 당 산정 & WAS Instance 기준

## Slide 52: 2.1 U2L 대상 SW 라이선스 평가 (8/10)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  | 이슈 | ABL 전체 라이선스 | U2L 60대 기준 라이선스 | ABL U2L 전환 후 라이선스 | 라이선스 산정 기준
위변조 방지 | XecureWebShield (VestWeb) | X | VestWeb (구 XecureWebShield) - 인터넷보험사이트 웹위변조방지 : 2 Copy - CSSP 웹위변조방지 : 2 Copy | VestWeb - 인터넷보험사이트 웹위변조방지 :개발(무상) - CSSP 웹위변조방지 : 2 Copy - 개발, 검증/DR 무상 | VestWeb - 인터넷보험사이트 웹위변조방지 : 개발(무상) - CSSP 웹위변조방지 : 2 Copy - 개발, 검증/DR 무상 | WAS Instance 기준
공인인증 | VestSign(공인인증) VestRelay(인증서 중계) | X | 인터넷 보험웹사이트 - VestSign/VestRelay : 2 Copy, 개발, 검증/DR 무상 GASFA : VestSign : 2Copy 존재(버전 12,4) | 인터넷 보험웹사이트 - VestSign/VestRelay : 0 Copy, 개발, 검증/DR 무상 | 인터넷 보험웹사이트 - VestSign/VestRelay : 0 Copy, 개발, 검증/DR 무상 | WAS Instance 기준
키보드 보안 | NOS (nProtect Online Security)_키보드보안 | X | NOS_Windows_사용자정보보호 - 1 Copy | NOS_Windows_사용자정보보호 - 1 Copy | NOS_Windows_사용자정보보호 - 1 Copy | 업무 기준(인터넷보험 1개)
실시간 악성코드 탐지/네트워크보안 | NOS (nProtect Online Security)_개인방화벽/실시간 악성코드 탐지 | X | NOS_Windows_실시간 악성코드 탐지/네트웍 보호 - 1 Copy | NOS_Windows_실시간 악성코드 탐지/네트웍 보호 - 1 Copy | NOS_Windows_실시간 악성코드 탐지/네트웍 보호 - 1 Copy | 
가상키패드(PC용) | NOS(nProtect Online Security)_Keypad | X | NOS_Keypad - 1 Copy | NOS_Keypad - 1 Copy | NOS_Keypad - 1 Copy | 
가상키패드(모바일용) | NOS(nProtect Online Security)_Keypad_ MobileWeb | X | NOS_Keypad_Mobile Web - 1 Copy | NOS_Keypad_Mobile Web - 1 Copy | NOS_Keypad_Mobile Web - 1 Copy | 
백신 | NOS(nProtect Online Security)_Android_웹백신 | X | NOS_Android_웹백신 - 1 Copy | NOS_Android_웹백신 - 1 Copy | NOS_Android_웹백신 - 1 Copy | 
백신 | AOS Antivirus | 확인중 | AhnLab Online Security Anti virus & Spyware(홈페이지) : 1 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
Firewall | AOS Firewall | 확인중 | AhnLab Online Security Firewall : 1식 AhnLab Online Security Firewall(Allright) : 1식 AhnLab Safe Transaction Firewall(CSSP) : 1식 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중

## Slide 53: 2.1 U2L 대상 SW 라이선스 평가 (9/10)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  | 이슈 | ABL 전체 라이선스 | U2L 60대 기준 라이선스 | ABL U2L 전환 후 라이선스 | 라이선스 산정 기준
PC 키보드보안 | TouchEn nxKey TouchEn Key (ActiveX, NonActiveX) | X | TouchEn nxKey(MultiBrowser 포함) : 1식 TouchEn nxKey : 1식 TouchEn Key*2per 4Core (Server) TouchEn for Multi Browser*2per 4Core (Server) | TouchEn nxKey(MultiBrowser 포함) : 1식 TouchEn nxKey : 1식 TouchEn Key*2per 4Core (Server) TouchEn for Multi Browser*2 per 4Core (Server) | 1식의 의미 확인불가(계약서 부재) 단, 도메인 증감이 없으므로 문제없음 | 도메인(URL) 기준 - 도메인 추가시 라이선스 구매 필요 - 도메인 변경시 라이선스 교체 필요
PC 가상키보드 | TouchEn Transkey | X | TouchEn Transkey : 1 Service | TouchEn Transkey : 1 Service CCSP 사용 | TouchEn Transkey : 1 Service CCSP 사용, 1 Service의 범위 확인 불가(계약서 부재) 도메인 증감이 없으므로 문제없음 | 도메인(URL) 기준
모바일 키패드 | TouchEn mTranskey | X | TouchEn mTranskey for Android Tablet : 1 Service TouchEn mTranskey for Android/iOS : 1 Service | TouchEn mTranskey for Android Tablet : 1 Service TouchEn mTranskey for Android/iOS : 1 Service - CCSP Android, IOS 옙 각각 1개, Atab Android 옙 1개 | TouchEn mTranskey for Android Tablet : 1 Service TouchEn mTranskey for Android/iOS : 1 Service - CCSP Android, IOS 옙 각각 1개, Atab Android 옙 1개 | 옙 수량 당 산정
모바일 백신 | TouchEn mVaccine | X | TouchEn mVaccine (모바일백신)for Android/iOS : 1식 | TouchEn mVaccine (모바일백신)for Android/iOS : 1식 - CCSP Android, IOS 옙 각각 1개, Atab Android 옙 1개 | TouchEn mVaccine (모바일백신)for Android/iOS : 1식 - CCSP Android, IOS 옙 각각 1개, Atab Android 옙 1개 라이선스 수량이 부족한 것으로 예상되나, 1식으로 되어 있고, 1식의 범위 확인 불가(계약서 부재). 옙의 수량 증감이 없으므로 문제음 | 옙 수량 당 산정
모바일 인증서 복사 | Key# Biz ICRS/CRC Key# QRCode | X | Key# Biz ICRS/CRC for Multi Browse*2per 4Core(Server) Key# Biz ICRS/CRC for QRCODE*2per 4Core(Server) Key# QRCode for iOS*1 unlimited user Key# QRCode for Android*1unlimited user | Key# Biz ICRS/CRC for Multi Browse*2per 4Core(Server) Key# Biz ICRS/CRC for QRCODE*2per 4Core(Server) Key# QRCode for iOS*1 unlimited user (CSSP) Key# QRCode for Android*1unlimited user (CSSP) | QRCode 문제없음 ICRS/CRC의 경우 서버수량 동일하므로 라이선스 증감없으므로 문제없음(계약서 부재) | 서버 모듈 : 서버 대수 기준 Client 모듈 : 엽 수량 당 산정

## Slide 54: 2.1 U2L 대상 SW 라이선스 평가 (10/10)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | 유지보수 |  |  |  | 
 |  | 이슈 | ABL 전체 라이선스 | U2L 60대 기준 라이선스 | ABL U2L 전환 후 라이선스 | 라이선스 산정 기준
생체 인증 | TouchEn RS for Onepass | X | TouchEn RS for Onepass 2.0 Server/Client : Site License | TouchEn RS for Onepass 2.0 Server/Client : Site License | TouchEn RS for Onepass 2.0 Server/Client : Site License | Site 라이선스임
문서전송 Client 모듈 | Docuon*Mate Client | X | Docuon*Mate Client : 2 | Docuon*Mate Client : 2 | Docuon*Mate Client : 2 | 서버 단위임. IP 변경시 라이선스 재발급 필요
확인 중 | SKT Smart Security | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
백업 | Veritas Netbackup | X | N/A | N/A | N/A | N/A
 | Netbackup Agent |  |  |  |  | 
통합로그 | Splunk | X | 하루 기준 40GB | Agent 설치는 라이선스와 무관함 | Agent 설치는 라이선스와 무관함 | Agent 설치는 라이선스와 무관함
통합설치 | VeraPort | X | 사이버 창구 - 운영 : For Window/IE 2EA, For Window/NonIE 2EA - DR/검증 : For Window/IE 1EA, For Window/NonIE 1EA - 개발 : 무상 | 사이버 창구 - 운영 : For Window/IE 2EA, For Window/NonIE 2EA - DR/검증 : For Window/IE 1EA, For Window/NonIE 1EA - 개발 : 무상 | 사이버 창구 - 운영 : For Window/IE 2EA, For Window/NonIE 2EA - DR/검증 : For Window/IE 1EA, For Window/NonIE 1EA - 개발 : 무상 | 과거 차세대 시점은 서버 단위였으나, 엄밀히 따지면 라이선스 산정 기준은 WAS Domain의 Container 수량임 U2L 이후 Container 수량은 변경되지 않으니, 라이선스 이슈 미존재
서버취약점진단 | Secuguard SSE | X | 335 Server | 60 Server | 60 Server | 서버 단위 기준
DB 암호화 | Advanced Security | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
비정형 데이터 암호화 | VOR-V5-A Transparent Encryption Agent | X | Vormetric Agent : 18ea | Vormetric Agent : 12ea | Vormetric Agent : 12ea | 서버 단위 기준
패스워드 관리 | APPM for Password | X | N/A | N/A | N/A | N/A
서버접속통제 | GateOne Core | X | N/A | N/A | N/A | N/A
DB 접근제어 | DB Safer | O | U2L 미대상 SW이나 라이선스와는 연관됨 | N/A | N/A | UNIX, Linux 상관없이 Core수량 기준 추가 라이선스 구매 필요

## Slide 55: 2.2 U2L 대상 SW EOS 평가 (1/4)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | 버전 | EOS | 내용
Web | Oracle Http Server | 12.2.1.3 | 25년 8월 | 
 | Apache Web Server | 2.2.34 | 17년 12월 | Subscription 구매 불가
WAS | WLS Ent./Standard Edition | 10.3.6.0 | 21년 12월 | 
 | Coherence Enterprise Edition (WLS Session 공유 Cluster 솔루션) | 3.7.1.8 | 21년 12월 | 
 | Tomcat | 확인 중 | 확인 중 | 
DBMS | Oracle DBMS | 12.2.0.1 | 20년 7월 | EOS 도래, U2L 전환 전/후 Upgrade 권고 U2L 구축시 솔루션 설치 불가 경우 존재 가능 해당 사항 발생시 구축 불가
SSL | SSL 인증서 | N/A | N/A | 
프레임워크 | Anyframe Online/Batch | 4.0 | 24년 12월 | EOS : 21년 12월 ES : 24년 12월 *ES : 연장 기술지원 서비스
 | Anyframe BTO | 4.0 | 24년 12월 | EOS : 21년 12월 ES : 24년 12월 *ES : 연장 기술지원 서비스
Rule | InnoProduct (상품기준정보관리) InnoRules Builder (Rule 구현, App.반영) | 3.0 6.7 | 23.12 | 
대외연계 | MC*CUBE Enterprise Edition For JAVA | 2.5 | 20.12 | 
EAI | TIBCO (Rendezvous) | 5,14 8.4.0 7.2.0 6.0.0 8.4.5 7.2.0 | 미발표 | 
UI | NCRM | 4.0 | 미발표 | 
배치 | TWS Core | 교체 예정 | N/A | 
차트 | Fusion Chart | 확인 불가 | 확인 불가 | 

## Slide 56: 2.2 U2L 대상 SW EOS 평가 (2/4)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | 버전 | EOS | 결과
Mobile | Morpheus Platform Server | 2.2 (ATAB) 2.3 (CCSP) | 미발표 | 
 | Morpheus Platform PUSH (redis) | 4.1 | 미발표 | 
AML | AML Express | 4.0 | 미발표 | 
 | RBA Express | 4.0 | 미발표 | 
DMS | xtorm5 | 5R1 | 미발표 | 
화상고객 서비스 (VCS) | VENIS | 2.2 | 확인 중 | 
 | Inzi ilDReader | 2.0 | 확인 중 | 
VOC | UB-VOC Enterprise Edition | 6.0 | 미발표 | 
법무관리 | air-ELMS | 3.1.0 | 미발표 | 
문서 관리 | DocuOn*Form (문서버전관리/문서변환) Docuon Server Docuon Viewer(디자인 포함, Client설치됨) | 1.0 | 미발표 | 
보고서 출력 | Crownix Report | 6.2.1.74 | 미발표 | 
SSM (Smart Security Manager) | OneGuard MDM (Mobile Device Management) | 1.0 | 미발표 | 
파일소팅 | DMExpress | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
SSO/EAM | Safeidentity Enterprise Policy Server | 1.1 | 미발표 | 
 | WiseManager |  |  | 
 | Las |  |  | 
 | Sensor |  |  | 
 | Safeidentity Enterprise Safe Agent |  |  | 
확인 중 | ActiveMQ pushpub | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
확인 중 | ics client(CMS) | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중

## Slide 57: 2.2 U2L 대상 SW EOS 평가 (3/4)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | 버전 | EOS | 결과
확인 중 | Trade Sign Score TSA | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중
주소정제 | eCAM/Pro II(On-Line) | 4.0 | 미발표 | 
전자민원관리 ERMS | Talkro CS Agent™ | 1.0 | 20년 10월 | Upgrade 불가, 후속 버전 없음 U2L 전환 불가
웹화면 보안 | Web SAFER (화면캡쳐 방지 솔루션) | 4.0 | 미발표 | 
암복호화 | Document SAFER 내부정보 유출방지 | 2010R3 | 미발표 | 
위변조방지 | e-Page SAFER | 2.5 | 미발표 | 
위변조방지 | Xecure AppShield | 4.1 | 미발표 | 
인증서 검증 | Xecure OCSP Client | 1.0 | 미발표 | 
공인인증 및 구간 암호화 (PC용) | XecureWeb (active active 버전,현재 non-active 버전 AnySign) | 7.0 | 20년 12월 (Upgrade 필요) | Upgrade 필요
공인인증 및 구간 암호화 (옙용) | XecureSmart (모바일 공인인증 및 구간 암호화) | 1.0 | 미발표 | 
위변조방지 | XecureWebShield (VestWeb) | CCSP : 1.3 인터넷보험 : 2.3 | 미발표 | 
공인인증 | VestSign(공인인증) VestRelay(인증서 중계) | 1.3.0 1.0.4 | 미발표 | 
키보드보안 | NOS(nProtect Online Security)_키보드보안 | 1.0 | 미발표 | 
실시간 악성코드 탐지/네트워크 보안 | NOS(nProtect Online Security)_개인방화벽/실시간 악성코드 탐지 | 1.0 | 미발표 | 
가상키패드(PC용) | NOS(nProtect Online Security)_Keypad | 1.0 | 미발표 | 
가상키패드 (모바일용) | NOS(nProtect Online Security)_Keypad_MobileWeb | 1.0 | 미발표 | 
백신 | NOS(nProtect Online Security)_Android_웹백신 | 1.0 | 미발표 | 
백신 | AOS Antivirus | 확인 중 | 확인 중 | 

## Slide 58: 2.2 U2L 대상 SW EOS 평가 (4/4)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | 버전 | EOS | 결과
Firewall | AOS Firewall | 확인 중 | 확인 중 | 
PC 키보드보안 | TouchEn nxKey, TouchEn Key (ActiveX, NonActiveX) | 1.0.0.17 | 미발표 | 
PC 가상키보드 | TouchEn Transkey | 4.6.2 | 미발표 | 
모바일키패드 | TouchEn mTranskey | 4.0.6.18 | 미발표 | 
모바일 백신 | TouchEn mVaccine | 3.1 | 미발표 | 
모바일 인증서 복사 | Key# Biz ICRS/CRC Key# QRCode | 3.1 2.0.3 | 미발표 | 
생체 인증 | TouchEn RS for Onepass | 2.0 | 미발표 | 
문서전송 Client 모듈 | Docuon*Mate Client | 2.2.4 | 20년12월 | EOS 이후 유지보수 서비스는 가능하다는 유지보수 업체 답변. Upgrade 권고
확인 중 | SKT Smart Security | 확인 중 | 확인 중 | 
백업 | Veritas Netbackup | N/A | N/A | 
 | Netbackup Agent |  |  | 
통합로그 | Splunk | 7.3.5 | 21년 6월 | 외산 벤더 제품으로, EOS 이후 웹사이트 공식 답변을 받을 수는 없으나 유지보수 가능하다는 업체 답변, Upgrade 권고
통합설치 | VeraPort | 3.7.3.4 | 미발표 | 
서버취약점진단 | Secuguard SSE | 3.0 | 미발표 | 
DB 암호화 | Advanced Security | 확인 중 | 확인 중 | 
비정형 데이터 암호화 | VOR-V5-A Transparent Encryption Agent | 5.2.5.91 | 20년 12월 | EOS 이후 유지보수 서비스는 가능하다는 유지보수 업체 답변. 6.2.0.63 버전으로 Upgrade 권고

## Slide 59: 2.3 U2L 대상 어플리케이션 평가 (1/5)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | U2L 동일버전 가능 여부 | RedHat Linux OS 버전 | 기타 요청 사항 | 설명
Web | Oracle Http Server | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | JDK 8 이상 | 현 사용 JDK 동일 버전 사용 예정
 | Apache Web Server | 가능 | 모든 버전 가능 | - | 유지보수 미체결, 운영조직 설치/기술 지원 필수
WAS | WLS Ent./Standard Edition | 가능 | RHEL 5.0 이상 가능 | JDK 6 이상 | 
 | Coherence Enterprise Edition | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | JDK 6 이상 | 유지보수 미체결, 운영조직 설치/기술 지원 필수
 | Tomcat | 가능 | 모든 버전 가능 | - | 
DBMS | Oracle DBMS | 협의 필요 (EOS 이슈 존재) | RHEL 5, 6,7 가능 | - | SQL Access Path 변경에 따른 Application Test/검증 필수
SSL | SSL 인증서 | N/A | - | - | IP, 서버 젼경에 따른 인증서 재발급 가능성 존재함
프레임 워크 | Anyframe Online/Batch | 판단 불가 | 판단 불가 | N/A | 유지보수 미체결, 운영조식 설치/기술 지원 전제로 U2L 전환 수행
 | Anyframe BTO | 판단 불가 | 판단 불가 | N/A | 
Rule | InnoProduct (상품기준정보관리) InnoRules Builder (Rule 구현, App.반영) | 가능 | 모든 버전 가능 | 없음 | 업무 솔루션, 유지보수 업체 솔루션 설치/이관 수행 가능
대외연계 | MC*CUBE Enterprise Edition For JAVA | 가능 | 모든 버전 가능 | 없음 | 대외 연계 업무 중요도 높음. Application Test/검증 필수
EAI | TIBCO (Rendezvous) | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 
UI | NCRM | 가능 | 모든 버전 가능 | JDK 6 이상 | 
배치 | TWS Core | N/A | N/A | N/A | 솔루션 변경
차트 | Fusion Chart | 판단 불가 | N/A | N/A | 유지보수 미체결, 운영조직 설치/기술 지원 필수

## Slide 60: 2.3 U2L 대상 어플리케이션 평가 (2/5)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | U2L 동일버전 가능 여부 | RedHat Linux OS 버전 | 기타 요청 사항 | 설명
Mobile | Morpheus Platform Server | 가능 | 모든 버전 가능 | - | 
 | Morpheus Platform PUSH (redis) | 가능 | 모든 버전 가능 | - | Redis Memory DB 재구축 필요
AML | AML Express | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 
 | RBA Express | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 
DMS | xtorm5 | 가능 | 모든 버전 가능 | JDK 7 이상 | Migration 범위에 대한 추가 분석 필요
화상고객 서비스 (VCS) | VENIS | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 업무 솔루션, 유지보수 업체 솔루션 설치/이관 수행 가능
 | Inzi ilDReader | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 
VOC | UB-VOC Enterprise Edition | 가능 | 모든 버전 가능 | - | 업무 솔루션, 유지보수 업체 솔루션 설치/이관 수행 가능
법무관리 | air-ELMS | 가능 | 모든 버전 가능 | JDK 6 이상 | 업무 솔루션, 유지보수 업체 솔루션 설치/이관 수행 가능
문서 관리 | DocuOn*Form Docuon Server Docuon Viewer | 가능 | 모든 버전 가능 | C Compiler | C로 구성된 데몬 많은 수정이 필요할 것으로 예상됨 추가 공수 예상되며, 추후 기 소스 파악 필요
보고서 출력 | Crownix Report | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | - | 
SSM | OneGuard MDM (Mobile Device Management) | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | JDK 7, Servlet 2.5 이상 | 
파일소팅 | DMExpress | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 
SSO/EAM | Safeidentity Enterprise Policy Server | 가능 | 모든 버전 가능 | /lib/libldap50.so /lib/libnsl.so.1 /lib/libpthread.so.0 /lib/libstdc++.so.6 /lib/libm.so.6 /lib/libgcc_s.so.1 /lib/libc.so.6 | 현 Major 버전과 동일, Minor 버전은 상이할 수 있음
 | WiseManager |  |  |  | 
 | Las |  |  |  | 
 | Sensor |  |  |  | 
 | Safeidentity Enter. Safe Agent |  |  |  | 

## Slide 61: 2.3 U2L 대상 어플리케이션 평가 (3/5)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | U2L 동일버전 가능 여부 | RedHat Linux OS 버전 | 기타 요청 사항 | 설명
확인 중 | ActiveMQ pushpub | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 
확인 중 | ics client(CMS) | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 
확인 중 | Trade Sign Score TSA | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 
주소정제 | eCAM/Pro II(On-Line) | 가능 | RHEL 7.0 이상 가능 | GCC 필요 | 
전자민원관리 ERMS | Talkro CS Agent™ | 불가능 | 불가 | - | U2L 전환 불가
웹화면 보안 | Web SAFER (화면캡쳐 방지 솔루션) | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | - | 
암복호화 | Document SAFER 내부정보 유출방지 | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | - | 전환 전 상세 현황 조사 필요
위변조방지 | e-Page SAFER | 가능 | 모든 버전 가능 | JDK 1.4 이상 | 
위변조방지 | Xecure AppShield | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | JDK 7 이상 | 
인증서 검증 | Xecure OCSP Client (인증서 실시간 유효성 검증) | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | JDK 7 이상 | 
공인인증 및 구간암호화 (PC용) | XecureWeb (active active 버전,현재 non-active 버전 AnySign) | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | JDK 7 이상 | 
공인인증 및 구간암호화 (옙용) | XecureSmart (모바일 공인인증 및 구간 암호화) | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | JDK 7 이상 | 
위변조방지 | XecureWebShield (VestWeb) | 가능 | 모든 버전 가능 | - | 
공인인증 | VestSign(공인인증) VestRelay(인증서 중계) | 가능 | 모든 버전 가능 | - | 
키보드보안 | NOS (nProtect Online Security)_키보드보안 | 가능 | 모든 버전 가능 | - | 
실시간 악성 코드 탐지/ 네트워크 보안 | NOS (nProtect Online Security)_개인방화벽/실시간 악성코드 탐지 | 가능 | 모든 버전 가능 | - | 

## Slide 62: 2.3 U2L 대상 어플리케이션 평가 (4/5)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | U2L 동일버전 가능 여부 | RedHat Linux OS 버전 | 기타 요청 사항 | 설명
가상키패드 (PC용) | NOS (nProtect Online Security)_Keypad | 가능 | 모든 버전 가능 | - | 
가상키패드 (모바일용) | NOS (nProtect Online Security)_Keypad_Mobile Web | 가능 | 모든 버전 가능 | - | 
백신 | NOS (nProtect Online Security)_Android_웹백신 | 가능 | 모든 버전 가능 | - | 
백신 | AOS Antivirus | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 
Firewall | AOS Firewall | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 
PC 키보드 보안 | TouchEn nxKey TouchEn Key (ActiveX, NonActiveX) | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | JDK 1.5 이상 | 
PC 가상 키보드 | TouchEn Transkey | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | JDK 1.5 이상 | 
모바일키패드 | TouchEn mTranskey | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | - | 
모바일 백신 | TouchEn mVaccine | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | - | 
모바일 인증서 복사 | Key# Biz ICRS/CRC Key# QRCode | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | - | 
생체 인증 | TouchEn RS for Onepass | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | JDK 7 이상 | 
문서전송 Client 모듈 | Docuon*Mate Client | 가능 | 모든 버전 가능 | JDK 6 이상 (JDK 7 이상 권고) | 
확인 중 | SKT Smart Security | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 
백업 | Veritas Netbackup | N/A | N/A | N/A | 
 | Netbackup Agent |  |  |  | 
통합로그 | Splunk | 가능 | 커널버전 2.6 이상 가능 | - | 
통합설치 | VeraPort | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | - | 
서버 취약점진단 | Secuguard SSE | 가능 | RHEL 6.0 이상 가능 | - | 

## Slide 63: 2.3 U2L 대상 어플리케이션 평가 (5/5)
2. 상세 영향도 평가
구분 | 제품 | U2L 동일버전 가능 여부 | RedHat Linux OS 버전 | 기타 요청 사항 | 설명
DB 암호화 | Advanced Security | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 
비정형데이터 암호화 | VOR-V5-A Transparent Encryption Agent | 가능 | 모든 버전 가능 | - | 스토리지 복제가 아닐 경우 서버 단에 암/복호화 작업 필요

## Slide 64
Agenda
0. U2L 방법론
정보시스템 환경 조사
영향도 평가
U2L 대상 선정
TOBE 인프라 용량 설계
U2L 전환 방안
향후 일정
별첨

## Slide 65: 3.1 U2l 대상 선정 가이드
3. U2L 대상 선정
구 분 | 용도 기준
목 적 | - ABL 생명의 사업환경 변화에 대응할 수 있도록 데이터 센터 이전 및 구성 변경, 향후 클라우드 전환을 통한 안정적인 서비스 운영 기반을 확보하는 것이 목적 - 오픈 솔루션 기반(벤더 종속성 탈피)의 신기술 수용 가능한 발판 마련 - 저비용 고효율 인프라로 전환
추진 전략 | - Linux 기반의 x86계열 서버로 전환으로 환경 구성 변경에 따른 충분한 검증 및 테스트 (U2U 테스트 동일 시나리오)를 통한 안정적인 전환
대 상 | - 기 협의된 기존 UNIX 시스템의 Web, WAS, DB업무를 U2L 전환 대상으로 후보 선정, 현 운영 현황 분석 후 최종 대상 선정함
원 칙 | - 업무 중요도, 형상/배포 프리징, 운영체제 독립성, 구성의 복잡도 및 기술지원 체계 등을 고려한 U2L 원칙 수립 - 안정적인 운영을 위하여 개발→검증→운영/DR 동일 플랫폼 환경을 가진 업무 기준으로 U2L 대상 선정 - 기술 지원 및 검증 가능한 Solution(업무 솔루션 포함) 탑재 서버 대상 선정

## Slide 66: 3.2 업무 기준 : 용도 (1/2)
3. U2L 대상 선정
업무 | 용도 기준 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 검토의견 | 위험도
 | 운영 |  |  | DR |  |  | 검증 |  |  | 개발 |  |  |  | 
 | Web | WAS /AP | DB | Web | WAS /AP | DB | Web | WAS /AP | DB | Web | WAS /AP | DB |  | 
NGS | M | M |  | S | M |  | S | M |  | S | S |  |  | 
SFA | M | M |  | S | M |  | S | M |  | S | S |  |  | 
Banca | M | M |  | S | M |  | S | M |  | S | S |  |  | 
LMS | S | S |  |  |  |  |  |  |  | S | S |  |  | 
iwapi | M | M |  | S | M |  | S | M |  | S | S |  |  | 
XSFA | M | M |  | S | M |  | S | M |  | S | S |  |  | 
ATAB | M | M |  | S | M |  | S | M |  | S | S |  |  | 
XHS | M | M |  | S | M |  | S | M |  | S | S |  |  | 
XCLAIMS | M | M |  | S | M |  | S | M |  | S | S |  |  | 
GA | M | M |  | S | M |  | S | M |  | S | S |  |  | 
GASFA | M | M |  | S | M |  | S | M |  | S | S |  |  | 
XDMS |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  | -App. 관점에는 개발→검증→운영/DR로 동일한 OS Platform 환경 및 업무 통합 권고함 -이슈 정적 소스가 위치하는 운영의 복잡도가 높아질 가능성 下 | 下
MDM |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  | -App. 관점에는 개발→검증→운영/DR로 동일한 OS Platform 환경 및 업무 통합 권고함. -이슈 정적 소스가 위치하는 운영의 복잡도가 높아질 가능성 下 | 下
CSSP | M | M | M | S | S | S | S | S | S | S | S |  |  | 
Homepage | M | M |  | S | S | S | S | S | S | S | S |  |  | 
MSP | M | M |  | S | S | S | S | S | S |  |  |  | -App. 관점에는 개발→검증→운영/DR로 동일한 OS Platform 환경 및 업무 통합 권고함 -이슈 정적/동적 소스가 위치하는 운영의 복잡도가 높아질 가능성 上 | 中
FIDO | M | M |  | S | S | S | S | S | S |  |  |  | -App. 관점에는 개발→검증→운영/DR로 동일한 OS Platform 환경 및 업무 통합 권고함 -이슈 정적/동적 소스가 위치하는 운영의 복잡도가 높아질 가능성 上 | 中

## Slide 67: 3.2 업무 기준 : 용도 (2/2)
3. U2L 대상 선정
업무 | 용도 기준 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 검토의견 | 위험도
 | 운영 |  |  | DR |  |  | 검증 |  |  | 개발 |  |  |  | 
 | Web | WAS /AP | DB | Web | WAS /AP | DB | Web | WAS /AP | DB | Web | WAS /AP | DB |  | 
감사 | S | S | S |  |  |  |  |  |  | S | S | S |  | 
AML | M | M | M |  |  |  |  |  |  | S | S | S |  | 
VOC | M | M | M |  |  |  |  |  |  | S | S |  |  | 
EMS |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  | 
VCS | M | M |  |  |  |  | S | S | S | S | S |  |  | 
ERMS | S | S |  |  |  |  |  |  |  | S | S |  |  | 
DMS |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
EAM Portal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S | S |  | EAM Portal 운영 서버 존재시 -App. 관점에는 개발→검증→운영/DR로 동일한 OS Platform 환경 및 업무 통합 권고함 -솔루션으로 소스 이관등의 빈도수가 낮을 것으로 예상됨. 운영의 복잡 가능성 下 | 下
NGS EAM |  | M |  |  | S |  |  | S |  |  |  |  | 개발장비가 없다는 가정하에 이상없음 | 
대외 |  | M |  |  | S |  |  | S |  |  | S |  |  | 
EAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  | -App. 관점에는 개발→검증→운영/DR로 동일한 OS Platform 환경 및 업무 통합 권고함. -운영의 복잡도가 높아질 가능성 및 운영 리스크 높음 | 上
BackOffice |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  | 
TWS |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 이상없음. 솔루션 변경으로 이관대상 제외 | 
ITM |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 이상없음. 솔루션 변경으로 이관대상 제외 | 
백업 |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 이상없음. 솔루션 변경으로 이관대상 제외 | 
NTP |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 이상없음. 타서버(인프라 관점)에서 기능 대체 | 
FlashCopy |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 이상없음. 타서버(인프라 관점)에서 기능 대체 | 
New Online |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S | S |  | -App. 관점에는 개발→검증→운영/DR로 동일한 OS Platform 환경 및 업무 통합 권고함 -운영의 복잡도가 높아질 가능성 및 운영 리스크 높음 | 上
※ 범례 : M(Multi) 이중화 구성, S(Single) 단일 구성

## Slide 68: 3.2 업무 기준 : Tier
3. U2L 대상 선정
업무 | Tier 기준 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Web |  |  |  | WAS/AP |  |  |  | DB |  |  | 
 | 운영 | DR | 검증 | 개발 | 운영 | DR | 검증 | 개발 | 운영 | DR | 검증 | 개발
NGS | M | S | S | S | M | M | M | S |  |  |  | 
SFA | M | S | S | S | M | M | M | S |  |  |  | 
Banca | M | S | S | S | M | M | M | S |  |  |  | 
LMS | S |  |  | S | S |  |  | S |  |  |  | 
iwapi | M | S | S | S | M | M | M | S |  |  |  | 
XSFA | M | S | S | S | M | M | M | S |  |  |  | 
ATAB | M | S | S | S | M | M | M | S |  |  |  | 
XHS | M | S | S | S | M | M | M | S |  |  |  | 
XCLAIMS | M | S | S | S | M | M | M | S |  |  |  | 
GA | M | S | S | S | M | M | M | S |  |  |  | 
GASFA | M | S | S | S | M | M | M | S |  |  |  | 
XDMS |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MDM |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CSSP | M | S | S | S | M | S | S | S | M | S | S | 
Homepage | M | S | S | S | M | S | S | S |  | S | S | 
MSP | M | S | S |  | M | S | S |  |  | S | S | 
FIDO | M | S | S |  | M | S | S |  |  | S | S | 
감사 | S |  |  | S | S |  |  | S | S |  |  | S
AML | M |  |  | S | M |  |  | S | M |  |  | S
VOC | M |  |  | S | M |  |  | S | M |  |  | 
EMS |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | S
업무 | Tier 기준 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Web |  |  |  | WAS/AP |  |  |  | DB |  |  | 
 | 운영 | DR | 검증 | 개발 | 운영 | DR | 검증 | 개발 | 운영 | DR | 검증 | 개발
VCS | M |  | S | S | M |  | S | S |  |  | S | 
ERMS | S |  |  | S | S |  |  | S |  |  |  | 
DMS |  |  |  |  | M | S | S | S |  |  |  | 
EAM Portal |  |  |  | S |  |  |  | S |  |  |  | 
NGS EAM |  |  |  |  | M | S | S |  |  |  |  | 
대외 |  |  |  |  | M | S | S | S |  |  |  | 
EAI |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  | 
BackOffice |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | S
TWS |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  | 
ITM |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  | 
백업 |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  | 
NTP |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  | 
FlashCopy |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  | 
New Online |  |  |  | S |  |  |  | S |  |  |  | 
※ 검토의견은 3.1 업무기준-용도와 동일함

## Slide 69: 3.3 서버 기준 (1/3)
3. U2L 대상 선정
순번 | 대분류 | 구분 | 용도 | 서버정보 |  |  | 검토의견 | 전환 여부
 |  |  |  | Hostname | 구분 | 서버명 |  | 
1 | 영업채널/ 보험계정계 | 계정계 Web | 운영 | UP50 | Web | NGS/SFA/Banca WEB #1 | 해당 사항 없음 | -
2 |  |  | 운영 | UP51 | Web | NGS/SFA/Banca/LMS WEB #2 | 해당 사항 없음 | -
3 |  |  | 운영 | UP52 | Web | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA DMZ WEB #1 | 해당 사항 없음 | -
4 |  |  | 운영 | UP53 | Web | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA DMZ WEB #2 | 해당 사항 없음 | -
5 |  |  | 검증/DR | UD01 | Web | NGS/SFA/Banca 검증/DR WEB | 해당 사항 없음 | -
6 |  |  | 검증/DR | UD06 | Web | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA 검증/ DR DMZ WEB | 해당 사항 없음 | -
7 |  |  | 개발 | UT31 | Web | NGS/SFA/ATAB/SEMP/모피어스/LMS 개발 WEB | 해당 사항 없음 | -
8 |  | 계정계 WAS | 운영 | UP56 | AP | ATAB/SEMP/모피어스 WAS #1 | 해당 사항 없음 | -
9 |  |  | 운영 | UP57 | AP | ATAB/SEMP/모피어스 WAS #2 | 해당 사항 없음 | -
10 |  |  | 운영 | UP68 | AP | NGS WAS #1 (Online과 Batch 서버가 나눠질수 있음) | 해당 사항 없음 | -
11 |  |  | 운영 | UP69 | AP | NGS WAS #2 (Online과 Batch 서버가 나눠질수 있음) | 해당 사항 없음 | -
12 |  |  | 운영 | UP73 | AP | SFA/XHS/가격공시/SMS WAS #1 | 해당 사항 없음 | -
13 |  |  | 운영 | UP74 | AP | SFA/XHS/가격공시/SMS/LMS WAS #1 | 해당 사항 없음 | -
14 |  |  | 검증/DR | UD02 | AP | NGS/SFA/ATAB/가격공시/SMS 검증/DR WAS #1 | 해당 사항 없음 | -
15 |  |  | 검증/DR | UD03 | AP | NGS/SFA/ATAB/가격공시/SMS 검증/DR WAS #2 | 해당 사항 없음 | -
16 |  |  | 개발 | UT32 | AP | NGS/SFA/ATAB/SEMP/모피어스/가격공시/SMS/LMS 개발 WAS | 해당 사항 없음 | -
17 |  | 대외계 | 운영 | UP61 | AP | 대외계 Interface AP Server #1 | 해당 사항 없음 | -
18 |  |  | 운영 | UP62 | AP | 대외계 Interface AP Server #2 | 해당 사항 없음 | -
19 |  |  | 검증/DR | UD08 | AP | NGS 대외계 검증/DR Server | 해당 사항 없음 | -
20 |  | EAI/대외계 | 개발 | UT34 | AP | NGS EAI 개발/대외계 개발 Server | 해당 사항 없음 | -
21 |  | TWS (배치) | 운영 | UP67 | 기타 | TWS(배치) Server | 솔루션 변경 | 불필요
22 |  | Channel (CH) | 운영 | UP110 | DB | Channel DB #1 (VOC, EMS) | 해당 사항 없음 | -
23 |  |  | 운영 | UP111 | DB | Channel DB #2 (VOC, EMS) | 해당 사항 없음 | -
24 |  |  | 개발 | UT110 | DB | Channel DEV DB | 해당 사항 없음 | -

## Slide 70: 3.3 서버 기준 (2/3)
3. U2L 대상 선정
순번 | 대분류 | 구분 | 용도 | 서버 정보 |  |  | 검토의견 | 전환 여부
 |  |  |  | Hostname | 구분 | 서버명 |  | 
25 | 보험계정계 연계 | AML | 운영 | UP90 | Web, AP | AML WEB/WAS #1 | 해당 사항 없음 | -
26 |  |  | 운영 | UP91 | Web, AP | AML WEB/WAS #2 | 해당 사항 없음 | -
27 |  |  | 운영 | UP92 | DB | AML DB Server #1 | 해당 사항 없음 | -
28 |  |  | 운영 | UP93 | DB | AML DB Server #2 | 해당 사항 없음 | -
29 |  |  | 개발 | UT90 | Web, AP | AML 개발 WEB/WAS | 해당 사항 없음 | -
30 |  |  | 개발 | UT91 | DB | AML DB Dev | 해당 사항 없음 | -
31 |  | DMS (문서관리) | 운영 | UP80 | AP | DMS(DocumentMgmtSystem) ECM AP #1 | 해당 사항 없음 | -
32 |  |  | 운영 | UP81 | AP | DMS(DocumentMgmtSystem) ECM AP #2 | 해당 사항 없음 | -
33 | 고객 서비스 채널 | CSSP (사이버/ 모바일 센터) | 운영 | UP101 | Web | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WEB #1 | 해당 사항 없음 | -
34 |  |  | 운영 | UP102 | Web | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WEB #2 | 해당 사항 없음 | -
35 |  |  | 운영 | UP103 | AP | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WAS #1 | 해당 사항 없음 | -
36 |  |  | 운영 | UP104 | AP | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WAS #2 | 해당 사항 없음 | -
37 |  |  | 운영 | UP105 | DB | CSSP DB Server #1 | 해당 사항 없음 | -
38 |  |  | 운영 | UP106 | DB | CSSP DB Server #2 | 해당 사항 없음 | -
39 |  |  | 검증/DR | UD101 | Web | CSSP/Homepage/MSP/FIDO 검증/DR WEB, GAPortal/ VCS 검증 WEB | 해당 사항 없음 | -
40 |  |  | 검증/DR | UD102 | DB | CSSP/Homepage/MSP/FIDO 검증/DR DB, GAPortal/VCS 검증 DB | 해당 사항 없음 | -
41 |  |  | 검증/DR | UD103 | AP | CSSP 검증/DR WAS & VCS 검증 WAS Server | 해당 사항 없음 | -
42 |  |  | 개발 | NUT12 | Web, AP | CSSP/Homepage/GAPortal/VCS 개발 WEB/WAS | 해당 사항 없음 | -
43 |  | VCS (화상고객 서비스) | 운영 | UP94 | Web | VCS WEB #1 | 해당 사항 없음 | -
44 |  |  | 운영 | UP95 | Web | VCS WEB #2 | 해당 사항 없음 | -
45 |  |  | 운영 | UP96 | AP | VCS WAS #1 | 해당 사항 없음 | -
46 |  |  | 운영 | UP97 | AP | VCS WAS #2 | 해당 사항 없음 | -

## Slide 71: 3.3 서버 기준 (3/3)
3. U2L 대상 선정
순번 | 대분류 | 구분 | 용도 | 서버 정보 |  |  | 검토의견 | 전환 여부
 |  |  |  | Hostname | 구분 | 서버명 |  | 
47 | 정보계 | BackOffice (BO) | 운영 | UP112 | DB | BackOffice DB(IHB, Harvest, E-bidding) #1 | 해당 사항 없음 | -
48 |  |  | 운영 | UP113 | DB | BackOffice DB(IHB, Harvest, E-bidding) #2 | 해당 사항 없음 | -
49 |  |  | 개발 | UT112 | DB | BackOffice DEV DB(IHB, Harvest, E-bidding) | 해당 사항 없음 | -
50 |  | 감사시스템 | 운영 | UP98 | AP, DB | 감사 운영 시스템 | 해당 사항 없음 | -
51 |  |  | 개발 | UT93 | AP, DB | 감사 시스템 | 해당 사항 없음 | -
52 |  | VOC | 운영 | VOC_APP_PRD1 | Web, AP | VOC/ERMS WEB/WAS #1 | 해당 사항 없음 | -
53 |  |  | 운영 | VOC_APP_PRD2 | Web, AP | VOC WEB/WAS #2 | 해당 사항 없음 | -
54 |  |  | 개발 | UT50 | Web, AP | VOC/ERMS/EAMPortal 개발 WEB/WAS | 해당 사항 없음 | -
55 | 인프라/ 보안 | 보안 | 운영 | UP54 | 기타 | NGS EAM Policy AP Server #1 | 해당 사항 없음 | -
56 |  |  | 운영 | UP55 | 기타 | NGS EAM Policy AP Server #2 | 해당 사항 없음 | -
57 |  |  | 검증/DR | UD09 | 기타 | NGS EAM Policy 검증/DR Server | 해당 사항 없음 | -
58 |  | 관리 | 운영 | AZLKSMS | 기타 | ITM(Monitoring), Legacy NetBackup Master(UP12) | 솔루션 변경 | 불필요
59 |  |  | 운영 | PRT001 | 기타 | NTP & Flashcopy(DW & CCS) | NTP, DW 인프라 관련 | 불필요
60 | 기타 | 인터넷 보험 | 개발 | UT92 | Web, AP | New Online 개발 WEB/WAS | 해당 사항 없음 | -

## Slide 72: 3.3 SW 기준 (1/4)
3. U2L 대상 선정
구분 | 제품 | 검토의견 | 위험도
Web | Oracle Http Server | 이상 없음 | 
 | Apache Web Server | 정식 Subscription 유지보수 계약이 맺어져 있지 않으나, 해당 솔루션 난이도가 낮고, 설치 및 기술 지원인력이 존재시 U2L 가능 | 下
WAS | WLS Ent./Standard Edition | 이상 없음 | 
 | Coherence Enterprise Edition | 이상 없음 | 
 | Tomcat | 정식 Subscription 유지보수 계약이 맺어져 있지 않으나, 해당 솔루션 난이도가 낮고, 설치 및 기술지원인력이 존재시 U2L 가능 | 中
DBMS | Oracle DBMS | EOS 이슈 존재함 U2L 전환 전 버전 Upgrade 권고 | 上
SSL | SSL 인증서 | 이상없음 | 
프레임워크 | Anyframe Online/Batch | 유지보수 미수행, 설치 및 기술 지원 인력 존재시 U2L 가능. 솔루션 난이도가 높고, 영향도 높음 | 上
 | Anyframe BTO | 유지보수 미수행, 설치 및 기술 지원 인력 존재시 U2L 가능. 솔루션 난이도가 높고, 영향도 높음 | 上
Rule | InnoProduct (상품기준정보관리) InnoRules Builder (Rule 구현, App.반영) | 이상없음 | 
대외연계 | MC*CUBE Enterprise Edition For JAVA | EOS 이슈 존재함. U2L 전환 전 버전 Upgrade 권고 | 上
EAI | TIBCO (Rendezvous) | 이상 없음 | 
UI | NCRM | 이상 없음 | 
배치 | TWS Core | N/A (교체 예정) | 
차트 | Fusion Chart | 유지보수 미수행. 기술 지원 인력 부재. 솔루션 복잡도가 낮고, 영향도 낮음 | 下
Mobile | Morpheus Platform Server | 이상없음 | 
 | Morpheus Platform PUSH (redis) | PUSH 라이선스 미보유, 원활한 기술 지원시 U2L 가능함 | 中
AML | AMLExpress | 판단불가(정보 미제공, 확인 중) | 
 | RBAExpress | 판단불가(정보 미제공, 확인 중) | 
DMS | xtorm5 | 이상없음 | 

## Slide 73: 3.3 SW 기준 (2/4)
3. U2L 대상 선정
구분 | 제품 | 검토의견 | 위험도
화상고객 서비스 (VCS) | VENIS | 이상 없음 | 
 | Inzi ilDReader | 판단 불가(정보 미제공, 확인 중) | 
VOC | UB-VOC Enterprise Edition | 이상 없음 | 
법무관리 | air-ELMS | 이상 없음 | 
문서 관리 | DocuOn*Form (문서버전관리/문서변환) Docuon Server Docuon Viewer(디자인 포함, Client설치됨) | 이상 없음 | 
보고서 출력 | Crownix Report | 이상 없음 | 
SSM (Smart Security Manager) | OneGuard MDM (Mobile Device Management) | 이상 없음 | 
파일소팅 | DMExpress | 판단 불가(정보 미제공, 확인 중) | 
SSO/EAM | Safeidentity Enterprise Policy Server | 라이선스 부족분 존재함 | 下
 | WiseManager |  | 
 | Las |  | 
 | Sensor |  | 
 | Safeidentity Enterprise Safe Agent |  | 
확인 중 | ActiveMQ pushpub | 판단 불가(정보 미제공, 확인 중) | 
확인 중 | ics client(CMS) | 판단 불가(정보 미제공, 확인 중) | 
확인 중 | Trade Sign Score TSA | 판단 불가(정보 미제공, 확인 중) | 
주소정제 | eCAM/Pro II(On-Line) | 이상 없음 | 
전자민원관리 ERMS | Talkro CS Agent™ | 솔루션 업체 의견 : U2L 전환 불가 | 불가

## Slide 74: 3.3 SW 기준 (3/4)
3. U2L 대상 선정
구분 | 제품 | 검토의견 | 위험도
웹화면 보안 | Web SAFER (화면캡쳐 방지 솔루션) | 이상 없음 | 
암복호화 | Document SAFER 내부정보 유출방지 | 이상 없음 | 
위변조 방지 | e-Page SAFER | 이상 없음 | 
위변조방지 | Xecure AppShield (모바일 앱 위변조 방지) | 이상 없음 | 
인증서 검증 | Xecure OCSP Client (인증서 실시간 유효성 검증) | 이상 없음 | 
공인인증 및 구간암호화 (PC용) | XecureWeb (active active 버전, 현재 non-active 버전 AnySign) | EOS 이슈 존재함. U2L 전환 전 버전 Upgrade 권고 솔루션 복잡도가 낮고, 영향도 낮음 | 下
공인인증 및 구간암호화 (옙용) | XecureSmart (모바일 공인인증 및 구간 암호화) | 이상 없음 | 
위변조 방지 | XecureWebShield (VestWeb) | 이상 없음 | 
공인인증 | VestSign(공인인증) VestRelay(인증서 중계) | 이상 없음 | 
키보드보안 | NOS(nProtect Online Security)_키보드보안 | 이상 없음 | 
실시간 악성코드 탐지/네트워크 보안 | NOS(nProtect Online Security)_ 개인 방화벽/실시간 악성코드 탐지 | 이상 없음 | 
가상 키패드 (PC용) | NOS(nProtect Online Security)_Keypad | 이상 없음 | 
가상 키패드 (모바일용) | NOS(nProtect Online Security)_Keypad_MobileWeb | 이상 없음 | 
백신 | NOS(nProtect Online Security)_Android_웹백신 | 이상 없음 | 

## Slide 75: 3.3 SW 기준 (4/4)
3. U2L 대상 선정
구분 | 제품 | 검토의견 | 위험도
백신 | AOS Antivirus | 판단 불가(정보 미제공, 확인 중) | 
Firewall | AOS Firewall | 판단 불가(정보 미제공, 확인 중) | 
PC 키보드보안 | TouchEn nxKey TouchEn Key (ActiveX, NonActiveX) | 이상 없음 | 
PC 가상키보드 | TouchEn Transkey | 이상 없음 | 
모바일키패드 | TouchEn mTranskey | 이상 없음 | 
모바일 백신 | TouchEn mVaccine | 이상 없음 | 
모바일 인증서 복사 | Key# Biz ICRS/CRC Key# QRCode | 이상 없음 | 
생체 인증 | TouchEn RS for Onepass | 이상 없음 | 
문서전송 Client 모듈 | Docuon*Mate Client | EOS 이슈 존재함 U2L 전환 전 버전 Upgrade 권고 솔루션 복잡도가 낮고, 영향도 낮음 | 下
확인 중 | SKT Smart Security | 판단 불가(정보 미제공, 확인 중) | 
백업 | Veritas Netbackup | 이상 없음(솔루션 교체) | 
 | Netbackup Agent |  | 
통합로그 | Splunk | 이상 없음 | 
통합설치 | VeraPort | 이상 없음 | 

## Slide 76: 3.4 u2l 대상 선정 방안 1,2,3 (1/6)
3. U2L 대상 선정
구분 | 용도 | Server | IBM 컨설팅 | 업무 기준 | 서버 기준 | SW 기준 | 방안 |  |  |  |  | 
 |  | 서버명 | 전환 대상 | 위험도 | 전환 필요 | 위험도 | 방안1 | 설명 | 방안2 | 설명 | 방안3 | 설명
계정계 Web | 운영 | NGS/SFA/Banca WEB #1 | 미대상 |  |  |  | Proto Type | Prototype 진행 | 전환 | 기간계 Web 계열 전환 수행 | 전환 | 기간계 Web 계열 전환 수행
 | 운영 | NGS/SFA/Banca/LMS WEB #2 | 미대상 |  |  |  | Proto Type | Prototype 진행 | 전환 | 기간계 Web 계열 전환 수행 | 전환 | 기간계 Web 계열 전환 수행
 | 운영 | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA DMZ WEB #1 | 미대상 |  |  | 下(Apache,XecureWeb), 中(Tomcat) | Proto Type | Prototype 진행 | 전환 | 기간계 Web 계열 전환 수행 | 전환 | 기간계 Web 계열 전환 수행
 | 운영 | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA DMZ WEB #2 | 미대상 |  |  | 下(Apache,XecureWeb), 中(Tomcat) | Proto Type | Prototype 진행 | 전환 | 기간계 Web 계열 전환 수행 | 전환 | 기간계 Web 계열 전환 수행
 | 검증/DR | NGS/SFA/Banca 검증/DR WEB | 미대상 |  |  |  | Proto Type | Prototype 진행 | 전환 | 기간계 Web 계열 전환 수행 | 전환 | 기간계 Web 계열 전환 수행
 | 검증/DR | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA 검증/DR DMZ WEB | 미대상 | 下 |  | 下(Apache,XecureWeb), 中(Tomcat) | Proto Type | Prototype 진행 | 전환 | 기간계 Web 계열 전환 수행 | 전환 | 기간계 Web 계열 전환 수행
 | 개발 | NGS/SFA/ATAB/SEMP/ 모피어스/LMS 개발 WEB | 미대상 |  |  | 下(XecureWeb) | Proto Type | Prototype 진행 | 전환 | 기간계 Web 계열 전환 수행 | 전환 | 기간계 Web 계열 전환 수행
계정계 WAS | 운영 | ATAB/SEMP/모피어스 WAS #1 | 2년차 전환 |  |  | 中(PUSH) | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행
 | 운영 | ATAB/SEMP/모피어스 WAS #2 | 2년차 전환 |  |  | 中(PUSH) | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행
 | 운영 | NGS WAS #1 (Online과 Batch 서버가 나눠질수 있음) | 미대상 |  |  | 上(Anyframe),下(Chart,XecureWeb) | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행
 | 운영 | NGS WAS #2 (Online과 Batch 서버가 나눠질수 있음) | 미대상 |  |  | 上(Anyframe),下(Chart,XecureWeb) | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행
 | 운영 | SFA/XHS/가격공시/SMS WAS #1 | 미대상 |  |  | 上(Anyframe),下(Chart,XecureWeb) | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행
 | 운영 | SFA/XHS/가격공시/SMS/LMS WAS #1 | 미대상 |  |  | 上(Anyframe),下(Chart,XecureWeb) | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행

## Slide 77: 3.4 u2l 대상 선정 방안 1,2,3 (2/6)
3. U2L 대상 선정
구분 | 용도 | Server | IBM 컨설팅 | 업무 기준 | 서버 기준 | SW 기준 | 방안 |  |  |  |  | 
 |  | 서버명 | 전환 대상 | 위험도 | 전환 필요 | 위험도 | 방안1 | 설명 | 방안2 | 설명 | 방안3 | 설명
계정계 WAS | 검증/DR | NGS/SFA/ATAB/가격공시/SMS 검증/DR WAS #1 | 미대상 |  |  | 上(Anyframe),下(Chart,XecureWeb),中(PUSH) | Proto Type | Prototype 진행, XDMS/MDM 제외 | Proto Type | Prototype 진행, XDMS/MDM 제외 | Proto Type | Prototype 진행, XDMS/MDM 제외
 | 검증/DR | NGS/SFA/ATAB/가격공시/SMS 검증/DR WAS #2 | 미대상 |  |  | 上(Anyframe),下(Chart,XecureWeb),中(PUSH) | Proto Type | Prototype 진행, XDMS/MDM 제외 | Proto Type | Prototype 진행, XDMS/MDM 제외 | Proto Type | Prototype 진행, XDMS/MDM 제외
 | 개발 | NGS/SFA/ATAB/SEMP/모피어스/가격공시/SMS/LMS 개발 WAS | 미대상 |  |  | 上(Anyframe),下(Chart,XecureWeb),中(PUSH) | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행
대외계 | 운영 | 대외계 Interface AP Server #1 | 미대상 |  |  | 上(MCCUBE),下(DocuonMate) | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행
 | 운영 | 대외계 Interface AP Server #2 | 미대상 |  |  | 上(MCCUBE),下(DocuonMate) | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행
 | 검증/DR | NGS 대외계 검증/DR Server | 미대상 |  |  | 上(MCCUBE) | Proto Type | Prototype 진행 | Proto Type | Prototype 진행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행
EAI/ 대외계 | 개발 | NGS EAI 개발/대외계 개발 Server | 미대상 | 上 |  | 上(MCCUBE) | Proto Type | FEP 개발만 Prototype 진행, EAI 개발은 기존환경(UNIX) 유지 | Proto Type | FEP 개발만 Prototype 진행, EAI 개발은 기존환경(UNIX) 유지 | 부분전환 | FEP 개발만 전환, 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행
TWS (배치) | 운영 | TWS(배치) Server | 미대상 |  | 불필요 |  | 미 전환 |  | 미 전환 |  | 미 전환 | 

## Slide 78: 3.4 u2l 대상 선정 방안 1,2,3 (3/6)
3. U2L 대상 선정
구분 | 용도 | Server | IBM 컨설팅 | 업무 기준 | 서버 기준 | SW 기준 | 방안 |  |  |  |  | 
 |  | 서버명 | 전환 대상 | 위험도 | 전환 필요 | 위험도 | 방안1 | 설명 | 방안2 | 설명 | 방안3 | 설명
Channel (CH) | 운영 | Channel DB #1 (VOC, EMS) | 미대상 |  |  | 上(Oracle DB) | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행
 | 운영 | Channel DB #2 (VOC, EMS) | 미대상 |  |  | 上(Oracle DB) | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행
 | 개발 | Channel DEV DB | 미대상 |  |  | 上(Oracle DB) | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행
AML | 운영 | AML WEB/WAS #1 | 3년차 전환 |  |  | 下(Apache) | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 운영 | AML WEB/WAS #2 | 3년차 전환 |  |  | 下(Apache) | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 운영 | AML DB Server #1 | 미대상 |  |  | 上(Oracle DB) | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행
 | 운영 | AML DB Server #2 | 미대상 |  |  | 上(Oracle DB) | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행
 | 개발 | AML 개발 WEB/WAS | 3년차 전환 |  |  | 下(Apache) | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 개발 | AML DB Dev | 미대상 |  |  | 上(Oracle DB) | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행

## Slide 79: 3.4 u2l 대상 선정 방안 1,2,3 (4/6)
3. U2L 대상 선정
구분 | 용도 | Server | IBM 컨설팅 | 업무 기준 | 서버 기준 | SW 기준 | 방안 |  |  |  |  | 
 |  | 서버명 | 전환 대상 | 위험도 | 전환 필요 | 위험도 | 방안1 | 설명 | 방안2 | 설명 | 방안3 | 설명
DMS (문서관리) | 운영 | DMS(DocumentMgmt System) ECM AP #1 | 미대상 |  |  |  | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 운영 | DMS(DocumentMgmt System) ECM AP #2 | 미대상 |  |  |  | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
CSSP (사이버/ 모바일 센터) | 운영 | CSSP/Homepage/GA Portal/MSP/FIDO WEB #1 | 3년차 전환 | 中 |  | 下(Apache) | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 운영 | CSSP/Homepage/GA Portal/MSP/FIDO WEB #2 | 3년차 전환 | 中 |  | 下(Apache) | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 운영 | CSSP/Homepage/GA Portal/MSP/FIDO WAS #1 | 3년차 전환 | 中 |  | 下 (XecureWeb) | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 운영 | CSSP/Homepage/GA Portal/MSP/FIDO WAS #2 | 3년차 전환 | 中 |  | 下 (XecureWeb) | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 운영 | CSSP DB Server #1 | 미대상 |  |  | 上(Oracle DB) | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행
 | 운영 | CSSP DB Server #2 | 미대상 |  |  | 上(Oracle DB) | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행
 | 검증/DR | CSSP/Homepage/MSP/ FIDO 검증/DR WEB, GAPortal/VCS 검증 WEB | 미대상 | 中 |  | 下(Apache) | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 검증/DR | CSSP/Homepage/MSP/ FIDO 검증/DR DB, GAPortal/VCS 검증 DB | 미대상 | 中 |  |  | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 검증/DR | CSSP 검증/DR WAS & VCS 검증 WAS Server | 미대상 | 中 |  | 下 (XecureWeb) | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 개발 | CSSP/Homepage/GAPortal/VCS 개발 WEB/WAS | 3년차 전환 | 中 |  | 下(Apache, XecureWeb) | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 

## Slide 80: 3.4 u2l 대상 선정 방안 1,2,3 (5/6)
3. U2L 대상 선정
구분 | 용도 | Server | IBM 컨설팅 | 업무 기준 | 서버 기준 | SW 기준 | 방안 |  |  |  |  | 
 |  | 서버명 | 전환 대상 | 위험도 | 전환 필요 | 위험도 | 방안1 | 설명 | 방안2 | 설명 | 방안3 | 설명
VCS (화상고객 서비스) | 운영 | VCS WEB #1 | 3년차 전환 |  |  | 下(Apache) | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 운영 | VCS WEB #2 | 3년차 전환 |  |  | 下(Apache) | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 운영 | VCS WAS #1 | 3년차 전환 |  |  |  | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 운영 | VCS WAS #2 | 3년차 전환 |  |  |  | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
BackOffice (BO) | 운영 | BackOffice DB (IHB, Harvest, E-bidding) #1 | 미대상 |  |  | 上(Oracle DB) | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행
 | 운영 | BackOffice DB (IHB, Harvest, E-bidding) #2 | 미대상 |  |  | 上(Oracle DB) | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행
 | 개발 | BackOffice DEV DB (IHB, Harvest, E-bidding) | 미대상 |  |  | 上(Oracle DB) | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행 | 전환 | 동일 버전 전환, U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행
감사시스템 | 운영 | 감사 운영 시스템 | 3년차 전환 |  |  | 中(Tomcat) | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 개발 | 감사 시스템 | 3년차 전환 |  |  | 中(Tomcat) | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
VOC | 운영 | VOC/ERMS WEB/WAS #1 | 3년차 전환 |  |  | 下(Apache),불가(ERMS) | 부분 전환 | ERMS 전환 대상 제외 | 부분 전환 | ERMS 전환 대상 제외 | 부분 전환 | ERMS 전환 대상 제외
 | 운영 | VOC WEB/WAS #2 | 3년차 전환 |  |  | 下(Apache) | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 개발 | VOC/ERMS/EAMPortal 개발 WEB/WAS | 3년차 전환 | 下 |  | 下(Apache),불가(ERMS) | 부분 전환 | ERMS 전환 대상 제외, EAM Portal 전환 제외 | 부분 전환 | ERMS 전환 대상 제외, EAM Portal 전환 제외 | 부분 전환 | ERMS 전환 대상 제외, EAM Portal 전환 제외

## Slide 81: 3.4 u2l 대상 선정 방안 1,2,3 (6/6)
3. U2L 대상 선정
구분 | 용도 | Server | IBM 컨설팅 | 업무 기준 | 서버 기준 | SW 기준 | 방안 |  |  |  |  | 
 |  | 서버명 | 전환 대상 | 위험도 | 전환 필요 | 위험도 | 방안1 | 설명 | 방안2 | 설명 | 방안3 | 설명
보안 | 운영 | NGS EAM Policy AP Server #1 | 2년차 전환 |  |  |  | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 운영 | NGS EAM Policy AP Server #2 | 2년차 전환 |  |  |  | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
 | 검증/DR | NGS EAM Policy 검증/DR Server | 2년차 전환 |  |  | 下(EAM) | 전환 |  | 전환 |  | 전환 | 
관리 | 운영 | ITM(Monitoring), Legacy NetBackup Master(UP12) | 미대상 |  | 불필요 |  | 미전환 |  | 미전환 |  | 미전환 | 
 | 운영 | NTP & Flashcopy (DW & CCS) | 미대상 |  | 불필요 |  | 미전환 |  | 미전환 |  | 미전환 | 
인터넷 보험 | 개발 | New Online 개발 WEB/WAS | 3년차 전환 | 上 |  | 下(Apache) | 미전환 | 제안시 다른 업무 서버로, 업무가 변경된 서버임 | 미전환 | 제안시 다른 업무 서버로, 업무가 변경된 서버임 | 미전환 | 제안시 다른 업무 서버로, 업무가 변경된 서버임
 |  |  |  |  |  | 전환 | 34 |  | 41 |  | 44 | 
 |  |  |  |  |  | 부분전환 | 2 |  | 2 |  | 3 | 
 |  |  |  |  |  | Prototype | 20 |  | 13 |  | 9 | 
 |  |  |  |  |  | 미전환 | 4 |  | 4 |  | 4 | 
 |  |  |  |  |  | 전환 합계 (미전환 제외) | 56 |  | 56 |  | 56 | 
※ 수행사에서는 방안 2를 권고함
※ ProtoType는 업무 어플리케이션 검증까지 진행하는 것으로, U2L 전환 여부는
고객사에서 판단하며, 전환 역시 고객사 자체적으로 진행함을 의미함

## Slide 82: 3.5 u2l 대상 최종 선정
3. U2L 대상 선정
- U2L 대상 최종 선정 기준 :
. 솔루션 유지보수 정상 수행 가능(EOS, 라이선스 등) 여부
. 기존 솔루션 동일 SW 버전 U2L 전환시 안정성이 확보 여부
. Linux 전환 효용성 및 에러 발생시 파급 효과 고려
- 총 103대 UNIX 장비 중 58대 U2L 전환 대상 최종 선정
. 운영 37대, 검증/DR 10대, 개발 11대
. 인터넷 보험(New Online) 검증, 운영 Web/WAS 6대 추가
. 솔루션 변경에 따른 전환 불필요 서버
AZLKSMS(모니터링/백업 등), PRT001(NTP 등), UP67(TWS) 3대 제외
. JAVA 벤더 및 버전, Framework 유지보수, 업무 중요도 고려
운영 NGS WAS(UP68, UP69, UP73, UP74) 4대 제외
. 운영 NGS WAS 제외에 따른 해당 검증/DR UD03 1대 제외
단, UD02 서버는 ATAB 검증/DR이 존재하여 제외하지 않음

## Slide 83: 3.5 u2l 대상 최종 선정
3. U2L 대상 선정
순번 | 대분류 | 구분 | 용도 | Hostname | 구분 | 서버명 | 비고
1 | 영업채널/ 보험 계정계 | 계정계 Web | 운영 | UP50 | Web | NGS/SFA/Banca WEB #1 | 
2 |  |  | 운영 | UP51 | Web | NGS/SFA/Banca/LMS WEB #2 | 
3 |  |  | 운영 | UP52 | Web | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA DMZ WEB #1 | 
4 |  |  | 운영 | UP53 | Web | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA DMZ WEB #2 | 
5 |  |  | 검증/DR | UD01 | Web | NGS/SFA/Banca 검증/DR WEB | 
6 |  |  | 검증/DR | UD06 | Web | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA 검증/DR DMZ WEB | 
7 |  |  | 개발 | UT31 | Web | NGS/SFA/ATAB/SEMP/모피어스/LMS 개발 WEB | 
8 |  | 계정계 WAS | 운영 | UP56 | AP | ATAB/SEMP/모피어스 WAS #1 | 
9 |  |  | 운영 | UP57 | AP | ATAB/SEMP/모피어스 WAS #2 | 
10 |  |  | 검증/DR | UD02 | AP | NGS/SFA/ATAB/가격공시/SMS 검증/DR WAS #1 | ATAB U2L 전환, 다른 업무는 기존 환경 유지, UD03서버에는 ATAB 업무 미존재로 U2L 대상에서 제외
11 |  |  | 개발 | UT32 | AP | NGS/SFA/ATAB/SEMP/모피어스/가격공시/SMS/LMS 개발 WAS | ATAB/모피어스 U2L 전환, 다른 업무는 기존 환경 유지
12 |  | 대외계 | 운영 | UP61 | AP | 대외계 Interface AP Server #1 | 
13 |  |  | 운영 | UP62 | AP | 대외계 Interface AP Server #2 | 
14 |  |  | 검증/DR | UD08 | AP | NGS 대외계 검증/DR Server | 
15 |  | EAI/대외계 | 개발 | UT34 | AP | NGS EAI 개발/대외계 개발 Server | 대외계 U2L 전환, 다른 업무는 기존 환경 유지, 대외계 솔루션 MC*Cube EOS(20.12) 고려 U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행. 업체 기술지원시에만 U2L 전환 가능
16 |  | Channel (CH) | 운영 | UP110 | DB | Channel DB #1 (VOC, EMS) | Oracle DBMS EOS(20.7) 고려 U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행. 업체 기술지원시에만 U2L 전환 가능
17 |  |  | 운영 | UP111 | DB | Channel DB #2 (VOC, EMS) | 
18 |  |  | 개발 | UT110 | DB | Channel DEV DB | 

## Slide 84: 3.5 u2l 대상 최종 선정
3. U2L 대상 선정
순번 | 대분류 | 구분 | 용도 | Hostname | 구분 | 서버명 | 비고
19 | 보험 계정계 연계 | AML | 운영 | UP90 | Web, AP | AML WEB/WAS #1 | 
20 |  |  | 운영 | UP91 | Web, AP | AML WEB/WAS #2 | 
21 |  |  | 운영 | UP92 | DB | AML DB Server #1 | Oracle DBMS EOS(20.7) 고려 U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행. 업체 기술지원시에만 U2L 전환 가능
22 |  |  | 운영 | UP93 | DB | AML DB Server #2 | 
23 |  |  | 개발 | UT91 | DB | AML DB Dev | 
24 |  |  | 개발 | UT90 | Web, AP | AML 개발 WEB/WAS | 
25 |  | DMS (문서관리) | 운영 | UP80 | AP | DMS(DocumentMgmtSystem) ECM AP #1 | 
26 |  |  | 운영 | UP81 | AP | DMS(DocumentMgmtSystem) ECM AP #2 | 
27 | 고객 서비스 채널 | CSSP (사이버/ 모바일 센터) | 운영 | UP101 | Web | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WEB #1 | 
28 |  |  | 운영 | UP102 | Web | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WEB #2 | 
29 |  |  | 운영 | UP103 | AP | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WAS #1 | 
30 |  |  | 운영 | UP104 | AP | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WAS #2 | 
31 |  |  | 운영 | UP105 | DB | CSSP DB Server #1 | Oracle DBMS EOS(20.7) 고려 U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행. 업체 기술지원시에만 U2L 전환 가능
32 |  |  | 운영 | UP106 | DB | CSSP DB Server #2 | 
33 |  |  | 검증/DR | UD102 | DB | CSSP/Homepage/MSP/FIDO 검증/DR DB, GAPortal/VCS 검증 DB | 
34 |  |  | 검증/DR | UD101 | Web | CSSP/Homepage/MSP/FIDO 검증/DR WEB, GAPortal/VCS 검증 WEB | 
35 |  |  | 검증/DR | UD103 | AP | CSSP 검증/DR WAS & VCS 검증 WAS Server | 
36 |  |  | 개발 | NUT12 | Web, AP | CSSP/Homepage/GAPortal/VCS 개발 WEB/WAS | 
37 |  | VCS (화상 고객 서비스) | 운영 | UP94 | Web | VCS WEB #1 | 
38 |  |  | 운영 | UP95 | Web | VCS WEB #2 | 
39 |  |  | 운영 | UP96 | AP | VCS WAS #1 | 
40 |  |  | 운영 | UP97 | AP | VCS WAS #2 | 

## Slide 85: 3.5 u2l 대상 최종 선정
3. U2L 대상 선정
순번 | 대분류 | 구분 | 용도 | Hostname | 구분 | 서버명 | 비고
41 | 정보계 | BackOffice (BO) | 운영 | UP112 | DB | BackOffice DB(IHB, Harvest, E-bidding) #1 | Oracle DBMS EOS(20.7) 고려 U2L 전환 전후 고객사 자체적으로 Upgrade 수행. 업체 기술지원시에만 U2L 전환 가능
42 |  |  | 운영 | UP113 | DB | BackOffice DB(IHB, Harvest, E-bidding) #2 | 
43 |  |  | 개발 | UT112 | DB | BackOffice DEV DB(IHB, Harvest, E-bidding) | 
44 |  | 감사시스템 | 운영 | UP98 | AP, DB | 감사 운영 시스템 | 
45 |  |  | 개발 | UT93 | AP, DB | 감사 시스템 | 
46 |  | VOC | 운영 | VOC_APP_PRD1 | Web, AP | VOC/ERMS WEB/WAS #1 | VOC U2L 전환, ERMS 업무는 기존 환경 유지
47 |  |  | 운영 | VOC_APP_PRD2 | Web, AP | VOC WEB/WAS #2 | 
48 |  |  | 개발 | UT50 | Web, AP | VOC/ERMS/EAMPortal 개발 WEB/WAS | VOC U2L 전환, 이외 업무는 기존 환경 유지
49 | 인프라/ 보안 | 보안 | 운영 | UP54 | 기타 | NGS EAM Policy AP Server #1 | 
50 |  |  | 운영 | UP55 | 기타 | NGS EAM Policy AP Server #2 | 
51 |  |  | 검증/DR | UD09 | 기타 | NGS EAM Policy 검증/DR Server | 
52 | 인터넷 보험 | New Online | 운영 | UP200 | Web | New Online WEB #1 | 신규 추가
53 |  |  | 운영 | UP201 | Web | New Online WEB #2 | 신규 추가
54 |  |  | 운영 | UP202 | WAS | New Online WAS #1 | 신규 추가
55 |  |  | 운영 | UP203 | WAS | New Online WAS #2 | 신규 추가
56 |  |  | 검증 | UD200 | Web | New Online 검증 Web | 신규 추가
57 |  |  | 검증 | UD202 | WAS | New Online 검증 WAS | 신규 추가
58 |  |  | 개발 | UT92 | Web, AP | New Online 개발 WEB/WAS | 

## Slide 86: 3.5 u2l 대상 최종 선정
3. U2L 대상 선정
순번 | 구분 | 용도 | Hostname | 구분 | 서버명 | 사유
1 | 영업채널/ 보험 계정계 | 검증/DR | UD02 | AP | NGS/SFA/ATAB/가격공시/SMS 검증/DR WAS #1 | ATAB U2L 전환, 타업무 기존 환경 유지
2 |  | 개발 | UT32 | AP | NGS/SFA/ATAB/SEMP/모피어스/가격공시/SMS/LMS 개발 WAS | 
3 |  | 개발 | UT34 | AP | NGS EAI 개발/대외계 개발 Server | 대외계 U2L 전환, 타업무 기존 환경 유지
4 | VOC | 운영 | VOC_APP_PRD1 | Web, AP | VOC/ERMS WEB/WAS #1 | VOC U2L 전환, 타업무 기존 환경 유지
5 |  | 개발 | UT50 | Web, AP | VOC/ERMS/EAMPortal 개발 WEB/WAS | 
- U2L 전환 대상 서버이나 기존 환경 유지되어야 하는 서버
- U2L 전환 대상 서버이나 기존 환경 유지되어야 하는 서버에 따른 라이선스 이슈 (예상)
순번 | 솔루션 명 | 내용
1 | Weblogic | UD02(2core), UT32(3Core) 서버는 유지함. ATAB 전용 검증/DR 1 Processor(2Core), 개발 1Porcessor(2Core) 추가됨 ERMS,EAM Portal로 미전환에 따른 VOC_APP_PRD1 (2Core), UT50(0.5Core) 서버 유지함. VOC 운영 Web/WAS#1 2Processor (3Core), VOC 개발 1Processor(2Core) 추가됨
2 | SSO Agent | UD02(2core), UT32(3Core) 서버는 유지함. ATAB 전용 검증/DR 1ea 추가됨 ERMS,EAM Portal로 미전환에 따른 VOC_APP_PRD1, UT50(서버 유지함. VOC 운영 Web/WAS#1 1ea, VOC 개발 0.5ea 추가됨
3 | 관리 솔루션 | UD02, UT32, UT34, VOC_APP_PRD1, UT50 5대 기존 환경이 유지되면서, 신규 서버가 추가되므로, 백업솔루션, 모니터링 솔루션, 통합 로그 관리, 서버 취약점 점검 솔루션 라이선스 추가됨
- Tibco, ActiveMQ Pushpub, ics Client(CMS), Trade Sign Score TSA, SKT Smart Security, AOS Anti V3&Spy, AOS Firewall, WebCenter, Inzi
IlDReader 솔루션 : 판단 불가

## Slide 87: 3.5 u2l 대상 최종 선정
3. U2L 대상 선정
- 변경사항 운영 가이드
. U2L 선정 대상 서버 스팩 변경(U2U 전환 후 서버 자원 축소/증설 등)시 관련 히스토리 정리
. U2L 대상 SW 스택(별첨 4 참고) 확인 및 추가/삭제 등 변경 사항 발생시 해당 문서 Update
. U2L 대상 서버 추가 업무 탑재시 관련 히스토리 정리
. 전체 SW 라이선스 파악을 위하여 U2L 대상 서버 변경사항 뿐만 아니라 U2U 및 기타 서버 변경
히스토리 정리
. 상기 변경사항은 통일성을 위하여 고객사 또는 운영조직 특정 인력이 통합관리하기를 권고함

## Slide 88
Agenda
0. U2L 방법론
정보시스템 환경 조사
영향도 평가
U2L 대상 선정
TOBE 인프라 용량 설계
U2L 전환 방안
향후 일정
별첨

## Slide 89: 4.1 인프라 용량 설계
4. TOBE 인프라 용량 설계
Host name | 서버명 | ASIS 서버 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOBE 서버 |  |  | 
 |  | CPU(20년5월) | Mem (20년5월) | U2U 前 구성 |  |  |  | U2U 后 구성 |  |  |  | U2L 后 구성 |  |  | 
 |  | MAX/Avg/ MAX Avg% | MAX/Avg/ MAX Avg% | 기종 | Core | Mem | 위치 | 기종 | Core | Mem | 위치 | 기종 | Core | Mem | 위치
UP50 | NGS/SFA/Banca WEB #1 | 34/4/7% | 100/99/99% | P750 | 2 | 18 | 주 센터 | P780 | 2 | 18 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#2 | 3 | 18 | 상암 센터
UP51 | NGS/SFA/Banca/LMS WEB #2 | 51/4/10% | 100/99/99% | P750 | 2 | 16 | 주 센터 | P780 | 2 | 16 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#3 | 3 | 18 | 상암 센터
UP52 | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA DMZ WEB #1 | 73/13/28% | 100/99/99% | P750 | 1 | 14 | 주 센터 | P780 | 1 | 14 | 상암센터 | VM : 운영 DMZ#1 | 2 | 16 | 상암 (DMZ)
UP53 | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/SFA-MOBILE/MY/GA DMZ WEB #2 | 73/13/27% | 100/99/99% | P750 | 1 | 14 | 주 센터 | P780 | 1 | 14 | 상암센터 | VM : 운영 DMZ#2 | 2 | 16 | 상암 (DMZ)
UD01 | NGS/SFA/Banca 검증/DR WEB | 96/5/16% | 100/96/96% | P750 | 1 | 9 | DR 센터 | P750 | 1 | 9 | 춘천센터 | VM : DR Linux#1 | 2 | 8 | 춘천 센터
UD06 | XSFA/ATAB/XHS/XCLAIMS/ SFA-MOBILE/MY/GA 검증/DR DMZ WEB | 86/6/33% | 100/97/97% | P750 | 1 | 8 | DR 센터 | P750 | 1 | 8 | 춘천센터 | VM : DR Linux#1 | 2 | 8 | 춘천 센터
UT31 | NGS/SFA/ATAB/SEMP/모피어스/LMS 개발 WEB | 97/6/21% | 100/99/99% | P750 | 1 | 12 | 주 센터 | P780 | 1 | 12 | 상암센터 | VM : 개발 Linux#2 | 2 | 12 | 상암 센터
UP56 | ATAB/SEMP/모피어스 WAS #1 | 79/54/65% | 100/99/99% | P750 | 2 | 40 | 주 센터 | P780 | 2 | 40 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#2 | 3 | 40 | 상암 센터
UP57 | ATAB/SEMP/모피어스 WAS #2 | 41/10/21% | 100/99/99% | P750 | 2 | 16 | 주 센터 | P780 | 2 | 26 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#3 | 3 | 26 | 상암 센터
UD02 | NGS/SFA/ATAB/가격공시/SMS 검증/DR WAS #1 | 100/42/100% | 100/99/100% | P750 | 2 | 36 | DR 센터 | P750 | 2 | 36 | 춘천센터 | VM : DR Linux#1 | 2 | 16 | 춘천 센터
UT32 | NGS/SFA/ATAB/SEMP/모피어스/가격공시/SMS/LMS 개발 WAS | 91/18/68% | 100/98/99% | P750 | 3 | 48 | 주 센터 | P780 | 3 | 48 | 상암센터 | VM : 개발 Linux#2 | 2 | 16 | 상암 센터
UP61 | 대외계 Interface AP Server #1 | 97/65/92% | 100/99/99% | P750 | 1 | 32 | 주 센터 | P780 | 1 | 32 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#2 | 2 | 32 | 상암 센터
UP62 | 대외계 Interface AP Server #2 | 79/11/35% | 100/98/98% | P750 | 1 | 32 | 주 센터 | P780 | 1 | 32 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#3 | 2 | 32 | 상암 센터

## Slide 90: 4.1 인프라 용량 설계
4. TOBE 인프라 용량 설계
Host name | 서버명 | ASIS 서버 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOBE 서버 |  |  | 
 |  | CPU(20년5월) | Mem (20년5월) | U2U 前 구성 |  |  |  | U2U 后 구성 |  |  |  | U2L 后 구성 |  |  | 
 |  | MAX/Avg/ MAX Avg% | MAX/Avg/ MAX Avg% | 기종 | Core | Mem | 위치 | 기종 | Core | Mem | 위치 | 기종 | Core | Mem | 위치
UD08 | NGS 대외계 검증/DR Server | 83/8/25% | 100/96/96% | P750 | 1 | 16 | DR 센터 | P750 | 1 | 16 | 춘천센터 | VM : DR Linux#1 | 2 | 16 | 춘천 센터
UT34 | NGS EAI 개발/대외계 개발 Server | 100/17/66% | 100/95/95% | P750 | 1 | 32 | 주 센터 | P780 | 1 | 60 | 상암센터 | VM : 개발 Linux#2 | 2 | 32 | 상암 센터
UP110 | Channel DB #1 (VOC, EMS) | 81/29/68% | 100/97/97% | P780 | 2 | 36 | 주 센터 | P780 | 2 | 36 | 상암센터 | BM : Linux | 3 | 36 | 
UP111 | Channel DB #2 (VOC, EMS) | 76/22/51% | 100/99/99% | P780 | 2 | 36 | 주 센터 | P780 | 2 | 36 | 상암센터 | BM : Linux | 3 | 36 | 
UT110 | Channel DEV DB | 75/15/50% | 100/98/98% | P770 | 1 | 32 | 주 센터 | P780 | 2 | 32 | 상암센터 | 개발 Linux#2 | 3 | 32 | 상암센터
UP90 | AML WEB/WAS #1 | 67/5/29% | 100/98/98% | P780 | 1 | 8 | 주 센터 | P780 | 1 | 8 | 상암센터 | 운영 Linux#2 | 2 | 8 | 상암센터
UP91 | AML WEB/WAS #2 | 68/5/30% | 100/97/97% | P780 | 1 | 8 | 주 센터 | P780 | 1 | 8 | 상암센터 | 운영 Linux#3 | 2 | 8 | 상암센터
UP92 | AML DB Server #1 | 79/19/58% | 100/97/97% | P780 | 2 | 24 | 주 센터 | P780 | 2 | 24 | 상암센터 | BM : Linux | 3 | 24 | 
UP93 | AML DB Server #2 | 62/11/31% | 100/99/99% | P780 | 2 | 24 | 주 센터 | P780 | 2 | 24 | 상암센터 | BM : Linux | 3 | 24 | 
UT90 | AML 개발 WEB/WAS | 90/6/29% | 100/97/97% | P770 | 1 | 8 | 주 센터 | P770 | 1 | 8 | 춘천센터 | DR Linux#1 | 2 | 8 | 춘천센터
UT91 | AML DB Dev | 93/12/52% | 100/94/94% | P770 | 1 | 8 | 주 센터 | P770 | 1 | 16 | 춘천센터 | DR Linux#1 | 2 | 16 | 춘천센터
UP80 | DMS(DocumentMgmtSystem) ECM AP #1 | 52/4/14% | 100/95/95% | P750 | 2 | 16 | 주 센터 | P780 | 2 | 16 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#2 | 3 | 16 | 상암센터
UP81 | DMS(DocumentMgmtSystem) ECM AP #2 | 57/4/12% | 100/96/96% | P750 | 2 | 16 | 주 센터 | P780 | 2 | 16 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#3 | 3 | 16 | 상암센터
UP101 | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WEB #1 | 72/8/16% | 100/100/100% | P780 | 1 | 12 | 주 센터 | P780 | 1 | 12 | 상암센터 | VM : 운영 DMZ#1 | 2 | 12 | 상암(DMZ)
UP102 | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WEB #2 | 68/7/13% | 100/100/100% | P780 | 1 | 12 | 주 센터 | P780 | 1 | 12 | 상암센터 | VM : 운영 DMZ#2 | 2 | 12 | 상암(DMZ)

## Slide 91: 4.1 인프라 용량 설계
4. TOBE 인프라 용량 설계
Host name | 서버명 | ASIS 서버 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOBE 서버 |  |  | 
 |  | CPU(20년5월) | Mem (20년5월) | U2U 前 구성 |  |  |  | U2U 后 구성 |  |  |  | U2L 后 구성 |  |  | 
 |  | MAX/Avg/ MAX Avg% | MAX/Avg/ MAX Avg% | 기종 | Core | Mem | 위치 | 기종 | Core | Mem | 위치 | 기종 | Core | Mem | 위치
UP103 | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WAS #1 | 86/11/31% | 100/99/99% | P780 | 1 | 21 | 주 센터 | P780 | 1 | 21 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#2 | 2 | 24 | 상암센터
UP104 | CSSP/Homepage/GAPortal/MSP/FIDO WAS #2 | 76/11/26% | 100/99/99% | P780 | 1 | 21 | 주 센터 | P780 | 1 | 21 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#3 | 2 | 24 | 상암센터
UP105 | CSSP DB Server #1 | 77/27/59% | 100/99/99% | P780 | 2 | 60 | 주 센터 | P780 | 2 | 60 | 상암센터 | BM : Linux | 3 | 60 | 
UP106 | CSSP DB Server #2 | 81/20/51% | 100/99/99% | P780 | 2 | 54 | 주 센터 | P780 | 2 | 54 | 상암센터 | BM : Linux | 3 | 54 | 
UD101 | CSSP/Homepage/MSP/FIDO 검증/DR WEB, GAPortal/VCS 검증 WEB | 68/7/32% | 100/96/96% | P750 | 1 | 16 | DR 센터 | P770 | 1 | 16 | 춘천센터 | VM : DR Linux#2 | 2 | 16 | 춘천센터
UD102 | CSSP/Homepage/MSP/FIDO 검증/DR DB, GAPortal/VCS 검증 DB | 68/9/27% | 100/97/98% | P750 | 2 | 10 | DR 센터 | P770 | 2 | 10 | 춘천센터 | VM : DR Linux#2 | 3 | 12 | 춘천센터
UD103 | CSSP 검증/DR WAS & VCS 검증 WAS Server | 52/5/12% | 100/98/98% | P750 | 2 | 16 | DR 센터 | P770 | 2 | 16 | 춘천센터 | VM : DR Linux#2 | 3 | 16 | 춘천센터
NUT12 | CSSP/Homepage/GAPortal/VCS 개발 WEB/WAS | 100/6/37% | 100/99/99% | P770 | 1 | 16 | 주 센터 | P780 | 1 | 16 | 상암센터 | 개발 Linux#2 | 2 | 16 | 상암센터
UP94 | VCS WEB #1 | 18/2/10% | 100/99/99% | P780 | 4 | 8 | 주 센터 | P780 | 4 | 8 | 상암센터 | VM : 운영 DMZ#1 | 6 | 8 | 상암(DMZ)
UP95 | VCS WEB #2 | 18/2/11% | 100/93/93% | P780 | 4 | 8 | 주 센터 | P780 | 4 | 8 | 상암센터 | VM : 운영 DMZ#2 | 6 | 8 | 상암(DMZ)
UP96 | VCS WAS #1 | 29/3/14% | 100/99/99% | P780 | 3 | 16 | 주 센터 | P780 | 3 | 16 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#2 | 4 | 16 | 상암센터
UP97 | VCS WAS #2 | 44/3/16% | 100/98/98% | P780 | 3 | 16 | 주 센터 | P780 | 3 | 16 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#3 | 4 | 16 | 상암센터

## Slide 92: 4.1 인프라 용량 설계
4. TOBE 인프라 용량 설계
Host name | 서버명 | ASIS 서버 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOBE 서버 |  |  | 
 |  | CPU(20년5월) | Mem (20년5월) | U2U 前 구성 |  |  |  | U2U 后 구성 |  |  |  | U2L 后 구성 |  |  | 
 |  | MAX/Avg/ MAX Avg% | MAX/Avg/ MAX Avg% | 기종 | Core | Mem | 위치 | 기종 | Core | Mem | 위치 | 기종 | Core | Mem | 위치
UP112 | BackOffice DB (IHB, Harvest, E-bidding) #1 | 99/43/93% | 100/99/99% | P780 | 1 | 38 | 주 센터 | P780 | 1 | 38 | 상암센터 | BM : Linux | 2 | 38 | 
UP113 | BackOffice DB (IHB, Harvest, E-bidding) #2 | 93/28/71% | 100/100/100% | P780 | 1 | 38 | 주 센터 | P780 | 1 | 38 | 상암센터 | BM : Linux | 2 | 38 | 
UT112 | BackOffice DEV DB (IHB, Harvest, E-bidding) | 64/11/34% | 100/94/94% | P770 | 1 | 32 | 주 센터 | P780 | 2 | 32 | 상암센터 | VM : 개발 Linux#2 | 3 | 32 | 상암센터
UP98 | 감사 운영 시스템 | 35/2/13% | 100/100/100% | P780 | 2 | 22 | 주 센터 | P780 | 2 | 20 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#3 | 3 | 24 | 상암센터
UT93 | 감사 시스템 | 34/2/11% | 100/98/98% | P750 | 2 | 12 | 주 센터 | P780 | 2 | 12 | 상암센터 | VM : 개발 Linux#2 | 3 | 12 | 상암센터
VOC_APP_PRD1 | VOC/ERMS WEB/WAS #1 | 79/4/12% | 100/98/98% | P780 | 2 | 14 | 주 센터 | P780 | 2 | 14 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#3 | 3 | 16 | 상암센터
VOC_APP_PRD2 | VOC WEB/WAS #2 | 55/4/12% | 100/98/98% | P780 | 2 | 14 | 주 센터 | P780 | 2 | 14 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#2 | 3 | 16 | 상암센터
UT50 | VOC/ERMS/EAMPortal 개발 WEB/WAS | 99/6/46% | 100/73/73% | P770 | 0.5 | 16 | 주 센터 | P780 | 1 | 16 | 상암센터 | VM : 개발 Linux#2 | 2 | 16 | 상암센터
UP54 | NGS EAM Policy AP Server #1 | 68/5/11% | 100/98/98% | P750 | 1 | 16 | 주 센터 | P780 | 1 | 16 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#2 | 2 | 16 | 상암센터
UP55 | NGS EAM Policy AP Server #2 | 72/5/10% | 100/99/99% | P750 | 1 | 16 | 주 센터 | P780 | 1 | 16 | 상암센터 | VM : 운영 Linux#3 | 2 | 16 | 상암센터
UD09 | NGS EAM Policy 검증/DR Server | 51/5/12% | 100/94/94% | P750 | 1 | 16 | DR 센터 | P750 | 1 | 16 | 춘천센터 | VM : DR Linux#1 | 2 | 16 | 춘천센터
UP200 | New Online WEB #1 | 35/3/8% | 100/99/99% | P780 | 2 | 5 | 주 센터 |  |  |  | 상암센터 |  | 3 | 8 | 상암센터
UP201 | New Online WEB #2 | 36/3/14% | 100/100/100% | P780 | 2 | 16 | 주 센터 |  |  |  | 상암센터 |  | 3 | 8 | 상암센터

## Slide 93: 4.1 인프라 용량 설계
4. TOBE 인프라 용량 설계
Host name | 서버명 | ASIS 서버 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOBE 서버 |  |  | 
 |  | CPU (20년5월) | Mem (20년5월) | U2U 前 구성 |  |  |  | U2U 后 구성 |  |  |  | U2L 后 구성 |  |  | 
 |  | MAX/Avg/ MAX Avg% | MAX/Avg/ MAX Avg% | 기종 | Core | Mem | 위치 | 기종 | Core | Mem | 위치 | 기종 | Core | Mem | 위치
UP202 | New Online WAS #1 | 40/3/16% | 100/100/100% | P780 | 2 | 8 | 주 센터 | E950 |  |  | 상암 센터 |  | 3 | 8 | 상암 센터
UP203 | New Online WAS #2 | 41/3/19% | 100/100/100% | P780 | 2 | 8 | 주 센터 | E950 |  |  | 상암 센터 |  | 3 | 8 | 상암 센터
UD200 | New Online 검증 Web | 66/5/38% | 100/96/96% | P750 | 1 | 8 | DR 센터 | E950 |  |  | 춘천 센터 |  | 3 | 8 | 춘천 센터
UD202 | New Online 검증 WAS | 99/6/67% | 100/98/98% | P750 | 1 | 8 | DR 센터 | E950 |  |  | 춘천 센터 |  | 3 | 8 | 춘천 센터
UT92 | New Online 개발 WEB/WAS | 98/10/60% | 100/99/99% | P750 | 1 | 8 | 주 센터 | P780 | 1 | 8 | 상암센터 | VM : 개발 Linux#2 | 2 | 8 | 상암센터
합계 |  |  |  |  | 92.5 | 1140 |  |  | 95 | 1184 |  |  | 152 | 1120 | 
- AIX Memory의 경우 사용 Memory는 바로 반납하지 않고, 타 프로세스 요청시 즉각 반납하는 메카니즘임
- AIX Memory 관리 메커니즘으로 인하여 20년 5월 기준 Memory 사용률이 90% 이상이 대부분임
- U2L 대상 확정 및 U2U 전환 완료 이후 CPU, Memory (실사용분) 조사 후 최종 Linux 자원 용량 확정 예정임
- 해당 용량 설계는 제안 당시 UNIX : Linux = 1 : 1.3 기준으로 산정한 설계이며, 도입되는 SR650 장비 Intel Xeon Gold 6230 20C 2.1GHz
Processor TpmC 및 U2U 후 장비 자원 현황 확인, 용량 확정 예정임

## Slide 94: 4.2 인프라 장비
4. TOBE 인프라 용량 설계
- Intel Xeon Gold 6230 20C 2.1GHz Processor
- 해당 장비 내역은 주사업자 삼성SDS의 사업 범위임(U2L 사업 관련 장비는 노란색 명시함)
- Baremetal 서버 (U2L 대상 중 DB 서버) 관련 정보 미정
HA | HOSTNAME | 업무명 | 모델명 | OS | CPU | MEMORY | VM 숫자 | VM 할당 Core | VM 할당 Mem | CPU VM율
WIN POOL | ALPESXMW01 | 운영 WINDOWS VM 호스트 #1 | SR650 | ESXI 6.5 | 40 | 512 | 17 | 96 | 330 | 240%
 | ALPESXMW02 | 운영 WINDOWS VM 호스트 #2 | SR650 | ESXI 6.5 | 40 | 512 | 19 | 95 | 346 | 238%
 | ALPESXMW03 | 운영 WINDOWS VM 호스트 #3 | SR650 | ESXI 6.5 | 40 | 512 | 22 | 83 | 356 | 208%
 | ALPESXMW04 | 운영 WINDOWS VM 호스트 #4 | SR650 | ESXI 6.5 | 40 | 512 | 17 | 92 | 294 | 230%
LINUX POOL | ALPESXML01 | 운영 LINUX VM 호스트 #1 | SR650 | ESXI 6.5 | 40 | 768 | 15 | 93 | 291 | 233%
 | ALPESXML02 | 운영 LINUX VM 호스트 #2 | SR650 | ESXI 6.5 | 40 | 768 | 21 | 91 | 571 | 228%
 | ALPESXML03 | 운영 LINUX VM 호스트 #3 | SR650 | ESXI 6.5 | 40 | 768 | 27 | 89 | 564 | 223%
DMZ POOL | ALPESXME0A | 운영 DMZ VM 호스트 #1 | SR650 | ESXI 6.5 | 40 | 512 | 17 | 54 | 138 | 135%
 | ALPESXME0B | 운영 DMZ VM 호스트 #2 | SR650 | ESXI 6.5 | 40 | 512 | 11 | 61 | 118 | 153%
DEV POOL | ALTESXMW01 | 개발 VM 호스트 #1 (WINDOWS) | SR650 | ESXI 6.5 | 40 | 512 | 11 | 28 | 208 | 70%
 | ALTESXML01 | 개발 VM 호스트 #2 (LINUX) | SR650 | ESXI 6.5 | 40 | 512 | 4 | 6 | 96 | 15%
DR POOL | ALDESXMW01 | DR VM 호스트 #1 (WINDOWS) | SR650 | ESXI 6.5 | 40 | 768 | 14 | 27 | 187 | 68%
 | ALDESXML01 | DR VM 호스트 #2 (LINUX) | SR650 | ESXI 6.5 | 40 | 768 | 10 | 47 | 430 | 118%
Hypervisor |  | Vmware ESXi 6.5 | RedHat |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 95
Agenda
0. U2L 방법론
정보시스템 환경 조사
영향도 평가
U2L 대상 선정
TOBE 인프라 용량 설계
U2L 전환 방안
향후 일정
별첨

## Slide 96: 5.1 U2L 전환 방안 및 Role (1/8)
5. U2L 전환 방안
구분 | 솔루션 | 서버 | 전환 방법 | 담당 | 비고
Web | Oracle Http Server | UP50, UP51, UP52, UP53, UD01, UD06, UT31, UP101, UP102, UD101 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축 최소 3차례 현장지원 필요 | 펜타시스템 | 
 |  |  | - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 - JAVA 관련 업무 Application 전환 | 크로센트 | 
 | Apache Web Server | UP52, UP53, UD06, UP90, UP91, UT90, UD101, NUT12, UP94, UP95, UT50, UT92, VOC_APP_PRD1, VOC_APP_PRD2, UP200, UP201, UP202, UP203 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경 변경에 따른 Config. 수정 | ABL 유지보수 DCS | 향후 삼성SDS
 |  |  | - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 - JAVA 관련 업무 Application 전환 | 크로센트 | 
WAS | WebLogic Server | UP56, UP57, UD02, UT32, UP90, UP91, UT90, UP103, UP104, UD103, NUT12, UP96, UP97, UT50, VOC_APP_PRD1, VOC_APP_PRD2, UT92 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축 최소 3차례 현장지원 필요 | 펜타시스템 | Coherence EE 대상 제외
 |  |  | - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 - JAVA 관련 업무 Application 전환 | 크로센트 | 
 | Tomcat | UP98, UT93 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경 변경에 따른 Config. 수정 | ABL 유지보수 DCS | 향후 삼성SDS
 |  |  | - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 - JAVA 관련 업무 Application 전환 | 크로센트 | 
DB | Oracle DBMS | UP110, UP111, UT110, UP92, UP93, UT91, UP105, UP106, UD102, UP112, UP113, UT112, UP98, UT93 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR, 검증 구축 최소 4차례 현장지원 필요 | 디엠아이 시스템즈 | EOS 이슈 존재
 |  |  | - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 - Data 전환 | 크로센트 | 삼성SDS 협업 (스토리지 Copy)
- Linux OS : RHEL 7.6 설치, JDK : RHEL OpenJDK (현 IBM JDK와 동일 버전)
- 솔루션 엔진 및 솔루션 내 자체 커스터마이징된 어플리케이션은 각 벤더 영역이므로 해당 유지보수
업체의 기술지원(설치 및 커스터마이징)이 필요함
: 업체 현장 지원은 아래 리스트에 명시하였으며, 해당 횟수는 최소 지원 현장 횟수를 의미함
전환 준비 작업 중 솔루션 에러 및 이슈 발생시 추가 현장 지원이 필요할 수 있음
솔루션 별로 Open시 현장 지원 필요할 수 있음

## Slide 97: 5.1 U2L 전환 방안 및 Role (2/8)
5. U2L 전환 방안
구분 | 솔루션 | 서버 | 전환 방법 | 담당 | 비고
업무 솔루션 | AML/RBA | 확인 중 |  |  | 
 | Venis | 확인 중 |  |  | 
 | ERMS | VOC_APP_PRD1, UT50 | - 전환 불가 | N/A | 
업무 솔루션 | UB-VOC | VOC_APP_PRD1, VOC_APP_PRD2, UT50 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경 변경에 따른 Config. 수정 - 솔루션 범위 Application 전환 - 개발, 운영 구축, 최소 2차례 현장지원 필요 | 위고 | 
 |  |  | - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
일반 솔루션 | Morpheus Platform Svr, PUSH | UP56, UP57, UD02, UT32 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경 변경에 따른 Config. 수정 - 솔루션 범위 Application 전환 - 개발, 운영, DR/검증 구축 최소 3차례 현장지원 필요 | 유라클 | Redis Memory DB 재구축
 |  |  | - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 - JAVA 관련 업무 Application 전환 | 크로센트 | 
 | Xtorm5 | UP80, UP81 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경 변경에 따른 Config. 수정 - 솔루션 범위 Application 전환 - 운영 최소 1차례 현장지원 필요 | 인젠트 | 
 |  |  | - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 삼성SDS 협업 (File Migration)
 | DocuOn Form/ Server/ Viewer | UP56, UP57, UD02, UT32 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경 변경에 따른 Config. 수정 - 솔루션 범위 Application 전환(데몬 수정 포함) - 개발, 운영, DR/검증 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | 클립소프트 | 데몬 수정 개발 (C 언어) 필요
 |  |  | - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 삼성SDS 협업 (File Migration)
 | Crownix Report | UP103, UP104, UD103, NUT12 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경 변경에 따른 Config. 수정 - 솔루션 범위 Application 전환 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | 엠투소프트 | 
 |  |  | - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 

## Slide 98: 5.1 U2L 전환 방안 및 Role (3/8)
5. U2L 전환 방안
구분 | 솔루션 | 서버 | 전환 방법 | 담당 | 비고
일반 솔루션 | SSO Safe Agent | UP56, UP57, UD02, UT32, UP90, UP91, UT90, UT50, VOC_APP_PRD1, VOC_APP_PRD2, | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축 최소 3차례 현장지원 필요 | 라온시큐어 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | EAM Policy 및 Las/Sensor | UP54, UP55, UD09 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 솔루션 범위 Application 전환 - 운영, DR/검증 구축 최소 2차례 현장지원 필요 | 라온시큐어 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | MC*CUBE Enterprise Edition For JAVA | UP61, UP62, UD08, UT34 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 솔루션 범위 Application 전환 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | 엔소프트 테크놀러지 | EOS 이슈 존재
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | TIBCO | 확인 중 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 솔루션 범위 Application 전환 - 운영, DR/검증, 개발 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | 씨에스피아이 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | Docuon*Mate Client | UP61, UP62 | - 버전 Upgrade 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 운영 최소 1차례 현장지원 필요 | 한국공인인증서비스 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 

## Slide 99: 5.1 U2L 전환 방안 및 Role (4/8)
5. U2L 전환 방안
구분 | 솔루션 | 서버 | 전환 방법 | 담당 | 비고
보안 솔루션 | SSL | UP50,UP51,UP52,UP53,UD01,UD06, UT31,UP90,UP91,UT90,UP101,UP102, UD101,NUT12,UP94,UP95,UP98,UT93, UT50,UT92,VOC_APP_PRD1, VOC_APP_PRD2, | - 인증서 재발급(필요시) 및 특정 디렉토리 위치 | ABL/ 유지보수 DCS | 향후 삼성SDS
 |  |  | - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | Web SAFER | UP50, UP51, UD01, UT31, UP90, UP91, UT90, UP98, UT93 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | 마크애니 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | Document SAFER | UD02, UT32, UP90, UP91, UT90, UP98, UT93 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | 마크애니 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | e-Page SAFER | UP103, UP104, UD103, NUT12 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | 마크애니 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | Xecure AppShield | UP56, UP57, UD02, UT32, UP103,UP104, UD103, NUT12 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | 한컴위드 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | Xecure OCSP Client | UP101, UP102, UD101, NUT12 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | 한컴위드 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 

## Slide 100: 5.1 U2L 전환 방안 및 Role (5/8)
5. U2L 전환 방안
구분 | 솔루션 | 서버 | 전환 방법 | 담당 | 비고
보안 솔루션 | Xecure Web | UP52, UP53, UD06, UT31, UD02, UT32, UP103, UP104, UD103, NUT12 | - 버전 Upgrade 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 3차례 현장지원 필요 | 한컴위드 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | XecureSmart | UP56, UP57, UD02, UT32 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 3차례 현장지원 필요 | 한컴위드 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | Xecure WebShield | UP103, UP104, UD103, NUT12, UT92, UP202, UP203, UD202 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 3차례 현장지원 필요 | 예티소프트 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | VestSign VestRelay | UT92, UP200, UP201, UP202, UP203, UD200, UD202 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 3차례 현장지원 필요 | 예티소프트 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | NOS (키보드보안, 개인 방화벽/실시간 악성코드 탐지, Keypad 가상키패드 [PC/모바일]) | UT92, UP200, UP201, UP202, UP203, UD200, UD202 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 3차례 현장지원 필요 | 예티소프트 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | TouchEn nxKey TouchEn Key | UT31, UP56, UP57, UD02, UT32, UP101, UP102, UP103, UP104, UD101, UD103, NUT12 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 3차례 현장지원 필요 | 라온시큐어 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 

## Slide 101: 5.1 U2L 전환 방안 및 Role (6/8)
5. U2L 전환 방안
구분 | 솔루션 | 서버 | 전환 방법 | 담당 | 비고
보안 솔루션 | TouchEn Transkey | UP101, UP102, UP103, UP104, UD101, UD103, NUT12 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | 라온시큐어 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | TouchEn mTranskey | UP56, UP57, UD02, UT32, UP103, UP104, UD103, NUT12 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | 라온시큐어 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | TouchEn mVaccine | UP52, UP53, UD06, UT31, UP101, UP102, UD101, NUT12 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | 라온시큐어 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | Key# Biz ICRS/CRC Key# QRCode | UP101, UP102, UD101, NUT12 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | 라온시큐어 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | TouchEn RS for Onepass | UP103, UP104, UD103, NUT12 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | 라온시큐어 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 

## Slide 102: 5.1 U2L 전환 방안 및 Role (7/8)
5. U2L 전환 방안
구분 | 솔루션 | 서버 | 전환 방법 | 담당 | 비고
보안 솔루션 | Vormetric | UD02, UD03, UT32, UP61, UP62, UD08, UP54, UP55 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | 시큐하이 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | Veraport | UP103, UP104, UD103, NUT12 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | 위즈베라 | 
 |  |  | - 어플리케이션 관련 설정 소스 반영 - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | Splunk | UP52, UP53, UP61, UP62, UT91, UP80, UP81, UP101, UP102, UD101, NUT12, UT112, PRT001 이외 45대 서버 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발/운영/DR/검증 구축, 최소 1차례 전체 서버 구축 현장지원 필요 | 위즈코어 | 
 |  |  | - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | Secuguard SSE | 전체 58대 서버 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발/운영/DR/검증 구축, 1차례 전체 서버 구축 현장지원 필요 | 나일 소프트 | 
 |  |  | - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 
 | Advanced Security | 확인 중 | - 현 버전 솔루션 설치, ASIS 동일 Config. 적용 - OS 등 환경 변경에 따른 Config. 수정 - 개발, 운영, DR/검증 구축, 최소 3차례 현장지원 필요 | DMI 시스템즈 | 
 |  |  | - 솔루션 정상 설치 확인 및 테스트 | 크로센트 | 

## Slide 103: 5.1 U2L 전환 방안 및 Role (8/8)
5. U2L 전환 방안
구분 | 솔루션 | 서버 | 전환 방법 | 담당 | 비고
기타 인프라 | HA | 이중화 구성 서버 | - ASIS 환경과 동일 구성(L4, HA 솔루션 등) | 삼성SDS | 
 |  |  | - 정상여부 확인 | 크로센트 | 
 | 공유파일 시스템 | 공유파일 사용 서버 | - ASIS 환경과 동일 구성 | 삼성SDS | 
 |  |  | - 정상여부 확인 | 크로센트 | 
 | DR | DR 구성 서버 | - ASIS 환경과 동일 인프라 환경 구성 | 삼성SDS | 
 |  |  | - ASIS 환경과 도일 Application 환경 구성 | 크로센트 | 
 | JDK, C 컴파일러 등 | 전체 U2L 대상 서버 일반적인 서버 및 SW 기본 SW | - ASIS 동일한 환경 및 버전 구성 | 삼성SDS | 
 | 배치 백업 모니터링 솔루션 | 전체 서버 | - 솔루션 교체됨 - 교체로 인하여 U2L 대상에서 제외되며, 신규 Linux서버에 설치 진행 | 삼성SDS | 
- ActiveMQ Pushpub, ics Client(CMS), Trade Sign Score TSA, SKT Smart Security, AOS Anti V3&Spy, AOS Firewall, WebCenter, Inzi IlDReader,
형상, 배포, DBMS Client(Oracle, Tibero) 솔루션 : 추후 Update 예정
- 상기 명시된 솔루션은 추가/삭제 등 변동 가능성 존재함

## Slide 104: 5.2 U2L 상세 전환 방안 (1/2)
5. U2L 전환 방안
- 솔루션의 경우 각 솔루션 벤더에서 ASIS와 동일 제품, 버전, 환경으로 설치 및 구성함
구성 완료 이후 관련 산출물 제출 예정
- Web/WAS 전환 방안
웹 Application 전환
웹서버
어플리케이션
미들웨어
자바
운영체제
파티션/
가상화
전환 내용
순번 | 내용 | 담당
6 | Web 서버 설치 및 환경 구성 정적 파일 (HTML, 이미지, CSS, 스크립트 등) 이관 및 소스 내 특정 환경 Dependant한 코드 수정 | 벤더 크로센트
5 | OS 플랫폼 및 서버 변경에 따른 소스 변경 및 소스 내 특정 환경 Dependant한 코드 수정 | 크로센트
4 | AIX 운영중인 동일 버전을 Redhat Linux에 설치하여 업무 Application을 위한 미들환경 구성 | 벤더 크로센트
3 | ASIS 설치 JDK의 동일 혹은 이상 버전(협의 필요) 설치 | 삼성 SDS
2 | SDS 인프라 구축 방법론(PISA)에 입각한 서버 파라메터 및 WebLogic 및 Tomcat 설치/운영시 요구하는 OS 커널 파라미터 및 쉘 환경에 부합한 Redhat Linux 설치 | 삼성 SDS
1 | 기존 LPAR 파티션된 AIX 환경과 동일 성능 이상을 제공할 수 있는 x86 기반의 Cloud 환경의 vCore, vMemory 자원 할당 | 삼성 SDS
Apache WebServer
Oracle Http Server
AIX 7.1
LPAR
AIX
JDK
WebLogic/Tomcat
업무 App.
※ OS 플랫폼만 변경, Web/WAS 동일 버전/환경 구축하는 것으로 정형화된 변경 Template 적용 필요 없음. 발생 에러 건 단위 소스 변경 예정
Apache WebServer
Oracle Http Server
Redhat Linux
가상화/클라우드
RHEL
JDK
WebLogic/Tomcat
업무 App.
1
2
3
4
5
6

## Slide 105: 5.2 U2L 상세 전환 방안 (2/2)
5. U2L 전환 방안
- DB 전환 방안
. 현 시점(20년 6월) Data Center 이전 상태로, DB 볼륨 복제 관련 환경 미구축 상태임
. U2U 전환 및 안정화, DB EOS 이슈, DB U2L 전환 여부 확정 후 DB 전환 방안 (ex. TTS, exp/imp 등)
수립 예정
- DR 구축 방안
. ABL 현 DR 구성 : 솔루션 엔진의 경우 DR 서버에 설치 진행, 업무 App. 및 데이터를 주센터로부터
Volumn Copy하여 DR 전환 진행함
. 현 시점 U2U 진행 중이며, U2U 환경의 DR 구축 완료 이후 U2L DR 구축 방안 수립 예정
. DR 구축 Role
삼성SDS : DR 전환에 필요한 스토리지, IP 및 전환 정책 가이드 및 인프라 환경 제공
DR 환경 구축
크로센트 : DR 전환 가이드에 적합한 DR 서버 솔루션 설치 및 커스터마이징 지원

## Slide 106: 5.3 U2L 테스트 방안 (1/2)
5. U2L 전환 방안
종류 |  | 내용 | 담당 | 비고
업무 | 단위/통합 테스트 | U2U 진행했던 동일 시나리오 Base로, 고객사와 협의를 통해 진행 테스트 차수는 추후 협의 | 고객사 | 
인프라 | PISA | Linux 서버, Storage, Web, WAS 등 삼성SDS 인프라 방법론 적용 | 삼성SDS | 
 | 성능 테스트 | U2U 진행했던 동일 시나리오 Base로, 고객사와 협의를 통해 진행 테스트 차수는 추후 협의 | 삼성SDS | 크로센트 지원
 | 장애 테스트 | U2U 진행했던 동일 시나리오 Base로, 고객사와 협의를 통해 진행 테스트 차수는 추후 협의 | 삼성SDS | 크로센트 지원
 | DR 테스트 | U2U 진행했던 동일 시나리오 Base로, 고객사와 협의를 통해 진행 테스트 차수는 추후 협의 | 삼성SDS | 크로센트 지원

## Slide 107: 5.3 U2L 테스트 방안 (2/2)
5. U2L 전환 방안
- AQT 테스트 툴을 통하여 Application 정합성을 파악하여 안정적인 전환이 이뤄지도록 함
- 운영 환경의 네트워크 미러링 환경 또는 거래로그 파일을 통하여 데이터 정합성 파악함
미러링을 활용한 거래 로그 방식
※ AQT 테스트 솔루션을 위한 임시 Linux 서버 할당이 필요함
AQT 테스트 서버
Linux 환경
Unix 운영 환경
운영 서버
MCI
AP
DB
FEP
백본 미러링
백본 미러링
전문 로그
Repository
전문수집/ 재조립
전문송신
MCI
FEP
백본
운영 서버
AP
DB
결과 모니터링
실시간 혹은 일괄실행
정제 전문
검증
거래 전문

## Slide 108
Agenda
0. U2L 방법론
정보시스템 환경 조사
영향도 평가
U2L 대상 선정
TOBE 인프라 용량 설계
U2L 전환 방안
향후 일정
별첨

## Slide 109: 6.1 U2l 향후 일정
6. U2L 향후 일정
구분 | Task | 내용 | 일정 |  | 산출물 | 비고
 |  |  | 시작 | 종료 |  | 
Preparation | 시스템 환경 구성 | U2U 전환 이후 환경 확인 | 20/10/19 | 20/10/30 | 이행 계획서 | -
 |  | 개발/이행/운영/DR 환경 구축 | 20/10/19 | 21/01/15 |  | 
 | App. & 데이터 포팅 | 어플리케이션 변환 및 개발 | 20/12/01 | 21/01/19 |  | 
 |  | 데이터 Migration | 20/12/01 | 21/01/19 |  | 
 | 어플리케이션 테스트 | 단위/통합 테스트 | 21/02/03 | 21/03/13 | 테스트 계획서/ 결과서 | U2U 테스트시나리오 적용
 | 인프라 테스트 | 인프라 테스트(성능, 가용성, 백업/복구, DR) | 21/02/03 | 21/03/20 |  | 
Migration | 전환 절차 | 서비스 전환 상세 절차 협의 | 21/03/01 | 21/04/16 | 전환 시나리오 | -
 | 전환 | Cut Over 수행 | 21/04/17 | 21/04/19 | 전환 결과서 | -
Optimization | 안정화 | 성능 최적화 및 안정화 수행 | 21/04/20 | 21/05/15 | 완료 보고서 | -
※ 고객사 요청 및 협의를 통해 최종 일정 확정 예정

## Slide 110
Agenda
정보시스템 환경 조사
영향도 평가
U2L 대상 선정
TOBE 인프라 용량 설계
U2L 전환 방안
향후 일정
별첨

## Slide 111: 별첨 1. RHEL 지원 JDK 현황 (1/2)
별첨
- OpenJDK Lifecycle Dates and RHEL Versions
※ 출처 : https://access.redhat.com/articles/1299013
End of Support의 경우 Subscription 지원하지 않는다는 의미임
공식 다운로드 : https://www.oracle.com/java/technologies/javase-java-archive-javase6-downloads.html
※ 참고 : ABL 사용 솔루션 내 JDK 1.5 이하 사용 극소수 존재, 최종 U2L 전환 대상 서버, SW 확정 이후 JDK 1.5 이하 솔루션 Upgrade 고려 필요

## Slide 112: 별첨 1. RHEL 지원 JDK 현황 (2/2)
별첨
- OpenJDK Lifecycle Dates and RHEL Versions
※ 출처 : https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSYKE2/earlier_releases/6/pdf/en/sdkandruntimeguide.lnx.pdf?view=kc
공식 다운로드 : 없음

## Slide 113: 별첨 2. JDK 종류
별첨
- JDK 종류
※ Red Hat은 JDK 6.0은 호환이 가능하나, 7.0 이상 설치를 권고함
구분 |  | RHEL 7 호환 버전 | 비고
Oracle | Oracle JDK | JDK 7.0 이상 | 유료
 | Oracle Open JDK | JDK 7.0 이상 | -
Red Hat | Open JDK | JDK 6.0 이상 | Subscription 구매 (별첨 1 참조, EOS 미도래 버전) 시 유료
IBM | Open JDK | JDK 7.0 이상 | Subscription 구매 (EOS 미도래 버전) 시 유료
- JAVA SE 7부터 모든 JDK는 Open JDK 레퍼런스 소스 코드를 기반으로 제작함
- JAVA SE 6 버전의 Open JDK는 성능 저하 이슈가 있다는 레포트 존재
ABL 생명 U2L 대상 서버는 주로 IBM JDK 7 버전을 사용하고 있고, JDK 7 버전 이후 부터는 공식 레퍼런스 소스코드를 기반으로 제작되어 JDK 변경에 따른 영향도는 극미할 것으로 예상됨
- JDK 벤더 변경에 따른 영향도는 미비할 것으로 판단되며, 실 이행시 충분한 테스트 필요함

## Slide 114: 별첨 3. IBM, Oracle JDK 비교
별첨
 | IBM JDK | Oracle JDK
환경 | 독립적인 JVM(Java Virtual Machine) | JRE (Java Runtime Environment)
Compiler | JIT (Just In Time) Compiler | JVM (Java Virtual Machine) Compiler
JVM | IBM J9 | HotSpot, Jrockit, Eclipse, OpenJ9
목표 | Oracle과의 완벽 호환 | 
호환 | IBM ® SDK, Java ™ Technology Edition, 버전 8 ™ 은 IBM Developer Kit의 최신 릴리스이며 Oracle Platform Java SE (Java Standard Edition) 8 API (Application Programming Interface)와 완벽하게 호환됨 | 
플랫폼 | AIX, Linux ®, z / OS, IBM i | Oracle Solaris, Microsoft Windows, Linux, 맥OS
Garbage Collection | Stop the World 작업으로 Application Thread를 멈춘 상태에서 Alive Object를 Mark하고, (Dead Object를 찾고)Collection하는 작업 | Eden 영역이 꽉 차게 되면 참조 여부를 따져, Live Object이면 Survivor 영역 참조가 끊어진 Garbage Object이면 청소
Heap 구조 | Mark and Sweep + Compaction | Young / Old Generation (사용빈도)
GC 방법 | Global GC, Scavenger GC | Major GC, Minor GC
Version | 1.5부터 one heap 구조에서 변경 | 

## Slide 115: 별첨 4. 현황 Raw Data
별첨