## Slide 1
1. 정보화 전략 수립
2. 목표모델 서비스 개념 정의
3. 목표모델 구조 정의
3.1 부패방지 표준 업무프로세스 정립
3.2 지식체계 정립
3.3 부패방지 관련 법·제도 정비
3.4 부패방지 관련 서식 표준화
3.5 대국민 부패방지시스템 구축
3.6 부패방지 업무시스템 구축
3.7 지식 및 분석활용체계 구축
3.8 DB표준화 및 구축
3.9 통합연계체계 구축
3.10 정보인프라 및 보안체계 구축
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
Ⅳ. 목표모델 수립

## Slide 2
추진과제 정의
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.1 추진과제 개요
정보시스템 구축을 위한 사업추진조직을 정의하고, 시스템 구축 후 정보시스템 및 지식관리의 효율적 관리를 위해 현 운영조직 개편방안을 수립함
부패방지 관련 법·제도 정비 과제 정의
추진과제 정의
이행과제
부패방지 관련 환경 변화 및 부패방지 운영 확대, 정보자원 운영 규모·복잡도 등 정보화 요구역량 증가에 대응할 효율적 운영관리 조직 구성 및 지속적인 유지관리 방안 마련
업무 수행 시 발생하는 정보를 지식화하고 지속적인 현행화를 지원하기 위한 지식운영 전문조직 운영 방안 마련
N/A
운영관리 조직체계 및 관련 역량 확보로 신속하고 체계적인 시스템 개선을 통해 정보서비스 제공의 품질 향상
부패방지 통합 운영 서비스 관리를 위한 인력 지원
기대효과
고려사항
정보시스템 구축을 위한 사업 추진체계 수립
구축 후 운영을 위한 유지보수 체계 수립
지식관리 전문조직 구성
부패방지종합정보시스템 전면 재구축에 따른 시스템 구축 및 운영조직 개편 필요
효율적 업무수행을 위해 지식의 생성, 활용, 폐기의 Life Cycle을 지속적으로 관리할 전문조직 운영 필요
추진배경 및 범위
추진방안
추진과제 명
부패방지 운영관리 조직체계 정립
전략목표
부패방지 처리업무의 효율성 향상을 위한 부패방지종합서비스 제공
추진전략
업무처리의 생산성 증대 및 효율적인 관리체계 구축

## Slide 3
AS-IS vs TO-BE
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.1 추진과제 개요
부패방지종합정보시스템 구축 사업의 원활한 추진을 위해 사업추진체계를 정비하고, 구 부패방지시스템 (청렴신문고, 청렴-e, 제로미)의 운영조직을 강화하여 효율적인 정보시스템 운영체계를 마련함
정보화담당 2명이 부패방지종합정보시스템의 총괄 관리역할 수행
정보시스템 운영 및 유지보수 조직은 아웃소싱하고 있으며, 당 조직에서 유지보수 및 신규시스템의 시스템 개발, 테스트, 이행의 모든 업무를 소화
사업추진체계
주요
이슈
정보시스템 구축의 효율화 및 업무 담당자와의 상시 의사소통 체계 마련을 고려한 사업수행추진체계의 구성
시스템 구축 후 사용자를 고려한 지식관리체계 및 타 기관 확대 지원을 위한 운영체계로 전환 운영방안 마련
사업운영체계
개선
방향
2018년
2019년 ~
통합포털 구축
운영 및 고도화
사업수행추진체계 수립
시스템 운영 조직
부패방지종합정보시스템 구축을 위한 전담 조직 구성
효율적인 업무지원 시스템 구축을 위해 현업으로 구성된 상시지원조직 운영
기존 시스템 운영 조직은 신규 시스템 구축 완료 시점까지 계속 운영
부패방지종합정보시스템 구축 후 운영 조직 구성
통합 시스템 운영 조직과 유지보수 위탁 운영 조직 구성
생산, 활용, 폐기의 지식정보 Life Cycle 지원조직 구성
부패방지종합정보시스템의 확산을 위해 타기관 연계지원 조직 구성
사업관리 지원 및 성과관리 조직
행정관리담당관
정보화 사업 의사결정 · 심의, 업무방향 결정
광주통합전산센터
인프라 운영 및 기술지원
부패방지종합정보시스템
기획 및 사업관리
(정보화담당 2명)
사업관리 총괄 감독
정보화 방향 결정
시스템 구축 방향 결정
주요 이슈 및 의사결정 지원
기관TFT 의사조정 역할 수행
프로젝트 진행 검토 및 관리
프로젝트 검수 수행
부패방지종합정보시스템
운영 및 유지보수
(외주, 상주 3명)
운영 및 유지보수관리
정보시스템 기능개선
유지보수사업 품질관리 수행
응용시스템 개발, 테스트, 이행

## Slide 4
사업추진체계 조직구성
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.2 사업추진체계 수립
부패방지종합정보시스템 사업추진체계는 행정관리담당과장 하 시스템 구축 총괄팀, 시스템 운영팀, 시스템 구축 지원팀, 외부기관 구축지원팀의 4개 조직으로 구성함
사업관리전담기관(NIA)
정보시스템 감리업체
부패방지종합정보시스템
구축추진단장
(행정관리담당과장)
부패방지종합정보시스템 구축 통합 추진 기획
사업관리 및 예산관리
통합·연계 표준, 데이터 표준화 지원
시스템 교육 및 홍보
시스템 구축팀
사업 수행팀(용역 사업단)
프로젝트 품질 관리
개발 표준화 담당
데이터모델 담당
서비스별 담당
연계시스템 담당
기반인프라 담당
보안 및 정보보호 관련 담당
지식화 담당
구축 사업수행 PM
부패방지 정보화담당 사무관
시스템 구축 사업관리 총괄
정부통합전산센터 입주 협의 지원
시스템/네트워크/보안 아키텍처 지원
데이터관리 및 마이그레이션 지원
정보시스템 구축 및 설계 시 유관부서별 업무 체계 파악 지원
부패방지종합정보시스템 구축 사업 월간/착수/중간/완료 보고
개발팀과 상시 의사소통 체계 마련을 통해 수시 지원
시스템 운영팀
정보화 요구사항 제시
지식 활용을 위한 지식 분류체계 및 지식맵 체계화 지원
타 기관 연계 세부 정보 식별 지원
(필요 시) 특정 업무 담당자 등 부방국 내 현업인력 채널링 및 업무협조 지원
정기보고 참석 및 의견제시
워크샵 참여
부패방지종합정보시스템 구축 사업 월간/착수/중간/완료 보고
개발팀과 상시 의사소통 체계 마련을 통해 수시 지원
구축지원팀(현업)
정보화 요구사항 제시
지식 활용을 위한 지식 분류체계 및 지식맵 검토 및 추가 요구사항 반영 요청
연계 대상정보 협의 및 연계 지원
대상기관 인터뷰 참여(필요 시)
워크샵 참여
부패방지종합정보시스템 구축 사업 월간/착수/중간/완료 보고
외부기관 TF
현 시스템 운영 및 유지보수팀에서 응용 유지보수를 담당하는 인력으로 구성
현업부서 조사관 등 부패방지 신고처리 업무를 잘 알고있는 현업부서의 인력으로 구성
연계대상 시스템 운영기관, 부패신고를 접수/처리 기관 등의 외부기관 담당자
사업추진체계

## Slide 5
사업추진체계 수행 업무 정의(1/2)
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.2 사업추진체계 수립
내부 업무전문가와 상시 소통할 수 있는 체계를 구현하기 위해 시스템구축지원팀을 별도로 운영하고, 다양한 기관에서 활용이 가능한 시스템의 구축을 위해 외부기관 TF를 구성하여 설계부터 외부기관의 활용성을 고려
구 분 | 구 성 | 담 당 업 무
부패방지종합정보시스템 구축추진단장 | 행정관리담당관(과장) | 시스템 구축 총괄 사업추진을 위한 주요 정책결정 및 부처/부서간 의견조정 시스템 구축 총괄 감독 수행 의사결정 및 단계별 추진사항에 대한 심의 확정
사업관리전담기관 | 전자정부지원사업 사업관리 | 본 프로젝트의 사업에 대한 전반적 관리 및 평가 수행
정보시스템 감리 | 외부 감리업체 | 프로젝트 진행 과정 및 산출물 품질에 대한 감리
시스템 구축팀 | 행정관리담당관실 부패방지종합정보시스템 담당 | 사업 총괄 관리 구축 사업 프로젝트추진 및 관리계획 수립 사업 진행/진도 관리 및 결과 보고 분야별 추진팀과 전담사업자간의 조정 역할 수행
사업관리 총괄 | 행정관리담당관실 부패방지종합정보시스템 담당 사무관 | 사업 수행 총괄 수행 관리 및 실적 점검 유관기관 협의체 운영 및 변화관리 각 구축 사업 방향 및 사용자 상세 요구사항 관리 포털 이용 및 관리 프로세스 상의 요구사항, 화면 항목의 검토/결정 영역별 아키텍처 적용 설계 방안 검토 관련 시스템(기관)간 연계 범위 검토 및 설계 방안 결정 정부통합전산센터 입주 및 시스템 구성 관리 협의/의사결정
시스템 운영팀 | 現 부패방지종합정보시스템 유지보수팀 중 응용부문 유지보수 담당팀 ‘18년 이후 전년도 개발팀이 운영팀으로 전환 | 정부통합전산센터 입주 협의 지원 시스템/네트워크/보안 아키텍처 지원 데이터관리 및 마이그레이션 지원
시스템 구축지원팀 | 현업부서 조사관 등 부패방지국 업무를 숙지하고 있는 내부 인력으로 구성 | 정보화 요구 및 내부 활용 기능 정의 지식 활용을 위한 지식 분류체계 및 지식맵 체계화 지원 타 기관 연계 세부 정보 식별 지원 (필요 시) 특정 업무 담당자 등 부방국 내 현업인력 채널링 및 업무협조 지원

## Slide 6
사업추진체계 수행 업무 정의(2/2)
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.2 사업추진체계 수립
내부 업무전문가와 상시 소통할 수 있는 체계를 구현하기 위해 시스템구축지원팀을 별도로 운영하고, 다양한 기관에서 활용이 가능한 시스템의 구축을 위해 외부기관 TF를 구성하여 설계부터 외부기관의 활용성을 고려
구 분 | 구 성 | 담 당 업 무
외부기관 TF | 경찰청, 보조금통합관리시스템 추진단 등 연계 대상기관의 연계 또는 운영 담당 경기도, 강남구청 등 지방자치단체, 언론사, 교육청 등 유형별 대표기관 업무 담당자(컨설팅 TF 활용) | 정보화 요구 및 기관 활용 기능 정의 지식 활용을 위한 지식 분류체계 및 지식맵 체계화 지원 연계대상 시스템에 대한 기초자료 제공 및 연계 방안 등에 대한 검토/확인
사업수행 PM | 사업수행 용역 사업단 담당 PM | 시스템 구축 사업 조정 및 총괄 프로젝트 일정 및 진도확인, 품질보증 계획 및 검토결과 확인·승인 사업관련 각종 보고자료 작성 및 보고
사업수행팀 (용역 사업단) | 품질관리 담당 | 프로젝트 품질진단 및 품질평가 품질보증계획서 작성 및 품질보증 활동 실시 각 이해관계자 별 정보화 요구사항에 대한 품질 검토확인
 | 개발 표준화 담당(공통모듈 담당) | 응용시스템의 표준화 체계 정립, 표준 아키텍처 구성 공통 응용모듈 개발
 | 서비스 담당 | 각 부문별 응용시스템 분석 및 설계, 구축 및 테스트 지식 관리 모델의 시스템 적용
 | 데이터모델 담당 | 데이터 모델 설계 데이터 이력관리 및 표준/구조/품질관리 체계 구성
 | 연계시스템 담당 | 연계 통합 체계 구축, 연계 개발 표준화 추진 외부 기관간 연계 범위 검토, 방안 수립 및 연계 수행
 | 기반인프라 담당 | 정부통합전산센터와 협조 체계 구축 H/W, S/W, N/W 아키텍처 구조 정의 및 설계
 | 보안 및 정보보호 관련 담당 | 시스템 보안 규정 수립 및 관리 개인정보보호 체계 수립
 | 지식화 담당 | 지식 분류체계 및 서비스 맵 도출

## Slide 7
사업추진체계 인력정의
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.2 사업추진체계 수립
사업추진체계 구성에 따른 소요인원을 다음과 같이 산정함
구분 | 선정기준 | 상주/비상주 구분 | 소요인원
부패방지종합정보시스템 구축 추진 단장 | 사업추진을 위한 주요 정책결정 및 부처 및 부서간 의견조정이 가능한 자 | 비상주 | 1명
사업관리전담기관 | 전자정부사업의 관리를 전담하는 한국정보화진흥원의 사업관리 전문인력으로 편성된 자 | 비상주 | -
정보시스템 감리 | 외부 감리 업체 선정 | 감리기간 상주 | 감리 시 계약 및 협의 결정
시스템 구축팀 | 본 사업을 책임지고 검토하며 최종 의사 결정을 지원 할 수 있는 자 | 비상주 | 2명
사업 관리 총괄 | 본 사업을 책임지고 검토하며, 정보시스템 구축에 따른 변화 방향정립이 가능한 자 부패방지종합정보시스템 BPR/ISP 사업을 추진한 기획 담당자 | 상주 | 1명
시스템 운영팀 | 現 부패방지시스템(청렴신문고, 청렴-e, 제로미) 유지보수 인력 | 비상주 | 2명
시스템 구축 지원팀 | 부패방지종합정보시스템 구축 방향에 대한 자문이 가능한 자로, 현업에서 부패방지종합정보시스템을 사용할 주체 | 비상주 | 2명 이상
외부기관 TF | 부패방지종합정보시스템과 유관기관 시스템과의 정보 연계에 대한 자문이 가능한 자 필요 기능, 정보관리 등 외부기관의 부패방지종합정보시스템 활용에 대한 자문이 가능한 자 | 상주/비상주 | 10명 이상
사업 수행 PM | 사업을 잘 이해하고 있는 전문가로서 사업을 담당하여 추진이 가능한 자 | 상주 | 1명
사업수행팀 | 프로젝트 품질진단 및 품질평가 관리가 가능한 자 포함 부패방지서비스에 대한 이해와 지식관리 체계 수립 경험이 있는 자 포함 개발 표준(전자정부프레임워크) 수립이 가능한 자 포함 데이터 표준화 체계 정립이 가능한 자 포함 포털 서비스에 대한 구축사업 경험이 있는 자 포함 적용 아키텍처 설계 및 기반인프라 관련 구축사업 경험이 있는 자 포함 정부통합전산센터에 기반인프라 시스템 구축 경험이 있는 자 포함 다양한 기관과의 연계 경험을 가지고 있는 자 포함 | 상주 | 구축 시 계약 및 협의 결정

## Slide 8
국민권익위원회의 정보시스템 운영 조직 특징
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.3 시스템 운영조직 정의
본 사업은 다양한 이해관계자를 대상으로 한 범정부 사업으로, 시스템 전문성과 지식관리가 필요함으로 운영조직 구성 시 관계관리, 외부기관 연계지원 및 지식관리 전담조직의 구성이 필요함
사업의 특성
운영조직 특성
관계관리 전문인력 배정
외부기관 연계지원인력 배정
지식관리 전담 조직 구성
1
2
3
부패방지종합정보시스템은 접수한 정보를 다양한 기관으로 송부하여 공유하고, 그 결과를 접수 받아 처리를 완료하는 시스템
다양한 이해관계자가 의견을 개진하고 조율할 수 있는 체계 필요 (중앙부처/지자체/공공기관 현업담당자와 IT담당자)
이해 관계자 다수 존재
본 사업은 대국민, 공공기관 및 민간기구까지 포괄하는 사업으로 2018년부터 시작하여 단계적으로 확대 ∙ 고도화 하는 사업
사업 준비 단계부터 예상되는 Risk의 조기 파악, 이해관계자의 명확한 요구사항 수렴 등이 필요한 사업
범정부 사업
다기관 정보 연계가 기반이 되는 사업으로 정보시스템에 대한 전문성 확보가 필수인 사업
부패사건을 신고 받아 처리하고 있는 각 기관(중앙부처/지자체/ 공공기관)의 참여 유도 필요
시스템 전문성 확보
시스템의 핵심인 지식의 체계적인 관리가 필요한 사업
신고접수 및 처리 시 대국민, 행정기관, 내부 조사관 등 다양한 이해관계자와 사건에 대한 체계적인 공유 필요
지식관리전문조직 필요

## Slide 9
조직 및 직무구성 참조(1/2)
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.3 시스템 운영조직 정의
COBIT의 업무 기능은 계획 및 조직, 도입 및 구축, 운영 및 지원, 모니터링의 4종류 상위 기능으로 구분되며 각 기능을 업무 프로세스로 분할하여 IT 자원을 관리하는 것을 강조함
COBIT
Framework
1. 계획 및 조직
2. 도입 및 구축
3. 운영 및 지원
4. 모니터링
IT 전략 계획 정의
정보 아키텍쳐 정의
기술 발전 방향 결정
IT 부서와 타부서와
관계 정의
IT 투자 관리
솔루션 도출
응용소프트웨어 도입 및 유지 보수
기술 아키텍쳐 구입 및 유지 보수
IT 절차 개발 및
유지 보수
시설 관리
운영 관리
형상 관리
문제 /사고 관리
프로세스 모니터링
경영진의 관리 목표
및 전파방침
인력자원 관리
외부 요건의 준수
위험 평가
프로젝트 관리
품질 관리
시스템 설치 및 인가
변경 관리
서비스수준정의
외주업체 관리
성능/용량 관리
연속성관리
보안관리
비용산정및 배분
사용자교육 및 훈련
IT 고객의 지원 및 자문
데이터 관리
내부통제의 적절성
평가
독립적인 보증활동
외주업체의
효과성에 대한
독립적인 평가
시사점
계획 및 조직, 도입 및 구축, 운영 및 지원, 모니터링의 4종류 업무영역으로 구성
  - 업무영역(Domain)은 조직 구조상에서의 책임영역 및 IT 프로세스에 적용되는 라이프싸이클과 일치
업무영역(Domain)을 일련의 업무 프로세스로 분할하여 IT 자원을 관리해야 함을 강조
  - 4종류 업무영역의 34종류 프로세스로 구성 (계획 및 조직 : 11종류 프로세스, 도입 및 구축 6종류 프로세스, 운영 및 지원 : 13종류 프로세스, 모니터링 : 4종류 프로세스)
①
②
※ COBIT(Control Objectives for Information related Technology) : IT 거버넌스 통제 프레임워크(계획 및 절차, 스킬 및 전문성, 수행 및 책임, 목표 등)
①
②

## Slide 10
조직 및 직무구성 참조(2/2)
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.3 시스템 운영조직 정의
ITIL의 운영체계는 서비스 제공 및 서비스 지원에 중점을 두고 IT 조직, 고객, 협력업체와의 관계를 포괄적으로 다루고 있으며 지속적으로 확대중임
서비스제공, 서비스지원, 인프라관리, 비즈니스 요구관리, 어플리케이션관리의 5종류 업무 영역으로 구성
  IT조직, 고객 및 협력업체와의 관계를 포괄적으로 다룸
프로세스의 대부분이 서비스 제공과 서비스 지원에 집중
  5종류 업무영역의 24종류 프로세스로 구성 (서비스제공 : 5종류 프로세스, 서비스 지원 : 6종류 프로세스, 인프라 관리 : 5종류 프로세스, 비즈니스 요구 관리 : 4종류 프로세스, 어플리케이션 관리 : 4종류 프로세스)
  서비스 제공과 서비스 지원에 주축을 두어 프로세스를 구성
  비즈니스 요구 관리 및 어플리케이션관리 영역의 프로세스는 현재 수립 중
ITIL
Framework
서비스 제공
서비스수준관리
가용성관리
용량관리
서비스연속성관리
재무관리
2. 서비스 지원
서비스데스크
인시던트관리
문제관리
구성관리
변경관리
배포관리
3. 인프라 관리
네트워크관리
운영관리
프로세스관리
설치 및 수리
시스템 관리
4.비즈니스 요구관리
비즈니스연속성관리
아웃소싱
변화에 대한 생존
혁신적변화 대응
5. 어플리 케이션관리
소프트웨어 생명주기
IT서비스 평가
솔루션 정의
솔루션 개발
①
②
②
①
※ ITIL(Information Technology Infrastructure Library) 정보기술 서비스관리에 관한 경험사례 등 표준 프레임워크 공급
시사점

## Slide 11
부패방지종합정보시스템 운영조직 구성안 도출
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.3 시스템 운영조직 정의
참조사례와 권익위 정보 운영 조직의 특성을 고려하여 부패방지종합정보시스템 운영조직의 구성안을 도출함
참조사례
전략기획 및 예산관리
교육기획
대내·외 협력
일반관리
지식 수집/활용/폐기
지식관리체계 관리
기술기획
DB(콘텐츠)운영
연계지원
시스템운영
시스템관리
사용자지원
권익위 운영조직 구성안
참조사례 | COBIT | 계획 및 조직
 |  | 도입 및 구축
 |  | 운영 및 지원
 |  | 모니터링
 | ITIL | 서비스 딜리버리
 |  | 서비스 지원
 |  | 인프라관리
 |  | 비즈니스 요구관리
 |  | 어플리케이션관리
권익위 조직 특성 | 관계관리 전문인력 배정 | 
 | 외부기관 지원 전문인력 배정 | 
 | 지식관리 전담조직 구성 | 
정보기획 부문
정보운영 부문
지식관리 부문

## Slide 12
부패방지종합정보시스템 운영조직(안)
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.3 시스템 운영조직 정의
행정서비스 통합 포털의 안정적인 시스템 운영을 위하여 통합 정보화 기획팀, 통합 시스템 운영팀, 통합 콘텐츠 개발팀 및 통합 연계 관리팀과 원활한 행정서비스 연계를 위한 유관기관 협의체로 구성함
부패방지종합정보시스템
운영총괄
(행정관리담당과장)
정보화 기획
정보화 사업 계획 수립
내·외부 기관 업무 협조 및 관계관리(Relation Management)
외부연계 관리
데이터·연계 표준관리
Outsourcing 관리
구축 후 정보시스템 인수 관리
정보기획팀(5)
어플리케이션 유지보수
현업 요구사항 대응
Help Desk 운영
정보운영팀(-)
지식서비스 맵 관리
지식 분류체계 관리
지식현행화 관리
맞춤형 지식서비스 발굴
지식서비스 사용자 만족도 관리
대국민 개방 지식 생성 및 관리
접수창구 통합에 따른 문서 신고자료 전자화
지식관리팀(3)
사업추진체계
통합 포털의 원활한 시스템 운영을 위하여 통합 포털 총괄기획팀, 시스템운영팀, 서비스연계팀으로 구성함
행정서비스 통합 포털의 운영 조직은 총 30명 이상으로 구성함
행정서비스 통합추진단을 중심으로 유관기관 협의체 운영은 행정서비스 정보 연계 기관별 실무담당자, 정부 3.0위원회 및 유지보수 사업단으로 구성함
유관기관 협의체는 분기 1회 정기적으로 운영하여 정보 연계, 서비스 현행화, 콘텐츠 발굴 등의 협의를 중심으로 운영함
구성방안

## Slide 13
부패방지종합정보시스템 운영조직(안)
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.3 시스템 운영조직 정의
부패방지종합정보시스템 운영총괄 | 
목표 | IT 조직 관리와 정보화 계획 수립 및 실행의 의사결정자 IT에 대한 기획, 통제, 조정, 예산관리, 리스크관리 등 수행
구성 | CIO : 최고정보관리 책임자
주요 업무 | IT 투입 자원 조정 및 우선순위 조정 정보화 전략 계획서를 검토하고 승인 정보화 과제 진행 상황 모니터링 (비용, 일정, 범위 조정, 업무 진행 정도 등) IT 통합 보고 및 개별 프로젝트 보고 효과적인 IT 자원 관리를 위한 협의 및 업무 지시
운영 방안 | 부패방지국 내 비상근으로 운영
신설

## Slide 14
부패방지종합정보시스템 운영조직(안)
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.3 시스템 운영조직 정의
정보기획팀 | 
목표 | 전사 IT 자원 (예산, 인력, H/W, S/W, Skill Set)의 수급을 조정하고, 효율적으로 관리함 사용자와 시스템의 정보/데이터 요구사항을 효과적으로 지원할 수 있는 데이터 표준 설계 및 운영, 전사 데이터 통합성 관리
구성 | 부내 정규인력으로 구성
주요 업무 | 단기/중장기 IT 전략 수립 성과계획 수립 및 검토 개발, 도입 시 전사 시스템 통합성 검토 및 의견 제시 전사 보안계획 (규정지침, 조직 구성, Security Architecture) 수립 및 관리 업무 연속성 계획 (규정지침, 조직구성, 업무절차) 및 테스트 계획 수립, 이행 평가 전사 IT 관련 예산 계획 수립 및 집행 관리 IT 인력 수급계획 수립 및 배치 결정, 모니터링 (인력 채용/선발 관련 전사 인사부와 협의) 교육/ 훈련 요구사항 분석 및 계획 수립, 이행 연간 자산도입 계획 수립, 계약 및 유지, 보수 계약 관리 아웃소싱 업체 선정 및 SLA 관리 아웃소싱 서비스 수준 모니터링 및 평가 보고 외부기관 서비스 확산을 위한 관계관리 및 외부 연계 관리(지원)
운영방안 | 부내 상시조직으로 운영
신설

## Slide 15
부패방지종합정보시스템 운영조직(안)
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.3 시스템 운영조직 정의
정보운영팀 | 
목표 | 사용자가 Application을 원활하게 사용하고, 전체 시스템에서 Application이 적절하게 운영되도록 지원함
구성 | 외주인력으로 구성
주요 업무 | 개발 이후 운영 이관된 Application 운영 지원 사용자가 입력한 데이터/정보처리를 모니터함 Application 운영 현황 및 배치작업 처리 결과 확인 각종 보고서 및 요청 자료 출력 각종 보고용 원시 데이터/파일 생성 대내외 기관 의뢰에 의한 거래내역 조회, 보고서 출력 사용자 및 시스템 정보요구 사항 분석
운영방안 | 부내 상시조직으로 운영
강화

## Slide 16
부패방지종합정보시스템 운영조직(안)
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.3 시스템 운영조직 정의
지식관리팀 | 
목표 | 부내·외에서 활용할 수 있는 지식의 생성, 활용 및 폐기의 Life Cycle 전반에 거친 관리
구성 | 부내 정규인력으로 구성
주요 업무 | 콘텐츠 수집/지식화/보완 및 게시 관리 콘텐츠 사용자의 만족도 관리 활용 지식 현행화 관리 사용자 편의를 위한 UI 검색 기능 관리(유사어 등록 등) 지식의 활용성 평가를 위한 모니터링 관리 지식 활용을 위한 지식맵, 지식 분류체계 관리 대국민 공개를 위한 콘텐츠 지식화 및 게시 관리 우편, 방문접수 등에서 문서로 접수되는 신고내역의 정보화
운영방안 | 부내 상시조직으로 운영
신설

## Slide 17
인력수급 방안
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.3 시스템 운영조직 정의
부패방지 운영조직 구성은 현행 정보화 인력을 재배치하고 추가로 전산직을 신규 채용하여 구성하며, 실제 시스템 운영은 현행과 같이 외주 용역을 활용하는 것을 제안함
방안 |  | 장점 | 단점
부내 통합 ∙ 연계 대상 시스템 인력을 중심으로 재배치 |  | 현행 업무 수행경험 활용을 통한 적응력이 뛰어나며, 업무 연속성을 확보할 수 있음 | 신규 업무에 필요한 신규 전문인력 확보 등의 한계가 있음
신규 인력 충원 | 전산직 신규 채용 | 장기고용이 보장되어 안정적인 인력운용 가능 전문인력 양성이 용이 교육훈련 투자대비 효과가 큼 보안성이 요구되는 시스템 운영에 유리 | 기관의 인력수급 계획에 의존되어 의사결정이 용이하지 못함 재정적 한계가 있음 신규인력의 특성 상 현업지식 결여
 | 계약직원 채용 | 필요한 분야에 필요한 인원을 수시로 선발한 후 활용 가능하여 프로젝트성 업무에 효율적 새로운 정보기술 수용 용이 정규직으로 전환 시 용이 | 재정적 한계가 있음 인력운용이 불안정하고 인력 전문화에 한계가 있음 장기적으로 전문 기술의 기관 보유가 어렵고 기술 축적 곤란 계약해지 시 후속인력 확보문제 발생 정규직과의 갈등 우려
 | 외주용역 활용 | 필요한 분야에 필요한 인원을 적절하게 활용 가능하여 프로젝트 성 업무에 효율적 외주용역으로부터 정보기술 노하우 전수가능 프로젝트 달성이 용이 기관과의 계약이 이루어짐으로써 책임소재 명확 | 인력교체가 빈번한 경우 업무 효율성 저하 외주용역에 종속될 가능성 발생 데이터 유출 등 보안문제 발생 정규직과의 갈등 우려
기획 및 지식화 인력
정보시스템 유지보수 및 운영 인력

## Slide 18
부패방지종합정보시스템 인력구성(안)(1/2)
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.3 시스템 운영조직 정의
내부 업무전문가와 상시 소통할 수 있는 체계를 구현하기 위해 시스템구축지원팀을 별도로 운영하고, 다양한 기관에서 활용이 가능한 시스템의 구축을 위해 외부기관 TF를 구성하여 설계부터 외부기관의 활용성을 고려
구 분 | 근무형태 | 소요인력 | 인력산정 상세
부패방지종합정보시스템 운영총괄 | 비상주 | 1 | 총괄관리인력 1명
운영기획팀(5) | 상주 | 1 | 정보기획 총괄관리
 | 상주 | 0.5 | 정보화 전략수립, 사업계획 수립, 성과관리 및 지원
 | 상주 | 1 | 사업기획 및 진행 관리
 | 상주 | 0.5 | 사업 예산관리
 | 상주 | 0.5 | 대내·외 기관 관계관리(Relation Management) 및 외부기관 연계지원
 | 상주 | 1 | 교육/훈련 및 변화관리 수행 구축 후 유지보수 조직에 인수인계 관리
 | 상주 | 0.5 | Outsourcing 관리
시스템운영팀(-) | 상주 | - | 아웃소싱으로, 개발 M/M의 15% ~ 20% 산정

## Slide 19
부패방지종합정보시스템 인력구성(안)(2/2)
3. 목표모델 구조 정의
3.11 부패방지 운영관리 조직체계 정립
3.11.3 시스템 운영조직 정의
내부 업무전문가와 상시 소통할 수 있는 체계를 구현하기 위해 시스템구축지원팀을 별도로 운영하고, 다양한 기관에서 활용이 가능한 시스템의 구축을 위해 외부기관 TF를 구성하여 설계부터 외부기관의 활용성을 고려
구 분 | 근무형태 | 소요인력 | 인력산정 상세
지식관리팀(3) | 상주 | 1 | 지식 총괄관리
 | 상주 | 1.15 | 콘텐츠 지식화(신규): 신고 처리 결과 지식화 * 부패신고(조사결과통보) 324건, 공익신고처리(종결제외) 1,234건, 보호(부패5+공익27) = 1,590건(‘16 백서) * 건별 개인정보 삭제 1시간, 분류체계 적용 30분 예상 * 1인당 연간 업무수행 시간은 260일 * 8시간 = 2,080시간 * 총 필요시간(1,590건 * 1.5시간)/1인당 업무수행시간=2,385/2.080 ≒ 1.15
 | 상주 | 0.2 | 지식 분류체계 관리 * 분류체계별 이용내역 확인·분석, 결과를 반영하여 분류체계 보완 ≒ 1인 기준 약 2개월 소요 가정
 | 상주 | 0.35 | 기존지식 현행화: 분류체계 변경에 따른 기존 지식 분류체계 재 mapping * 분류체계 개선에 영향을 받는 기 지식 30%, 기존지식 규모는 최근 3년치 예상(1,590 * 3 * 0.3 = 1431건 * 분류체계 적용 30분 예상, 1인당 연간 업무수행 시간은 260일 * 8시간 = 2,080시간 * 총 필요시간(1431건 * 0.5시간)/1인당 업무수행시간=2,385/2.080 ≒ 1.15