## Slide 1
1. 성능요구사항
제시된 요구사항에 대한 철저한 분석으로 최적의 성능을 제공할 수 있도록 합의를 통한 성능 목표 수립 및 아키텍처를 설계하고, 시험운영 기간 동안 체계적이고 효율적인 성능 측정 및 개선을 통해 요구사항에 대한 완벽한 충족을 보장합니다.
성능 최적화 구현방안
요구사항 분석 결과 및 충족방안
WAS 튜닝 /
Query 튜닝 및 검증
논리모델 개념 교육 / SQL작성가이드
응답시간의 검증 및 개선
응답시간 지연 시 작업상황 display
임계치
부하량
서버자원 임계치
초과 안되도록 함
트래픽 분석을 통한 부하량 분석
튜닝
개발자 사전교육
스트레스 테스트
효율성
성능시험 측정 및 수행방안
성능시험 수행
원인분석 및 결과조치
측정조건
측정결과
성능테스트실시/ 모니터링
측정결과 분석
가상 사용자
Web서버
WAS서버
DB서버
테스트 대상 시스템
Controller
응답 시간
안전성
Analysis
Virtual User Generator
Loadrunner
성능 테스트 도구
Load Testing
Stress Testing
Capacity Testing
성능 측정유형
시험성능 조직
    한국도로공사
    제안사
경영정보팀/ 정보개발팀
/ 도로정보팀
현업 실·처
프로젝트
관리자
테스트그룹
성능시험지원
상호협력
시험성능 일정
업무 | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 
 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
성능시험 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    개발 및 단위시험
    통합시험
    시험운영
    인수/ 전환
평가항목
제안서 해당페이지
성능 요구 사항
Ⅳ-1 ~ 4
범례
성능진단전문업체를 통한 성능진단 및 개선
디자인 재요청
폰트 및 여백 조정 요청
Ⅳ-1

## Slide 2
2. 품질요구사항
요구된 품질 요구사항은 요구사항 변경 및 평가, 결함 발생률 최소화 등 총 4개 품질측정 항목으로 파악되며, 각각의 대응방안을 다음과 같이 마련하여 사업을 수행합니다.단계별 품질보증방안을 통해 품질관리를 수행하며, 감리 수검 시 적극적인 지원을 합니다.
품질 보증 구현방안
품질 요구사항 별 충족 방안
    품질관리 조직 및 보증방안
신뢰성
사용성
이식성
보안성
유지관리성
품질요구사항
    기능구현의 정확성
요구사항 변경 관리 및 Baseline 설정
요구사항 충족방안
테스트를 통한 평가
요구사항 변경 및 평가
품질관련인증
품질보증방안
품질조직
품질보증활동
결함 허용성
임계치 모니터링
결함 발생률 최소화
단계별 품질보증 방안
분석 및 설계, 개발 단계
품질활동 수행방안
통합테스트
품질활동 수행방안
시스템테스트
품질활동 수행방안
인수 테스트
품질활동 수행방안
계획수립
표준/절차수립
품질관리활동
단위테스트
2단계 결과리뷰
3단계 시정조치
1단계 Inspection 실시
성능튜닝
테스트 결과 보고서
성능테스트
전환
문제시 부적합보고서
인수테스트
    1단계
    2단계
    3단계
    4단계
품질보증일정
업무 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 
 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
품질 보증 수행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
평가항목
제안서 해당페이지
품질 요구 사항
Ⅳ-5 ~ 8
분석
설계
구축
테스트
시험
운영
인수/
전환
    구축 후 2차 품질보증활동
감리 수검 지원사항
감리 의뢰
접수
감리계획 수립
감리계획 접수 및 통보
감리수검계획 작성
감리자료 제출
감리실시
감리 지적사항 보완
감리결과 통보
감리결과접수 및 시정요구
시정조치 결과 확인
조치내역 확인 보고
시정조치 결과보고서
감리 종료
범례
감리 수검 지원사항
    분석 설계 후 1차 품질보증활동
Ⅳ-2
안정화

## Slide 3
    외부연계(4)
3. 인터페이스 요구사항
데이터 연계의 신뢰성 과 정확성, 성능의 가용성, 관리체계의 확장성과 효율성을 제공 및 연계 데이터
보안성을 강화한 표준 연계 체계를 구축합니다.
공사 표준 연계 구성도
평가항목
제안서 해당페이지
인터페이스 요구사항
Ⅳ-11
기상청
국민안전처
(소방방재청)
    표준 연계기술 적용방안
연계 대상 별, 연계 항목별 , 연계 유형의 분석 최적화를 통한 연계 방식 적용(EAI(ESB), 웹서비스)
검증된 국산 상용 SW 도입을 통한 연계 정보의 정확성, 신뢰성, 가용성 확보
연계 방식 통합 및 2채널(EAI(ESB),연계 웹 서비스) 연계 방식 구성을 통한 유연성 확보
1
2
3
국토교통부
    도로-기술 분야 통합 DB 구축
    대내 기간계
    HI설계 시스템
    도로공사의 특성을 고려한 프레임워크 적용 및 표준화
    HI건설 시스템
    도면연계
    계약시스템 연계
    전자종합상황도
    환경부시스템 연계
    HI 유지관리 시스템
    HI 재무 시스템 연계
    보험금, 세금 환수
    대외 기관 연계
    국토부, 환경부, 소방방재청, 기상청
    HI기술 시스템
    전자결재 확대 연계
    HI포탈 시스템
    HI 재무
    전자결재
    HI Moffice
    HI 재무 시스템
    HI 재무 정보 송/수신
    전문 상용 SW 도입
    통합 연계 시스템(ESB)
통합 개발도구(IStudio)
IMC 관리콘솔
IMC 모니터링 콘솔
Enterprise Manager
Enterprise Monitor
    Indigo Repository
    필요시 신규 구축
    통합 연계 웹서비스(웹서비스)
WS Manager(서비스 관리)
WS Monitor(서비스 모니터링)
WS Statics(서비스 통계)
ESB Agent
ESB Agent
ESB Agent
HTTP
HTTP
HTTP
ESB Agent
ESB Agent
HTTP
환경부
※ 표준연계 솔루션은 개발 후 운영에 반영 시 한국도로공사 분리 발주 예정
Ⅳ-3

## Slide 4
3. 인터페이스 요구사항
공사 표준 연계 체계 구축을 위해 공사 전사 시스템 데이터 인터페이스 현황을 기반으로 표준 연계 체계를 수립하고 최적의 기술 요소를 적용합니다.
표준 연계 체계 구축
평가항목
제안서 해당페이지
인터페이스 요구사항
Ⅳ-10 / Ⅳ-12
한국도로공사 표준 연계 체계 구성도
내/외부기관 연계 방안
    표준 연계 체계
    연계 대상 선정
    연계 대상 시스템
    연계 범위 및 내용
    연계방식
    송수신데이터
    연계 주기
    기타 고려요소
    연계 현황 분석
    관련자 협의
    연계방식 (웹 서비스,EAI, DB 연계)
    예상 위험 및 장애
    성능 및 보안
    기술 및 타당성 검토
    적용 일정
    인프라 작업 계획 수립
    관련 엔지니어 투입 계획 수립
    연계 적용 계획 수립
    연계적용 및 테스트
    단위시스템 적용 및 테스트
    단위시스템 적용
    연계 현황 관리
    연계 모니터링
    이력관리/장애관리
    연계 관리대상 적용
    연계정의서
    연계현황분석서
    회의록
    연계작업계획서
    연계작업계획서
    단위테스트케이스
    연계현황관리대장
    송신시스템
    연계모듈
    DB
    ESB Agent
    수신시스템
    연계모듈
    DB
    ESB Agent
    암호화
    복호화
    SEED, ARIA, SSL 등 국가 정보원 에서 인증된 암호화 알고리즘 지원
    행정전자서명(GPKI) Plug-in 기능 제공
    GPKI 인프라(GPKI API 적용)를 활용한 전자서명 및 암호화 보안 적용 지원
    EAI를 통한 암ㆍ복호화 연동
    사용자 어플리케이션의 개입 없이 연계모듈 자체적으로 암복호화 수행
    송수신 채널을 통해 메시지 전송 시 Encryption/Decryption 자동 수행
    연계 대상 시스템 간의 연결이 행정망, 인터넷망 관계 없이 다양한 알고리즘의 암복호화
처리기능
※ 암호화관련 수신기관의 암호화 모듈은 공사제공분을 활용하거나 정보기관 인증 분 사용을 원칙으로 함
    데이터 연계의 신뢰성 과 정확성, 성능의 가용성, 관리체계의 확장성과 효율성을 제공
    외부기관 연계 시 자료 보호를 위해 전용선을 사용하며 국가정보원의 인증을 받은 암호모듈을 적용
Ⅳ-4