## Slide 1: 범정부 AI 기반 통합콜센터 서비스 구축(2차) 사업
작 성 일 | 2024.05.20
보 안 | 
버 전 | Rev 1..1

## Slide 2: 국민권익위원회 연계 구성 (긴급신고 연계 – AS IS)
행정안전부(2016년)
경찰
(112)
소방
(119)
해경
(122)
망연계
망 연계
망연계
망 연계
망연계
망 연계
긴급신고 연계
긴급신고 연계(110)
호 연계서버#1
(Agent)
호 연계서버#2
(Agent)
망연계
망 연계
국민콜(110)
공동관리센터
연계서버
(ESB)
국민권익위원회
긴급신고 연계 체계 확인
망연계를 통한 이중화 연계 구성
연계시스템(ESB) 관리 주체 : 행정안전부
연계유형 : DB, FILE, 실시간
현 환경 변경시 행정안전부 협조 필요
예) 망연계 : 휴네시온 -> 한 싹
주요 사항

## Slide 3: 국민권익위원회 통합콜센터 연계 구성 (긴급신고 연계 – To Be)
행정안전부(2016년)
경찰
(112)
소방
(119)
해경
(122)
망연계
망 연계
망연계
망 연계
망연계
망 연계
긴급신고 연계
긴급신고 연계(110)
호 연계서버#1
(Agent)
호 연계서버#2
(Agent)
망연계
망 연계
국민콜(110)
공동관리센터
연계서버
(ESB)
국민권익위원회
중계
서버
Agent1
중계
서버
Agent2
통합 콜 APP
통합콜센터연계서버#1
(ESB,Agent)
통합콜센터연계서버#2 (ESB,Agent)
민간 클라우드 센터
통합 호 GW서버#1
(Agent)
통합 호
GW서버#2
(Agent)
통합 상담DB
긴급신고 통합콜센터 환경 전환 적용 (2차 사업)
중계 서버 이중화 구성을 통한 클라우드 상담 DB 연계
방화벽, 망연계, VPN 환경
확인후 변경 설정
중계서버 단일서버(1차사업)
이중화 구성에 따른 서버
추가 설치관련 협의 필요
긴급신고 연계를 위한 중계서버 프록시 연계를 위한 ESB Agent 2식 도입
비긴급신고 연계 적용후
긴급신고 연계 작업 진행
주요 사항
망연계
H/W 추가
긴급.비긴급 연계 순서
비긴급신고연계->[한전민원1차] -> [경찰민원(2차)] -> 긴급신고 연계
※ 전환은 호 전환 계획에 맞춰서 진행
(고객 및 주관사 결정에 따라 전환)

## Slide 4: 국민권익위원회 연계 구성 (비긴급신고 연계 – AS IS)
비긴급신고 연계 체계 확인
연계 대상기관
경찰청 민원포털(182)
한전 민원(123)
연계시스템(ESB) 관리 주체 : 권익위
연계 유형 : DB,
실시간(HTTP 전문)
경찰 (182) : 망연계로 보안
한전 민원(123) : VPN 장비로 보안
주요 사항
비긴급신고 연계
비 긴급
연계서버
#1
(ESB,Agent)
국민콜(110)
비 긴급
연계서버
#2
(ESB,Agent)
호 연계서버#1
(Agent)
호 연계서버#2
(Agent)
경찰민원(182)
호 연계서버#1
(Agent)
호 연계서버#2
(Agent)
한전민원(123)
VPN
국민권익위원회(2017년)
182 콜 APP
123 콜 APP
망연계
망연계

## Slide 5: 국민권익위원회 통합콜센터 연계 구성 (비긴급신고 연계 – To Be)
긴급신고 통합콜센터 환경 전환 적용 (2차 사업)
중계 서버 이중화 구성을 통한 클라우드 상담 DB 연계
비긴급 신고 연계를 위한
중계서버 프록시 연계를 위한
ESB Agent 2식 도입
한전 1차 전환후 2차 경찰청 전환 순차적 전환 필요
진행 일정 주사업자 협의
(전체 전환계획일정에 따른
일정 협의)
방화벽, 망연계, VPN 환경
확인후 변경 설정
긴급신고 연계를 위한
ESB Agent 2식
비긴급 신고 연계를 위한
ESB Agent 2식 도입
각각 2식씩 총 4식 필요
주요 사항
비긴급신고 연계
비 긴급
연계서버
#1
(ESB,Agent)
국민콜(110)
비 긴급
연계서버
#2
(ESB,Agent)
호 연계서버#1
(Agent)
호 연계서버#2
(Agent)
경찰민원(182)
호 연계서버#1
(Agent)
호 연계서버#2
(Agent)
한전민원(123)
VPN
국민권익위원회(2017년)
182 콜 APP
123 콜 APP
망연계
망연계
통합 콜 APP
통합콜센터연계서버#1
(ESB,Agent)
통합콜센터연계서버#2 (ESB,Agent)
민간 클라우드 센터
통합 호 GW서버#1
(Agent)
통합 호
GW서버#2
(Agent)
통합 상담DB
중계
서버
Agent3
중계
서버
Agent4
2차 전환
1차 전환
망연계
긴급.비긴급 연계 순서
비긴급신고연계->[한전민원1차] -> [경찰민원(2차)] -> 긴급신고 연계
H/W 추가
※ 전환은 호 전환 계획에 맞춰서 진행
(고객 및 주관사 결정에 따라 전환)

## Slide 6: 국민권익위원회 통합콜센터 대외연계
■ 대외 연계 구성
통합 콜 APP
통합콜센터연계서버#1
(ESB)
통합콜센터연계서버#2 (ESB)
민간 클라우드 센터
통합 호 GW서버#1
(Agent)
통합 호
GW서버#2
(Agent)
L4
L4
통합 상담DB
연계 이력DB
(Service Route)
Outbound call
DB-to-DB
전문-to-DB
이용기관
(외부 기관 및 이용기관)
서비스
….
외부기관
서비스
망연계
망연계
대외연게 외부기관에 대한 연계 방안 마련(교육부, 국토부 등) 서버 라이선스 필요
대외연계 콜센터 정보 연계체계 구축
외부기관 및 이용기관 대외연계 체계 구축시 과천센터
거쳐서 통합콜센터 연계
주요 사항
연계
서버#1
(Agent)
연계
서버#2
(Agent)
국민권익위원회
중계
서버
Agent
중계
서버
Agent
망연계
연계
서버#1
(Agent)
연계
서버#2
(Agent)
망연계