## Slide 1
해운항만물류 통합정보망 구축 (1단계) 주간보고
PC메인 화면설계

## Slide 2
PC메인/ 대쉬보드 / MY포트 UI개발일정
업무구분 | 업무목록 | 상태 | 담당 | 11월 |  |  |  |  | 12월 |  |  |  | 비고
 |  |  |  | 1주 (1.1.02-11.06) | 2주 (11.09-11.13) | 3주 (11.16-11.20) | 4주 (11.23-11.27) | 5주 (11.30-12.04) | 1주 (1.2.07-12.11) | 2주 (1214-112.18 | 3주 (1221-12.25) | 4주 (11228-01.01) | 
기획 | PC메인 ( 민원,업무) , 메뉴네비게이션, 주요항만지도 (미완료-컨텐츠수급필요) | 완료 | 나미원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 대쉬보드 (컨텐츠구성, UI설계) | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | MY 포트 > 민원신고처리MAP , 관심선박관리 | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | MY포트 > PORT-MIS신고현황(링크), 민원신고처리내역(설정), 알림메세지내역(설정) | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | MY 포트 > 회원정보변경,(미완료) 나의메뉴관리 전체메뉴(민원,업무), 도움말(컨텐츠수급) , 이용안내(미완료) | 진행중 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 운영관리>메뉴관리,컨텐츠관리 – 메뉴등록, 컨텐츠구성(민원,업무,모바일) | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 모바일웹 (민원) 메인, 로그인/아웃, MY포트, 이용안내(미완료) | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 위젯, 알림푸시Aapp | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
디자인 | PC메인(민원,업무),대쉬보드 (미완료), 민원신고처리MAP 팝업(미완료) 이용안내(미완요), 도움말(미완료) | 진행중 | 나현정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 모바일웹(메인,로그인/아웃, 모바일이용안내(미완료) | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 위젯, 알림푸시APP | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
웹스퀘어 UI개발 | PC메인업무(완료), 메뉴네비게이션(미완료), 대쉬보드(미완료(, 민원신고처리MAP(미완료) | 진행중 | 최수만 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Mobile 민원용 UI 템플릿 개발 (메인,전체메뉴,로그인/아웃) MY포트,도움말,이용안내(미완료) | 진행중 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 위젯UI 템플릿 개발 (설치화면,로그인,민원처리내역,알림메세제내역, 환경설정,도움말) | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
응용개발 | PC메인,(업무,민원), 전체메뉴(업무,민원) MY포트 (회원정보변경, 나의메뉴관리,민원신고내역(설정), 알림메세지내역(설정) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 대쉬보드,민원신고처리 MAP,관심선박 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 모바일웹 메인, 로그인/아웃, 메뉴, MY포트, 업체코드, 네비게이션 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 운영관리 > 컨텐츠관리, 메뉴관리(등록) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 | PC 웹브라우저 호환성테스트 ( Window 10 대응) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 모바일/테블릿 Android /iOS 스마트폰, 웹브라우저 호환성테스트 ( Window 10 대응) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 위젯(업무용,민원용) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
PC메인 화면목록
순번 | 구분 | 화면ID | 페이지
1 | 운영관리>운영관리컨텐츠메뉴관리 | menu_cont.xml | 5
2 | PC메인(민원) | UI-PM-MT-001-01 | 7
3 | 상단메뉴(민원) |  | 15
4 | 전체메뉴(민원) | UI-PM-MT-001-03 | 16
5 | 주요항만지도(팝업) | UI-PM-MT-001-04 | 12
6 | 모바일서비스안내(팝업) | UI-PM-MT-006-03 | 17
7 | PC메인(업무) | UI-PM-MT-001-02 | 19
8 | 상단메뉴(업무) |  | 21
9 | 전체메뉴(업무) | UI-PM-MT-001-021 | 22
10 | 메뉴 네비게이션 (메뉴검색) |  | 24
11 | 푸터(메인,서브) |  | 27
12 | 대쉬보드 기준정보 및 컨텐츠구성 |  | 30
13 | 대쉬보드 (민원,업무,점검업무) | UI-PM-MT-001-05 | 36
14 | 대쉬보드 > 관제현황 > 관심선박 |  | 38
15 | 신고처리MAP | UI-PM-MT-001-08 | 44
16 | 관심선박관리 | UI-PM-MT-008-01 | 40
17 | 내정보 | UI-PM-MT-004-01 | 52
18 | 업체정보(항만관련업체) | UI-PM-MT-004-01_1 | 55
19 | 업체정보(항만운송사업자) | UI-PM-MT-004-01_2 | 59
20 | 나의메뉴관리 | UI-PM-MT-003-01 | 60

## Slide 4
PC 운영관리>컨텐츠관리
4
퍼블수정 요청
11.05

## Slide 5
컨텐츠관리
상단메뉴영역
순번 | 사이트구분 | 선택
1 | 민원 | 
2 | 업무 | 
3 | 모바일 | 
■ 컨텐츠 화면목록 | 
메뉴명 | 삭제
민원신고내역 | X
CIQ응답여부조회 | X
증명서발급이력조회 | X
증명서발급신청 | X
▲
▼
■ 컨텐츠 메뉴: 민원 | 
메뉴명 | 노출
PORT-MIS신고 | 
조회/발급 | 
 민원신고내역 | 
 CIQ응답여부조회 | 
 증명서발급이력조회 | 
 증명서발급신청 | 
사용료 | 
정보이용 | 
지원서비스 | 
MY 케이포트 | 
▲
▼
■ 전체메뉴 |  | 
 | 메뉴명 | 화면ID
 | 운영관리 | 
 | 선박운항 | 
 | 민원처리 | 
 |  외항선입항신고 | 
 |  내항선입항신고 | 
 |  외항선출항신고 | 
 |  내항선출항신고 | 
 | 해외수역어획물 | 
 | 항만시설 | 
 | 예도선 | 
▲
▼
메뉴추가
저장
1
전체메뉴목록에서 더블클릭 또는 체크인
1
2
메뉴추가> 버튼클릭 2-1번영역에 선택된 메뉴추가
1
2
2-1
3
컨텐츠 대메뉴내 1 Depth또는 2~4Depth 메뉴선택후, 2-1번 메뉴 더블클릭
또는 드래그하면 컨텐츠 화면 2-1번 메뉴추가완료
3
4
4
노출제어기능 체크인시, 메뉴비노출
2-1
5
5
<저장>버튼클릭시,
구성된메뉴 저장
뎌블클릭하시면 컨텐츠메뉴에 추가됩니다.
5
운영관리>운영관리>컨텐츠 메뉴관리(menu_cont.xml)
퍼블수정 요청
11.05

## Slide 6
PC메인(민원)-UI-PM-MT-001-01
6

## Slide 7
메인화면UI (업무용-로그인전)(1/2)
선박/선석 스케쥴
갑문입출거 예정시간표
외항입항 신고
Beyond the Ocean, Korea shipping & Port
해양수산부 K-포트는
맞춤형 해운항만물류통합정보를 제공합니다.
해양수산부 K-포트는
맞춤형 해운항만물류통합정보를 제공합니다.
K-PORT
해운항만물류통합정보센터
PORT-MIS신고 조회/발급 사용료 정보이용 지원서비스 MY케이포트
로그인 | 이용신청 | 모바일
행정 MY 케이포트
민원
>
<
주요항만
입항
준비
입항
접안
하역
출항
내항입항 신고
예도선 신청
시설사용
신청
위험물
반입신고
정박료
면제신청
증명서
발급신청
위젯
다운로드
이용
안내
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
해운항만고객지원센터
1800-1172
평일 09:00-18:00
대기 | 처리 | 알림
4
3
4
PC메인
(민원)
1/5
공지사항 | 민원서식 | 법령정보
더보기
7

## Slide 8
메인화면UI (업무용-로그인전)(1/2)
Beyond the Ocean, Korea shipping & Port
해양수산부 K-포트는
맞춤형 해운항만물류통합정보를 제공합니다.
해양수산부 K-포트는
맞춤형 해운항만물류통합정보를 제공합니다.
K-PORT
해운항만물류통합정보센터
PORT-MIS신고 조회/발급 사용료 정보이용 지원서비스 MY케이포트
로그인 | 이용신청 | 모바일
행정 MY 케이포트
민원
>
<
주요항만
입항
준비
입항
접안
하역
출항
위젯
다운로드
이용
안내
해운항만고객지원센터
1800-1172
평일 09:00-18:00
대기 | 처리 | 알림
4
3
4
PC메인
(민원)
2/5
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
공지사항 | 민원서식 | 법령정보
더보기
모선별
관제현황
민원신고
내역조회
선박입항
신고조회
예도선 신청현황
시설신청
허가현황
증명서
발급조회
사용료
납부조회
응답여부
조회
선박/선석 스케쥴
8

## Slide 9
메인화면UI (업무용-로그인전)(1/2)
Beyond the Ocean, Korea shipping & Port
해양수산부 K-포트는
맞춤형 해운항만물류통합정보를 제공합니다.
해양수산부 K-포트는
맞춤형 해운항만물류통합정보를 제공합니다.
K-PORT
해운항만물류통합정보센터
PORT-MIS신고 조회/발급 사용료 정보이용 지원서비스 MY케이포트
로그인 | 이용신청 | 모바일
행정 MY 케이포트
민원
>
<
주요항만
입항
준비
입항
접안
하역
출항
위젯
다운로드
이용
안내
해운항만고객지원센터
1800-1172
평일 09:00-18:00
대기 | 처리 | 알림
4
3
4
PC메인
(민원)
3/5
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
공지사항 | 민원서식 | 법령정보
더보기
선박/선석 스케쥴
재박선박 현황
모선별
관제현황
선박입출항
현황
갑문입출거 현황
선박보안
정보현황
주요항만 지도
시설신청 허가현황
항만내 위험컨테이너
9

## Slide 10
메인화면UI (업무용-로그인전)(1/2)
Beyond the Ocean, Korea shipping & Port
해양수산부 K-포트는
맞춤형 해운항만물류통합정보를 제공합니다.
해양수산부 K-포트는
맞춤형 해운항만물류통합정보를 제공합니다.
K-PORT
해운항만물류통합정보센터
PORT-MIS신고 조회/발급 사용료 정보이용 지원서비스 MY케이포트
로그인 | 이용신청 | 모바일
행정 MY 케이포트
민원
>
<
주요항만
입항
준비
입항
접안
하역
출항
위젯
다운로드
이용
안내
해운항만고객지원센터
1800-1172
평일 09:00-18:00
대기 | 처리 | 알림
4
3
4
PC메인
(민원)
4/5
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
공지사항 | 민원서식 | 법령정보
더보기
선박/선석 스케쥴
시설신청 허가현황
컨테이너
이력
내항화물
신고
화물료
대납청구
위험물
반입신고
모선별 반출현황
위험물
적하일람표
항만내 위험컨테이너
10

## Slide 11
메인화면UI (업무용-로그인전)(1/2)
Beyond the Ocean, Korea shipping & Port
해양수산부 K-포트는
맞춤형 해운항만물류통합정보를 제공합니다.
해양수산부 K-포트는
맞춤형 해운항만물류통합정보를 제공합니다.
K-PORT
해운항만물류통합정보센터
PORT-MIS신고 조회/발급 사용료 정보이용 지원서비스 MY케이포트
로그인 | 이용신청 | 모바일
행정 MY 케이포트
민원
>
<
주요항만
입항
준비
입항
접안
하역
출항
위젯
다운로드
이용
안내
해운항만고객지원센터
1800-1172
평일 09:00-18:00
대기 | 처리 | 알림
4
3
4
PC메인
(민원)
5/5
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
공지사항 | 민원서식 | 법령정보
더보기
선박/선석 스케쥴
선박출항
신고조회
내항선
출항신고
외항선
출항신고
선원명부
신고
선박보안
신고
통합고지
신청
선박제원
정보
사용료
납부조회
11

## Slide 12
메인화면UI (업무용-로그인전)(1/2)
K-PORT
해운항만물류통합정보센터
PORT-MIS신고 조회/발급 사용료 정보이용 지원서비스 MY케이포트
로그인 | 이용신청 | 모바일
행정 MY 케이포트
민원
주요항만
대기 | 처리 | 알림
4
3
4
PC메인
(민원)
5/5
부산항 ▼
주요항만
Beyond the Ocean
무역항위치안내
x
부산항
부산청
시설현황:
일반부두 1
컨테이너터미널 10
부산항만공사
메인 상단영역 > 주요항만지도(1/2)-UI-PM-MT-001-04
>
항만보안 1등급 X
12

## Slide 13
메인 상단영역 > 주요항만지도(2/2)- 컨텐츠수급예정
순번 | 항만명 | 항만 보안등급 | 항만시설요약정보 | 지방해양수산청(URL) | 항만공사(URL)
1 | 인천항 | 1 | 일반부두 : 2 컨테이너터미널 : 3 | 인천지방해양수산청(http://www.portincheon.go.kr/) | 인청항만공사 (http://www.icpa.or.kr)
2 | 대산항 | 1 | 컨테이너터미널 : 1 |  | 
3 | 장항항 | 1 | 일반부두 : 2 |  | 
4 | 군산항 | 1 | 일반부두 : 2 컨테이너터미널 : 10 |  | 
5 | 동해묵호항 | 1 | 일반부두 : 6 |  | 
6 | 삼척항 | 1 | 컨테이너터미널 : 1 |  | 
7 | 목포항 | 1 | 컨테이너터미널 : 9 |  | 
8 | 여천항 | 1 |  |  | 
9 | 광양항 | 1 |  |  | 여수광양항만공사
10 | 여수항 | 1 |  | 여수지방해양수산청 http://yeosu.mof.go.kr | 여수광양항만공사 (http://www.ygpa.or.kr/kr/release_information/port_mis/port_facilities_fee/control_procedure/)
11 | 마산항 | 1 |  |  | 
12 | 부산신항 | 1 |  |  | 
13 | 감천항 | 1 |  |  | 
14 | 부산항 | 1 |  | 부산지방해양수산청 http://portbusan.go.kr/index.do | 부산항만공사 http://www.busanpa.com
15 | 울산항 | 1 |  |  | 울산항만공사 )https://www.upa.or.kr)
16 | 포항 | 1 |  |  | 
항만출입관리시스템 https://pss.mof.go.kr/jsp/security_map.jsp
13
컨텐츠
수급요청
(이영수B)

## Slide 14
메인 상단영역 > 주요항만지도(2/2)- 컨텐츠수급예정
해운항만물류정보센터(SP-IDC) 국내외항만 지도 https://www.spidc.go.kr:10443/websquare/websquare.html?w2xPath=/squ/com/main/frtSubMain.xml&global_targetUrl=/squ/frt/ite/port/spiItePortMap.xml&global_mGroupCode=01&global_menuLevel=2&global_menuCode=0103000000
14
컨텐츠
수급요청
(이영수B)

## Slide 15
메인화면UI (업무용-로그인전)(1/2)
K-PORT
해운항만물류통합정보센터
PORT-MIS신고 조회/발급 사용료 정보이용 지원서비스 MY케이포트
로그인 | 이용신청 | 모바일
행정 MY 케이포트
민원
대기 | 처리 | 알림
4
3
4
PC메인
(민원)
5/5
TO-BE 메인 상단영역 > 민원 GNB메뉴
PORT-MIS신고
선박운항 –
항만시설 +
예도선신청 +
화물 +
위험물 +
항만운송 +
조회/발급
민원신고내역 +
응답여부조회
증명서발급이력조회 증명서발급신청 +
민원검증결과조회 미등록항만일시적영업 신고조회
외항선출항신고
내항선입항신고
내항선출항신고
선박보안신고
승무원승객명부신고
항계내선박수리허가신고
항계내선박수리신고
공사작업허가신고
선박수선계선신청
항계내행사허가신고
부유등허가신고
외항통과선박사용료면제신청
보건상태신고
사용료
고지신청
상계환급신청
사용료납부조회
사용료안내
정보이용
선박운항 +
예도선 +
항만시설 +
화물 +
위험물 +
관제 +
선박모니터링
지원서비스
민원안내 +
이용신청 +
게시판 +
공인인증서
증명서(원본)위변조방지
항만물류용어 공통코드 항만별전산담당자
위젯다운로드
MY케이포트
대쉬보드
민원신고처리맵(MAP)
민원신고처리내역 PORT-MIS신고현황 +
일반민원
알림메세지내역 알림설정 나의메뉴관리 회원정보변경
민원신고처리 알림신청
바로가기
통합고지신청
바로가기
한꺼번에 고지서를 받아보시려면
AIS 선박모니터링
바로가기
새롭게 만나보는 편의기능
바로가기
한눈에 보는, 민원신고처리 맵
바로가기
15

## Slide 16
PC메인
(민원)
5/5
메인화면UI (업무용-로그인전)(1/2)
K-PORT
해운항만물류통합정보센터
PORT-MIS신고 조회/발급 사용료 정보이용 지원서비스 MY케이포트
로그인 | 이용신청 | 모바일
행정 MY 케이포트
민원
대기 | 처리 | 알림
4
3
4
TO-BE 메인 상단영역 > 전체메뉴(민원)-UI-PM-MT-001-03
My PORT |  | 나의 메뉴 | 전체 메뉴 |  | 
 | 메뉴명/화면코드검색 |  |  |  | 
 | PORT-MIS신고 |  |  |  | 
 | 조회/발급 |  |  |  | 
 | 사용료 |  |  |  | 
 | 정보이용 |  |  |  | 
 | 지원서비스 |  |  |  | 
>
>
>
> 항만행정업무 > 선박운항/관제 > 정보관리 > 선박제원관리
전체메뉴
전체메뉴
해양해운[SP-M_2015] 
<
[001] 조회처리가 완료되었습니다.
이전
>
<
>
다음
>
TOP
 | 메뉴명
 | PORT-MIS신고
 | 조회/발급
 |  민원신고내역
 |  응답여부조회
 |  증명서발급이력조회
 |  미등록항만일시적영업신고조회
 | 사용료
 | 정보이용
 | 지원서비스
▲
▼
16

## Slide 17
PC메인
(민원)
5/5
메인화면UI (업무용-로그인전)(1/2)
K-PORT
해운항만물류통합정보센터
PORT-MIS신고 조회/발급 사용료 정보이용 지원서비스 MY케이포트
로그인 | 이용신청 | 모바일
행정 MY 케이포트
민원
대기 | 처리 | 알림
4
3
4
해운항만물류통합정보 모바일 케이포트(KPS)
인터넷브라우저로 모든 스마트폰에서 K-PORT를 이용하실수 있습니다.
m.portmis.go.kr
바로가기
신고처리알림서비스 스마트위젯
(Wiget)
안드로이드
아이폰
바로바로 모바일로 24시간 365일 신고처리확인!
TO-BE 메인 상단영역 > 모바일안내 (레이어팝업)-UI-PM-MT-006-03
17

## Slide 18
PC메인(업무)
UI-PM-MT-001-02
18
퍼블수정 요청
11.05

## Slide 19
메인화면UI (업무용-로그인전)(1/2)
Beyond the Ocean, Korea shipping & Port
해양수산부 K-포트는
맞춤형 해운항만물류통합정보를 제공합니다.
해양수산부 K-포트는
맞춤형 해운항만물류통합정보를 제공합니다.
K-PORT
해운항만물류통합정보센터
PORT-MIS 민원 PORT-MIS 행정 선박모니터링 지원서비스 MY케이포트
로그인 | 이용신청 | 모바일
행정 MY 케이포트
민원
주요항만
위젯
다운로드
이용
안내
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
해운항만고객지원센터
1800-1172
평일 09:00-18:00
대기 | 처리 | 알림
4
3
4
PC메인
(업무)
1/3
공지사항 | 민원서식 | 법령정보
더보기
민원신고내역
통합민원검증
선박모니터링
관제현황
통계자료
CIQ전송
이용신청 | 아이디/비밀번호찾기
로그인
세입징수
>
<
19

## Slide 20
메인화면UI (업무용-로그인전)(1/2)
Beyond the Ocean, Korea shipping & Port
해양수산부 K-포트는
맞춤형 해운항만물류통합정보를 제공합니다.
해양수산부 K-포트는
맞춤형 해운항만물류통합정보를 제공합니다.
K-PORT
해운항만물류통합정보센터
PORT-MIS 민원 PORT-MIS 행정 선박모니터링 지원서비스 MY케이포트
로그인 | 이용신청 | 모바일
행정 MY 케이포트
민원
주요항만
위젯
다운로드
이용
안내
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
[해양수산부] SMART PORT-MIS3.0
15-07-25
해운항만고객지원센터
1800-1172
평일 09:00-18:00
대기 | 처리 | 알림
4
3
4
로그아웃
디자인요청
2015.11.02
공지사항 | 민원서식 | 법령정보
더보기
민원신고내역
통합민원검증
선박모니터링
관제현황
통계자료
CIQ전송
세입징수
>
<
PMI-R-2015님 안녕하세요
로그아웃
정보변경
20

## Slide 21
메인화면UI (업무용-로그인전)(1/2)
K-PORT
해운항만물류통합정보센터
로그인 | 이용신청 | 모바일
행정 MY 케이포트
민원
대기 | 처리 | 알림
4
3
4
PC메인
(업무)
2/3
TO-BE 메인 상단영역 > 업무 GNB메뉴
PORT-MIS 민원 PORT-MIS신고 + 조회/발급 +
사용료 +
정보이용 +
PORT-MIS 행정
선박운항 + 해회수역어획물 +
항만시설 + 예도선 + 화물 +
위험물 + 위험물CIP +
사용료/징수 + 관제 + 항만운송 + 통계 +
비관리청+
운영관리 +
선박모니터링
전체선박검색
재박선박
위험물선박
시설물
항만내위험컨테이너
지원서비스
민원안내 +
이용신청 +
게시판 +
공인인증서
증명서(원본)위변조방지
항만물류용어 공통코드 항만별전산담당자
위젯다운로드
MY케이포트
대쉬보드
민원신고처리맵(MAP)
민원신고처리내역 PORT-MIS신고현황 +
일반민원
알림메세지내역 알림설정 나의메뉴관리 회원정보변경
민원신고처리 알림신청
바로가기
지도로 만나는
선박위치조회
AIS 선박모니터링
바로가기
새롭게 만나보는 편의기능
바로가기
한눈에 보는, 민원신고처리 맵
바로가기
PORT-MIS 민원 PORT-MIS 행정 선박모니터링 지원서비스 MY케이포트
21

## Slide 22
PC메인
(업무)
2/3
메인화면UI (업무용-로그인전)(1/2)
K-PORT
해운항만물류통합정보센터
로그인 | 이용신청 | 모바일
행정 MY 케이포트
민원
대기 | 처리 | 알림
4
3
4
TO-BE 메인 상단영역 > 전체메뉴(UI-PM-MT-001-021)
My PORT |  | 나의 메뉴 | 전체 메뉴 |  | 
 | 메뉴명/화면코드검색 |  |  |  | 
 | PORT-MIS민원 |  |  |  | 
 | PORT-MIS행정 |  |  |  | 
 | 선박모니터링 |  |  |  | 
 | 지원서비스 |  |  |  | 
>
>
>
전체메뉴
전체메뉴
외항선입항대장관리
> 항만행정업무 > 선박운항/관제 > 정보관리 > 선박제원관리
해양해운[SP-M_2015] 
<
[001] 조회처리가 완료되었습니다.
이전
>
<
>
다음
>
TOP
PORT-MIS 민원 PORT-MIS 행정 선박모니터링 지원서비스 MY케이포트
 | 메뉴명
 | PORT-MIS민원
 | PORT-MIS행정
 |  선박운항
 |  항만시설
 |  예도선
 |  화물
 | 선박모니터링
 | 지원서비스
▲
▼
22

## Slide 23
PC 메뉴네비게이션
23

## Slide 24
PC메뉴
(민원)
메뉴 네비게이션 _Role
전체메뉴검색
My PORT |  | 나의 메뉴 |  | 전체 메뉴 |  | 
 | 검색어 |  |  |  |  | 
전체메뉴 |  |  | 검색결과(30) |  |  | 
 | 검색메뉴 01 |  |  |  |  | 
 | 검색메뉴 02 |  |  |  |  | 
 | 검색메뉴 03 |  |  |  |  | 
 | 검색메뉴 04 |  |  |  |  | 
 | 검색메뉴 05 |  |  |  |  | 
 | 검색메뉴 06 |  |  |  |  | 
 | 검색메뉴 07 |  |  |  |  | 
 | 검색메뉴 08 |  |  |  |  | 
 | 검색메뉴 09 |  |  |  |  | 
 | 검색메뉴 10 |  |  |  |  | 
 | 검색메뉴 11 |  |  |  |  | 
 | 검색메뉴 12 |  |  |  |  | 
 | 검색메뉴 13 |  |  |  |  | 
메뉴검색결과
▲
▼
My PORT |  | 나의 메뉴 | 전체 메뉴 |  | 
 | 메뉴명/화면코드검색 |  |  |  | 
 | 1 Level |  |  |  | 
 | 2 Level |  |  | + | +
 | 3 Level |  |  | - | 
 | 4 Level |  |  | - | 
 | 5 Level |  |  |  | 
 | 3 Level |  |  |  | 
 | 3 Level |  |  |  | 
 | 3 Level |  |  |  | 
 | 3 Level |  |  |  | 
 | 3 Level |  |  |  | 
 | 2 Level |  |  | + | 
 | 2 Level |  |  | + | 
 | 2 Level |  |  | + | 
 | 2 Level |  |  | + | 
 | 1 Level |  |  |  | 
 | 1 Level |  |  |  | 
 | 1 Level |  |  |  | 
▲
▼
전체메뉴
My PORT |  | 나의 메뉴 | 전체 메뉴 |  | 
 | 메뉴명/화면코드검색 |  |  |  | 
 | 즐겨찾기메뉴1 |  |  |  | 
 | 즐겨찾기메뉴2 |  |  |  | 
 | 즐겨찾기메뉴3 |  |  |  | 
 | 즐겨찾기메뉴4 |  |  |  | 
 | 즐겨찾기메뉴5 |  |  |  | 
 | 즐겨찾기메뉴6 |  |  |  | 
 | 즐겨찾기메뉴7 |  |  |  | 
▲
▼
나의메뉴
My PORT |  | 나의 메뉴 | 전체 메뉴 | 
 | 민원신고처리내역 + 더보기 |  |  | 
 | 2 Level |  |  | 
 | 2 Level |  |  | 
 | 2 Level |  |  | 
 | 2 Level |  |  | 
 | 2 Level |  |  | 
 | 2 Level |  |  | 
 | 2 Level |  |  | 
 | 2 Level |  |  | 
 | 2 Level |  |  | 
 | 2 Level |  |  | 
MY PORT
PMI-R-2015님 안녕하세요
대기
처리
알림
13
N
13
N
13
N
24
My PORT |  | 나의 메뉴 |  | 전체 메뉴 |  | 
 | 메뉴명/화면코드검색 |  |  |  |  | 
전체메뉴 |  |  | 검색결과 (3) |  |  | 
 | 1 Level |  |  |  |  | 
 | 1 Level |  |  |  |  | 
 | 1 Level |  |  |  |  | 
 | 1 Level |  |  |  |  | 
 | 1 Level |  |  |  |  | 
정보변경 | 관심선박
검색어 X

## Slide 25
메뉴 네비게이션
My PORT |  | 나의 메뉴 | 전체 메뉴 |  | 
 | 메뉴명/화면코드검색 |  |  |  | 
 | PORT-MIS신고 |  |  |  | 
 | 조회/발급 |  |  |  | 
 | 사용료 |  |  |  | 
 | 정보이용 |  |  |  | 
 | 지원서비스 |  |  |  | 
민원용 전체메뉴1
25
My PORT |  | 나의 메뉴 | 전체 메뉴 |  | 
 | 메뉴명/화면코드검색 |  |  |  | 
 | PORT-MIS민원 |  |  |  | 
 | PORT-MIS행정 |  |  |  | 
 | 선박모니터링 |  |  |  | 
 | 지원서비스 |  |  |  | 
업무용 전체메뉴
My PORT |  | 나의 메뉴 | 전체 메뉴 | 
 | 민원신고처리내역 + 더보기 |  |  | 
 | 대쉬보드 |  |  | 
 | 민원신고처리MAP |  |  | 
 | PORT-MIS신고현황 |  |  | 
 | 항만사업신고현황 |  |  | 
 | 민원신고처리내역 |  |  | 
 | 신고항목설정 |  |  | 
 | 알림메세지내역 |  |  | 
 | 알림설정 |  |  | 
 | 내정보 |  |  | 
 | 업체정보 |  |  | 
 | 관심선박관리 |  |  | 
 | 나의메뉴관리 |  |  | 
민원 - MY PORT
PMI-R-2015님 안녕하세요
대기
처리
알림
13
N
13
N
13
N
My PORT |  | 나의 메뉴 | 전체 메뉴 | 
 | 민원신고처리내역 + 더보기 |  |  | 
 | 대쉬보드 |  |  | 
 | 민원신고처리MAP |  |  | 
 | PORT-MIS신고현황 |  |  | 
 | 항만사업신고현황 |  |  | 
 | 민원신고수리내역 |  |  | 
 | 수리항목설정 |  |  | 
 | 알림메세지내역 |  |  | 
 | 알림설정 |  |  | 
 | 내정보 |  |  | 
 | 업체정보 |  |  | 
 | 관심선박관리 |  |  | 
 | 나의메뉴관리 |  |  | 
업무-MY PORT
PMI-R-2015님 안녕하세요
메뉴명제어
신고<->수리
대기
처리
알림
13
N
13
N
13
N
정보변경 | 관심선박
정보변경 | 관심선박

## Slide 26
PC 푸터
26
퍼블수정 요청
11.05
디자인 요청11.05

## Slide 27
<
<
우)339-012 세종특별자차시 다솜2로 정부세종청사 5동 해양수산부 대표전화 : 1800-1172
본사이트는 1024*768 해상도에 최적화되었으며, 익스플로러 9.0이상 브라우저사용을 권장합니다.
Copyright © 2015 PORT-MIS. All rights reserved.
개인정보처리방침 | 이용약관 | 항만별 전산담당자
1800-1172
평일 09:00-18:00
해운항만고객지원센터
관련사이트 
상단메뉴영역
메인페이지 푸터영역
컨텐츠영역

## Slide 28
메인화면UI (업무용-로그인전)(1/2)
K-PORT
해운항만물류통합정보센터
PORT-MIS신고 조회/발급 사용료 정보이용 지원서비스 MY케이포트
로그인 | 이용신청 | 모바일
행정 MY 케이포트
민원
대기 | 처리 | 알림
4
3
4
서브페이지 푸터영역
My PORT |  | 나의 메뉴 | 전체 메뉴 |  | 
 | 메뉴명/화면코드검색 |  |  |  | 
 | PORT-MIS신고 |  |  |  | 
 | 조회/발급 |  |  |  | 
 | 사용료 |  |  |  | 
 | 정보이용 |  |  |  | 
 | 지원서비스 |  |  |  | 
>
>
>
> 항만행정업무 > 선박운항/관제 > 정보관리 > 선박제원관리
메뉴명
해양해운[SP-M_2015] 
<
[001] 조회처리가 완료되었습니다.
이전
>
<
>
다음
>
TOP
개인정보처리방침 | 이용약관 | 항만별전산담당자
Copyright © 2015 PORT-MIS. All rights reserved.
관련사이트 
울산항만공사
여수지방해양수산청
인천지방해양수산청
부산지방해양수산청
해양수산부
▲
▼
28

## Slide 29
PC MY포트메인 (대쉬보드)
29
퍼블수정 요청
11.05
디자인 요청11.05

## Slide 30
대쉬보드 산출기준
구분 |  |  | 기준기간 |  |  | 비교정보 |  | 기준정보 |  |  |  | 청(항만)-청(항만)코드 |  |  | 
 |  |  | 금일 | 월별 | 년간 누적 | 전년대비 증감 | 점검대비 위반율 | 사업자 등록번호 | 업체코드 | 호출부호 | 항차 | 관할청 | 소속 항만 | 사업 항만 | 전국 항만
입출항신고 통계 | 입항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 출항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
신고(처리) 현황 | 입출항 | 입항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 출항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 화물 | 반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 반출 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 위험물 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 항만시설 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 선박보안 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 항만운송 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 해외수역어획물 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
관제현황 | 재박선박 | 접안 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 정박 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 관심선박위치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 위험물컨테이너적재선박위치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사용료현황 | 고지발부 | 신청 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 투자비보전 | 신청 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 사용료보전 | (면제)신청 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
점검현황 | 컨테이너점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 컨테이너위반 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
운영현황 | PORT-MIS 이용신청 | 승인대기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 승인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
대쉬보드 구분 | 사용자 구분 | 컨텐츠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 입출항신고통계 (금일,월별,누적) |  | 신고현황(월) |  |  |  |  |  | 관제현황(기준일) |  |  |  | 사용료현황(누적건수) |  |  | 실적통계 (월) |  |  | 점검 통계
 |  | 업체 | 전체 | 입출항 | 화물 | 위험물 | 항만 시설 | 선박 보안 | 항만 운송 | 관심선박본선동정 | 재박 선박 | 관심선박 위치 | 위험물 컨테이너 선박위치 | 고지 발부 | 투자비 보전 | 사용료 보전처리 | 화물 (외/내항) | 컨테 이너 처리 | 항만 사용료 | 
개인용 | 갑문입출거 이용회원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사업자용 | 항만운송 사업자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
민원용 | 선사/대리점 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 화주/포워더 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 하역/운송사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 물류업체 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
업무용 | 청/PA 업무담당자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 점검업무 담당자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 예선사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 해양수산부/ 유관기관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
관리자용 | 항만별 전산담당자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 31
대쉬보드 컨텐츠정보
사용자구분 |  | 컨텐츠정보 |  |  |  |  | 
 |  | A. 입출항신고통계 | B. 신고(처리)현황 | C. 관제현황 | D. 사용료현황 | E. 점검현황 | F.운영현황
민원용 | 항만운송사업자 |  |  |  |  |  | 
 | 항만관련업체 |  |  |  |  |  | 
업무용 | 해양수산부 |  |  |  |  |  | 
 | 수산청 |  |  |  |  |  | 
 | PA |  |  |  |  |  | 
 | 점검원 |  |  |  |  |  | 
 | 예선사 |  |  |  |  |  | 
 | 해양환경관리공단 |  |  |  |  |  | 
 | 국민안전처 |  |  |  |  |  | 
 | 수자원공사 |  |  |  |  |  | 
 | 국립수산물 품질관리원 |  |  |  |  |  | 
관리자용 | 항만별 전산담당자 |  |  |  |  |  | 

## Slide 32
대쉬보드 레이아웃
상단메뉴영역
A. 입출항신고통계
푸터영역
MY
포트
메뉴
영역
B. 신고현황
C. 관제현황
D. 사용료현황
E. 점검현황
F. 운영현황
메뉴구분 |  | 
입출항신고통계 | 입항 | 
 | 출항 | 
B.신고현황 | 입출항 | 입항
 |  | 출항
 | 화물 | 반입
 |  | 반출
 | 위험물 | 
 | 항만시설 | 
 | 선박보안 | 
 | 항만운송 | 
 | 해외수역어획물 | 
C.관제현황 | 재박선박 | 접안
 |  | 정박
 | 관심선박위치 | 
 | 위험물컨테이너적재선박위치 | 
D.사용료현황 | 고지발부 | 신청
 |  | 처리
 | 투자비보전 | 신청
 |  | 처리
 | 사용료보전 | (면제)신청
 |  | 처리
E.점검현황 | 컨테이너점검 | 
 | 컨테이너위반 | 
F. 운영현황 | PORT-MIS 이용신청 | 승인대기
 |  | 승인

## Slide 33
대쉬보드 컨텐츠구성(1/3)
상단메뉴영역
A. 입출항신고통계
푸터영역
MY
포트
메뉴
영역
B. 신고현황
C. 관제현황
D. 사용료현황
업무용-수산청/항만공사
상단메뉴영역
A. 입출항신고통계
푸터영역
MY
포트
메뉴
영역
B. 신고현황
C. 관제현황
E. 점검현황
업무용-점검원/예선사
상단메뉴영역
A. 입출항신고통계
푸터영역
MY
포트
메뉴
영역
B. 신고현황
C. 관제현황
D. 사용료현황
E. 점검현황
F. 운영현황
업무용-해양수산부

## Slide 34
대쉬보드 컨텐츠구성(2/3)
상단메뉴영역
A. 입출항신고통계
푸터영역
MY
포트
메뉴
영역
B. 신고현황
C. 관제현황
해양환경관리공단/국민안전처/국립수산물 품질관리원
상단메뉴영역
A. 입출항신고통계
푸터영역
MY
포트
메뉴
영역
B. 신고현황
D. 사용료현황
업무용-수자원공사
상단메뉴영역
A. 입출항신고통계
푸터영역
MY
포트
메뉴
영역
B. 신고현황
C. 관제현황
F. 운영현황
관리자용

## Slide 35
대쉬보드 컨텐츠구성(3/3)
상단메뉴영역
A. 입출항신고통계
푸터영역
MY
포트
메뉴
영역
B. 신고현황
C. 관제현황
D. 사용료현황
민원용

## Slide 36
대쉬보드 (UI-PM-MT-001-05) 업무(1/2) -계속
My PORT |  | 나의 메뉴 | 전체 메뉴 | 
 | 민원신고처리내역 + 더보기 |  |  | 
 | 대쉬보드 |  |  | 
 | 민원신고처리MAP |  |  | 
 | PORT-MIS신고현황 |  |  | 
 | 항만사업신고현황 |  |  | 
 | 민원신고처리(수리)내역 |  |  | 
 | 신고(수리)항목설정 |  |  | 
 | 알림메세지내역 |  |  | 
 | 알림설정 |  |  | 
 | 회원정보변경 |  |  | 
 | 관심선박관리 |  |  | 
 | 나의메뉴관리 |  |  | 
PMI-R-2015님 안녕하세요
대기
처리
알림
0
N
0
N
0
N
상단메뉴영역
입출항신고

신고현황
관제현황
재박선박현황
입항
17
금일
출항
17
입항
17
당월
출항
17
입항 700
출항 1,007
1,707
금년누적
대기 20
처리 8
28
입출항현황
대기 700
처리 1,007
27
항만시설
대기 700
처리 1,007
110,707
화물
대기 700
처리 1,007
100,707
위험물
미신고 00
0
선박보안
처리 1,007
미신고 00
0
해외어획물
처리 1,007
대기 0
1
항만운송
처리 1
2015/12/15 21:35
선박명 | 해양해운호
호출부호 | PMIS
국적 | [KR]대한민국
도착예정시간 | 2015/12/15 21:35
계선장소 | 1부두 1선석
외항 1,230
1,460
접안
내항 230
외항 1,230
1,460
정박
내항 230
응답여부조회
PMIS ▼
2015-001
관심선박 ▼
호출부호
청(항만)코드 ▼
업체코드 ▼
대시보드
검색
관심선박
위치
호출부호 ▼
관심선박등록
지도확대
2015년:2,245척
화물처리실적통계
전년대비증감비교
<
>
2
업체별
입출항신고통계
민원: 업체코드+호출부호
업무: 관항청(항만) 전체업체
1
대쉬보드 기본설정 : 소속항/사업항만코드 (해양수산부,유관기관 소속항선택가능)
정보변경 | 관심선박
3
PORT-MIS신고현황
민원 : 업체신고정보 업무 : 관항청(항만) 전체업체
3
관제현황
선박정보 : 업체코드+ 호출부호(관심선박) 재박선박:관할청(항만) 지도: 소속항 호출부호 * 민원: 관심선박등록 + 목록노출(지도비노출) * 업무 : 관심선박 위치표출
AIS지도

## Slide 37
대쉬보드(UI-PM-MT-001-05) – 업무 (2/2)
이전화면
사용료현황
컨테이너점검현황
이용신청현황
신청
17
고지발부
처리
17
신청
17
투자비보전
처리
17
1,707
금년누적
점검 20
위반 8
28
금일
점검 700
위반 1,007
107
당월
점검 700
위반 1,007
1,707
금년누적
신청
17
사용료보전처리
처리
17
전체 | 청별
컨테이너
관리
조사표
관리
점검표
관리
점검
이미지
점검결과
위험물
컨테이너
1,460
승인대기
금일 1,230
당월 230
누적 230
1,460
승인완료
금일 1,230
당월 230
누적 230
27%
전년대비증감
민원신고관리
N

메뉴/역할관리
N

게시판관리
N

시스템로그관리
N

1
사용자현황(검토필요)
민원 : 사용료현황 , 투자비보전신청내역, 사용료보전처리(면제) 누적현황노출
2
컨테이너점검현황
민원 : 비노출 업무 : 관항청(항만) 소속항 업체코드+ 호출부호+BL번호별
점검처리건수
3
이용신청현황
항만별 전산담당자,
권한관리자 이용정보
민원 : 비노출 업무 : 일부노출 (권한관리자) 슈퍼관리자 : 노출
* 권한관리자: 관할청(항만) 이용승인 슈퍼권한관리자 :
모든메뉴이용

사용료납부/연체현황
고지서납부확인

N

## Slide 38
관심선박
위치
관심선박등록
지도확대
대쉬보드 관제현황>관심선박 영역정보
PMIS ▼
관심선박
위치
관심선박등록
지도확대
호출부호 ▼
관심선박
관심선박등록 >
민원 (지도비노출)
업무 ( 관심선박 최초화면)
업무 ( 관심선박 위치정보)
관심선박
관심선박등록 >
PMIS2015
PMIS2015
PMIS2015
PMIS2015
▲
▼
민원 (지도비노출-관심선박 Y )
관심선박등록후 위치정보를 확인하세요.
<관심선박등록>버튼클릭시,
관심선박등록화면으로이동
기본설정은 “지도비노출”
관심선박등록후 <호출부호> 선택후 지도노출
<지도확대>버튼클릭시,
AIS선박모니터링 새창호출
<관심선박등록>버튼클릭시,
관심선박등록화면으로이동
관심선박등록후 위치정보를 확인하세요.

## Slide 39
MY케이포트>관심선박관리
(UI-PM-MT-008-01)
39
퍼블수정 요청
11.05

## Slide 40
메인화면UI (업무용-로그인전)(1/2)
K-PORT
해운항만물류통합정보센터
PORT-MIS신고 조회/발급 사용료 정보이용 지원서비스 MY케이포트
로그아웃 | 정보변경 | 모바일
행정 MY 케이포트
민원
대기 | 처리 | 알림
4
3
4
관심선박관리(UI-PM-MT-008-01)
> MY케이포트 > 관심선박관리
관심선박관리
해양해운[SP-M_2015] 
<
40
My PORT |  | 나의 메뉴 | 전체 메뉴 | 
 | 민원신고처리내역 + 더보기 |  |  | 
 | 대쉬보드 |  |  | 
 | 민원신고처리MAP |  |  | 
 | PORT-MIS신고현황 |  |  | 
 | 민원신고처리내역 |  |  | 
 | 신고항목설정 |  |  | 
 | 알림메세지내역 |  |  | 
 | 알림설정 |  |  | 
 | 회원정보변경 |  |  | 
 | 관심선박관리 |  |  | 
 | 나의메뉴관리 |  |  | 
PMI-R-2015님 안녕하세요
대기
처리
알림
0
N
0
N
0
N
\
관심선박등록
■ 관심선박리스트 |  |  |  |  | 
총 3,455 ( 1/3페이지 ) 10개씩▼ |  |  |  |  | 
순번 |  | 호출부호 | 선박명 | 선박영문명 | 삭제
1 |  |  |  |  | 
2 |  | 5B7DW | 해양해운2호 | HEAWOON 1 | 
3 |  | 5B7DW | 해양해운3호 | HEAWOON 2 | 
4 |  | 5B7DW | 해양해운4호 | HEAWOON 3 | 
* 업체코드 |  | 
검색
▲
▼
전체 
5B7DW
5B7DW
5B7DW
저장
삭제
초기화
퍼블수정 요청
11.05

## Slide 41
관심선박관리(UI-PM-MT-008-01_pop)
업체관련 선박등록
업체관현 선박등록 x
업체코드 |  | 
신고일자 |  | 
검색
PMIS(해양해운님) X
호출부호 
순번 | 호출부호 | 선박명 | 선박영문명 | 선택
1 | 5B7DW | 해양해운2호 | HEAWOON 1 | 
선택
퍼블수정 요청
11.05

## Slide 42
AS-IS 부산청선박등록

## Slide 43
PC MY포트메인 (신고처리MAP)
43
퍼블수정 요청
11.05
디자인 요청11.05

## Slide 44
민원신고처리MAP x
검색
호출부호
PMIS 
2015
001
항차
<
>
청(항만)코드
부산(020) 
신고처리조회
MAP
[SP-M_2015]
업체코드
외항 : [PMIS] 해양해운호 | 입항항차 2015-001
*
사용료
위험물
위험물반입신고
수리
적하일람표
미신고
2015-001-2 07:30
2015-001-2 하역:MBS-01 신선대부두2선석
신고처리MAP 
화물
화물료신고
수리
통합화물신고(반입)
미통보
통합화물신고(반출)
미신고
통합컨신고
미신고
사용료 : 769,000원,수입
입항목적:양적하-수입
출항목적:수출
구분:20FT=531, 40FT=266
선석/시설
항만시설사용신청
지정
도선신청
승선
예선신청
예선지정
수리
MBS-02 [신선대부다2선석]
2015-001-001
입/출항
외항입항신고 (최종)
수리
해외어획물
미신청
선박보안
미통보
외항출항신고 (최초)
수리
2015-001 07:30
선박보안통보신고
2015-001 07:30
상계/환급
신청
외항통과 선박사용료
면제신청
항만시설 사용료 면제신청
항만시설 사용료
고지확인
사용료
납부
대납경비
청구
EDI
CIQ응답여부조회
관심선박
등록
EDI
EDI
EDI
EDI
EDI
EDI
EDI
EDI
EDI
EDI
EDI
EDI
집계표
민원신고처리MAP 팝업(UI-PM-MT-001-08) – 관심선박대상
1
관심선박 신고처리 진행프로세스MAP영옂 조회조건입력영역
2
외/내항구분, 입력데이터출력
<CIQ응답여부>새창 링크호출
3
신고처리MAP노출여역
1) 민원신고내역>수리여부 데이터출력
2) 예도선지정
데이터출력
3) EDI클릭시, <CIQ응답여부>새창 링크호출
4
버튼클릭시,바로가기 또는 알럿처리

## Slide 45
외내항구분 | 신고구분 | 신고항목 | 처리프로세스 | 처리정보 | 버튼정보
외항 | 입/출항 | 입항신고 | 최초 > 변경> 최종 > 수리 | 2015-01-01 07:30 | 
 |  | 해외어획물 | 미신고 > 신고 > 수리 |  | 
 |  | 선박보안 | 미통보 |  | 
 |  | 출항신고 | 최초 > 변경 > 최종 > 수리 | 2015-01-01 07:30 | 
외항 | 선석/시설 | 항만시설사용신청 (정박지,선석) | 미신청 > 신청> 지정 | 하역장소 : MBS-01 신선대부두2선석 | 
 |  | 도선신청 | 미신청 > 접수> 지정 > 승선 |  | 
 |  | 예선신청 | 미신청 > 지정>대기>완료 |  | 
내항 | 화물 | 통합화물신고(반입) | 미신고 > 신고 | 입항목적: 양적하-수입 | 
 |  | 통합컨신고 | 미신고 > 신고 | 구분 : 20FT=531, 40FT=266 | 
 |  | 통합화물신고(반출) | 미신고 > 신고 | 출항목적: 수출 | 
 |  | 화물료신고 | 미신고 > 신고 > 수리 | 사용료 : 769,000원 , 수입 | 
외항 | 위험물 | 위험물반입 | 미신고 > 신고 > 반려 | 2015-001-2 07:30 | 
 |  | 적하일람정보 | 미신고 > 신고 | 2015-001-2 하역장소 (MBS-01 신선대부두2선석) | 
신고정정
상세정보
신고정정
상세정보
신고정정
상세정보
집계표 >
선박보안통보신고 >
통합화물신고 >
화물료신고
도선신청 >
예선신청 >
신고정정
상세정보
신고정정
상세정보
통합화물신고 >
신고정정
상세정보
신고처리MAP 정의
45

## Slide 46
사용료
상계/환급
신청
외항통과 선박사용료
면제신청
항만시설 사용료 면제신청
항만시설 사용료
고지확인
사용료
납부
대납경비
청구
1
2
3
X
1-1
<항만시설사용신청신고>후, 항만시설사용료고지확인이 가능합니다
바로가기
X
2-1
<항만시설사용료(화물료)신고> 후, 항만시설사용료고지확인이 가능합니다
바로가기
X
3-1
<화물료납부완료>후, 대납경비청구가 가능합니다
바로가기
사용료 메뉴버튼 알럿처리 또는 링크
사용료 메뉴 | 필수조건 | 화면명 | 링크URL
1. 항만시설사용료 고지확인 | 항만시설사용신청<신고> 화물료신고<수리> | 항만시설사용료고지확인 | 
2. 사용료납부 | 화물료신고<수리> | 사용료납부현황 | 
3. 대납경부청구 | 사용료납부 | 화물료대납경비청구 | 
4. 상계/환급신청 |  | 상계/환급신청 | 
5. 외항통과선박사용료 면제신청 |  | 외항통과선박사용료 면제신청 | 
6. 항만시설사용료 면제신청 |  | 항만시설사용료 면제신청 | 
X
3-1
<화물료납부완료>후, 대납경비청구가 가능합니다
바로가기
46

## Slide 47
MY케이포트>관심선박관리
(UI-PM-MT-008-01)
47
퍼블수정 요청
11.05

## Slide 48
메인화면UI (업무용-로그인전)(1/2)
K-PORT
해운항만물류통합정보센터
PORT-MIS신고 조회/발급 사용료 정보이용 지원서비스 MY케이포트
로그아웃 | 정보변경 | 모바일
행정 MY 케이포트
민원
대기 | 처리 | 알림
4
3
4
관심선박관리(UI-PM-MT-008-01)
> MY케이포트 > 관심선박관리
관심선박관리
해양해운[SP-M_2015] 
<
48
My PORT |  | 나의 메뉴 | 전체 메뉴 | 
 | 민원신고처리내역 + 더보기 |  |  | 
 | 대쉬보드 |  |  | 
 | 민원신고처리MAP |  |  | 
 | PORT-MIS신고현황 |  |  | 
 | 민원신고처리내역 |  |  | 
 | 신고항목설정 |  |  | 
 | 알림메세지내역 |  |  | 
 | 알림설정 |  |  | 
 | 회원정보변경 |  |  | 
 | 관심선박관리 |  |  | 
 | 나의메뉴관리 |  |  | 
PMI-R-2015님 안녕하세요
대기
처리
알림
0
N
0
N
0
N
\
관심선박등록
■ 관심선박리스트 |  |  |  |  | 
총 3,455 ( 1/3페이지 ) 10개씩▼ |  |  |  |  | 
순번 |  | 호출부호 | 선명 | 선박영문명 | 삭제
1 |  |  |  |  | 
2 |  | 5B7DW | 해양해운2호 | HEAWOON 1 | 
3 |  | 5B7DW | 해양해운3호 | HEAWOON 2 | 
4 |  | 5B7DW | 해양해운4호 | HEAWOON 3 | 
* 업체코드 |  | 
검색
▲
▼
전체 
5B7DW
5B7DW
5B7DW
저장
삭제
초기화
퍼블수정 요청
11.05

## Slide 49
관심선박관리(UI-PM-MT-008-01_pop)
업체관련 선박등록
업체관련 선박등록 x
업체코드 |  | 
호출부조 |  | 
검색
PMIS(해양해운님) X
순번 | 호출부호 | 선박명 | 선박영문명 | 선택
01 | PMIS | 해양해운호 | HEAYANG SHIP | 
호출부호 
PMIS
선택
퍼블수정 요청
11.05

## Slide 50
AS-IS 부산청선박등록

## Slide 51
MY케이포트>내정보 (UI-PM-MT-004-01)
51
갑문입출거
회원
민원인
공무원
예선사
항만운송
사업자
X

## Slide 52
내정보-계속(1/2)
> MY케이포트 > 내정보
내정보
해양해운[SP-M_2015] 
<
My PORT |  | 나의 메뉴 | 전체 메뉴 | 
 | 민원신고처리내역 + 더보기 |  |  | 
 | 대쉬보드 |  |  | 
 | 민원신고처리MAP |  |  | 
 | PORT-MIS신고현황 |  |  | 
 | 민원신고처리내역 |  |  | 
 | 신고항목설정 |  |  | 
 | 알림메세지내역 |  |  | 
 | 알림설정 |  |  | 
 | 내정보(구,회원정보변경) |  |  | 
 | 업체정보(구,회원정보변경) |  |  | 
 | 관심선박관리 |  |  | 
 | 나의메뉴관리 |  |  | 
PMI-R-2015님 안녕하세요
대기
처리
알림
0
N
0
N
0
N
내정보
저장
상단메뉴
\
정보변경 | 관심선박
알림메세지설정
민원신고항목설정
■ 회원 기본정보 |  |  | 
아이디 |  |  | 
비밀번호 |  |  | 
비밀번호확인 |  |  | 
비밀번호힌트 |  | 비밀번호답 | 
시용자명 |  |  | 
소속항 |  | 전화번호 | 
핸드폰번호 |  | FAX번호 | 
E-MAIL |  | E-MAIL수신여부 | ◎ 미수신 ○ 수신
사용자구분 |  | 사용자그룹 | 
신청구분 |  | 신청일시 | 2015-10-11 00:00:00
test111
신규 ▼
일반민원 ▼
아무개
▼
영,숫자,특수문자 8~20이내
영,숫자,특수문자 8~20이내
선택 ▼
계속
항만운송사업자 사용자ID 임의생성

## Slide 53
이전화면
\
■ 처리/승인정보 (민원) |  |  | 
사용자구분 | 일반민원 | 처리상태 | 
승인상태 |  | 처리일시 | 2015-10-20 00:00:00
업무권한 | * 업무권한변경요청 : 항만별 전산담당자에게 전화문의 ->바로가기 |  | 
업무권한담당 |  | 근무여부 | 
ID로그인허용 |  |  | 
접수중
서류확인중
처리완료
오류처리
승인대기
승인완료
Asdqwe12
담당자 관리
[선박운항] 화물,세임업무 ▼
근무중 ▼
저장
알림메세지설정
민원신고항목설정
Y ▼
민원인만노출
■ 추가정보 | 
* 사용자 생년월일 | 
* 사용자 주소(한글) | 
사용자 주소(영문) | 
공인인증서 | 
업체담당자여부 | □ 업체담당자
* 소속항 | 
 | BPA ERP ID ERP 업무ID1 ERP 업무ID2
 | 지원코드 검색관코드
* 담당업무(권한) | 
* 소속(국.청) | 
* 소속부서 | 
항만공사 

항만공사 BPA인경우
BPA 
국립수산물품질관리원일 경우
인증서등록
내정보-계속(1/2)

## Slide 54
MY케이포트>업체정보(항만관련업체) (UI-PM-MT-004-01_1)
54
민원인

## Slide 55
업체정보 (UI-PM-MT-004-01_1) –계속(1/2)
> MY케이포트 > 업체정보
내정보
해양해운[SP-M_2015] 
<
My PORT |  | 나의 메뉴 | 전체 메뉴 | 
 | 민원신고처리내역 + 더보기 |  |  | 
 | 대쉬보드 |  |  | 
 | 민원신고처리MAP |  |  | 
 | PORT-MIS신고현황 |  |  | 
 | 민원신고처리내역 |  |  | 
 | 신고항목설정 |  |  | 
 | 알림메세지내역 |  |  | 
 | 알림설정 |  |  | 
 | 내정보(구,회원정보변경) |  |  | 
 | 업체정보(구,회원정보변경) |  |  | 
 | 관심선박관리 |  |  | 
 | 나의메뉴관리 |  |  | 
PMI-R-2015님 안녕하세요
대기
처리
알림
0
N
0
N
0
N
업체정보(항만업체)
상단메뉴
\
정보변경 | 관심선박
저장
알림메세지설정
민원신고항목설정
■ 사업자 기본정보 |  |  | 
청코드 |  | 업체코드 | 
내/외국인 구분 | ◎ 국내 ○ 국외 | 사업자 국적 | 
사업자 등록번호 |  | 사업자 주민(법인) 등록번호 | 
사업자명(한글) |  | 사업자명(영문) | 
상호명 (한글) |  | 상호명 (영문) | 
부서명 |  |  | 
주소 |  |  | 
업체 전화번호 |  |  | 
업체 담당자 여부 | 업체 담당자 |  | 
▼
560126-1589631
계속

## Slide 56
업체정보 (UI-PM-MT-004-01_1) –계속(1/2)
이전화면
\
■ 사업자 정보 추가사항 | 
* 관리업체 구분 | ◎ 면허(등록) 업체 ○ 기타업체
■ 관리업체선택 |  | 
순번 | 업체코드 | 업체명
1 | BS-B-0000 | 해양해운
■ 항만업체신고 – 면허(등록) 업체 |  |  | 
* 업체코드 |  |  | 
* 사업종류 |  | * 사업항만 | 
* 신고사유 | ◎ 신규설립 ○ 기타 |  | 
* 업체명 (한글) | ◎ 신규설립 ○ 기타 | 업체명 (영문) | 
* 소재지 |  |  | 
* 전화번호 |  |  | 
* 고지서 명의 | ◎ 사업자등록번호 ○ 주민(법인)번호 |  | 
* 고지서 수령지 |  |  | 
* 고지서 수령지 전화번호 |  |  | 
관세청 등록 ID |  |  | 

소재지주소와 상동

계속

## Slide 57
업체정보 (UI-PM-MT-004-01_1)-2/2
이전화면
\
저장
알림메세지설정
민원신고항목설정
비고(신청사유) |  | 
증빙서류 제출 | ◎ 인터넷스캔제출 ○ FAX제출 ○ 방문제출 ○ 우편제출 | 
이미지파일(jpg, gif, bmp) | 1. 사업자 등록증/주민등록증 사본 | ABC0001.JPG
 | 2. 해운업등록증 사본 | ABC0002.JPG
 | 3. 해상화물운송면허증 사본 | ABC0003.JPG
 | 4. 환급통장 사본 | ABC0004.JPG
■ 처리/승인정보 (공무원) |  |  | 
처리상태 |  | 오류사유 | 
권한상태 |  | 권한변경사유 | 
담당자 |  | 근무여부 | 
처리일시 | 2015-10-17 00:00:00 | 승인일시 | 2015-10-20 00:00:00
▼
▼
Asdqwe12
담당자 관리
근무중 ▼
■ 처리/승인정보 (민원) |  |  | 
처리상태 |  |  | 
처리일시 | 2015-10-17 00:00:00 | 승인일시 | 2015-10-20 00:00:00
처리완료
처리완료

## Slide 58
MY케이포트>업체정보(항만운송사업자) (UI-PM-MT-004-01_1)
58
항만운송
사업자

## Slide 59
업체정보 (UI-PM-MT-004-01_2) –계속(1/3)
> MY케이포트 > 업체정보
업체정보
해양해운[SP-M_2015] 
<
My PORT |  | 나의 메뉴 | 전체 메뉴 | 
 | 민원신고처리내역 + 더보기 |  |  | 
 | 대쉬보드 |  |  | 
 | 민원신고처리MAP |  |  | 
 | PORT-MIS신고현황 |  |  | 
 | 민원신고처리내역 |  |  | 
 | 신고항목설정 |  |  | 
 | 알림메세지내역 |  |  | 
 | 알림설정 |  |  | 
 | 내정보(구,회원정보변경) |  |  | 
 | 업체정보(구,회원정보변경) |  |  | 
 | 관심선박관리 |  |  | 
 | 나의메뉴관리 |  |  | 
PMI-R-2015님 안녕하세요
대기
처리
알림
0
N
0
N
0
N
업체정보(항만운송사업자)
상단메뉴
\
정보변경 | 관심선박
저장
■ 사업자 기본정보 | 
* 업체 담당자 여부 | □ 업체 담당자
* 내/외국인 구분 | ◎ 국내 ○ 국외
* 사업자 국적 | ‘국외’ 경우 활성화
* 사업자 등록번호 | 
* 사업자 명(한글) | 
사업자 명(영문) | 
* 사업자 주민(법인) 등록번호 | 
* 상호명 (한글) | 
상호명 (영문) | 
부서명 | 
* 주소 | 
* 전화번호 | 
사업자검증
계속
내정보
없음

## Slide 60
업체정보 (UI-PM-MT-004-01_2)-2/3
이전화면
\
■ 항만운송사업자 신고 |  |  | 
* 신고유형 | ◎ 신규 ○ 변경 ○ 상속 ○ 양수 ○ 합병 ○ 인수 ○ 휴업 ○ 폐업 |  | 
* 업체코드 | ‘신규’를 제외한 경우 항목+중복체크 버튼 활성화 |  | 
* 사업종류 | ‘항만하역, 항만용역, 물품공급, 선박급유, 컨테이너수리업, 검수업, 검량감정업’ 이 있음 |  | 
* 면허(등록) 관할 청 |  |  | 
* 사업항만 |  |  | 
* 업체구분 | ‘주식회사, 합명회사, 합자회사, 유한회사, 조합, 개인’ 이 있음 |  | 
* 업체명 (한글) |  | 업체명 (영문) | 
* 소재지 |  |  | 
* 전화번호 |  |  | 
* 자본금 |  |  | 
설립일자 |  |  | 
사업개시예정일 |  |  | 
일반한정 | ◎ 일반 ○ 한정 |  | 
한정내역 |  |  | 
비고(신청사유) |  |  | 
* 신고일자 |  |  | 
* 신고인 성명 |  |  | 
* 신고인 휴대전화 |  | * 신고인 이메일 | 


업체 추가
중복체크


계속

## Slide 61
업체정보 (UI-PM-MT-004-01_2)-2/3
이전화면
\
■ 항만하역, 항만용역 추가사항 | 
항만하역종사자 일반근무자 | 
항만하역종사자 장비기사 | 
항만하역종사자 현장근무자 | 
■ 항만용역 추가사항 | 
항만용역업 구분 | □ 통선 □ 경비줄잡이 □ 선박청소 □ 급수 □ 폐기물수집,운반 □ 화물고정 □ 오물제거 □ 소독 □ 칠
■ 검량 감정업 추가사항 | 
검량업 등록일 | 
감정업 등록일 | 
■ 추가 입력 항목 | 
대상등록번호1 | 
대상등록번호2 | 
사업내역의 승계 | ◎ 승계 ○ 미승계
양/인수 가격 | 
상속합병폐업일 | 
휴업기간 | 
피 상속인 성명 | 
피상속인과 관계 | 
방법과 조건(합병) | 
<= 신고 유형 - 신규를 제외한 경우 추가로 받는 항목
<= 사업종류 – 항만용역 셀렉트박스 선택 시 추가로 받는 항목
<= 사업종류 – 항만하역, 항만용역 셀렉트박스 선택 시 추가로 받는 항목
<= 사업종류 – 검량 감정업 셀렉트박스 선택 시 추가로 받는 항목
계속

## Slide 62
MY케이포트>나의메뉴관리
(UI-PM-MT-004-01_1)
62

## Slide 63
PC 나의메뉴(UI-PM-MT-003-01)
PC 나의메뉴
나의메뉴설정
초기화
저장
나의메뉴설정 x
■ 나의메뉴 | 
 | 메뉴명
 |  외항선입항신고
 |  내항선입항신고
 |  외항선출항신고
 |  내항선출항신고
 |  선원승객명부
 |  항만시설사용신청
 |  선박보안통보
 |  통합화물신고
▲
▼
■ 전체메뉴 | 
 | 메뉴명
 | PORT-MIS민원
 | 선박운항
 |  외항선입항신고
 |  내항선입항신고
 |  외항선출항신고
 |  내항선출항신고
 | PORT-MIS행정
 | 해운항만정보
▲
▼
 를 클릭하시면, 나의메뉴 즐겨찾기로 등록됩니다. 해제하실경우,  를 두번 클릭하십시오.